2026年轨道交通工程质量安全监督服务采购需求

# 一、资质要求（应具有以下专业资质条件之一）

# 1.有效的建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质甲级

# 2.市政公用工程监理资质甲级和铁路工程监理资质甲级

# 二、项目服务内容（包含但不限于以下内容）

## 2.1服务范围

服务范围为采购人监管的全部在建城市轨道交通工程和铁路工程（以下统称轨道交通工程）项目质量与施工安全监督管理服务，本合同的服务时间为2026年7月9日至2027年7月1日。

## 2.2本项目的具体服务内容（包括不限于）

中标人按采购人要求开展轨道交通工程质量安全监督管理服务工作。

### （一）建章立制

1、协助采购人制定并组织实施年度轨道交通工程质量、安全生产管理工作计划、监督计划。

2、梳理现行法律法规文件，协助采购人编制或收集质量安全管理制度，并汇编质量安全管理手册。

### （二）轨道交通建设工程质量安全抽查

1、工作内容及频次

1）以在施施工合同段为单位，按照至少每月全覆盖的原则，对采购人负责质量安全监督管理的轨道交通项目（含城市轨道交通工程、铁路工程，下同）的工程实体质量、工程现场实体安全和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位和质量检测、监测等单位的工程质量安全行为开展检查。

2）以在施施工合同段为单位，按照至少季度全覆盖的原则，对各区轨道交通局负责质量安全监督管理的轨道交通项目的工程实体质量、工程现场实体安全和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位和质量检测、监测等单位的工程质量安全行为开展检查。

3）以在施施工合同段为单位，按照至少季度全覆盖的原则，对辖区范围内省交通运输厅负责质量安全监督管理的铁路工程的工程现场实体安全和工程施工、监理单位和监测等单位的工程安全行为开展检查。

4）根据工作需要，协助采购人接受上级部门检查、开展节前安全检查和三防等专项检查。

注：“在施施工合同段”的定义：“城市轨道交通工程在施”是指由监督计划下达之日起，至监督部门出具竣工验收报告之日为止。“铁路工程在施”是指由开工报告下达之日起，至监督部门出具初步验收报告之日为止。

2、工作要求

1）工程质量安全监督检查分常规检查和整改复查两类，其中常规检查可采取综合检查、专项检查、日常巡查三种类型开展，每次至少安排5名技术人员配合，每年累计开展检查次数不得少于120项次；整改复查可采取现场复查和资料审查的方式进行，其中重大质量问题、重大事故隐患的整改必须进行现场复查，每次现场复查至少安排2名技术人员配合。

2）监督检查应实行差异化管理，对存在重大事故隐患或被上级主管部门挂牌督办等不良情况的，应加大监督检查频次，中标人应按采购人要求予以配合。

3）具体检查内容可参照《广东省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督工作规程》和《广东省铁路工程监管工作标准化指南》有关要求细化实施；

4）在检查过程中如发现质量问题或安全隐患，协助采购人现场督促责任单位立即进行整改；对检查发现的问题实行闭合管理，及时跟踪整改落实情况；发现涉嫌违法违规的行为，应及时向采购人提出行政处罚或诚信扣分建议。

### （三）关键环节程序监督

中标人监督服务技术人员或专家（每次不少于2人）参与采购人负责质量安全监督管理的轨道交通项目首件验收（样板工程）、条件验收和危大工程方案审查会，协助采购人对会议程序进行监督并提出技术建议，如发现存在不合规的行为，及时向采购人反馈。关键环节程序监督应做到在施合同段工法/类型全覆盖。

### （四）风险和应急管理

1、每月对建设单位上报的风险识别结论进行评估核实，向采购人提供评估意见，并协助完成风险研判材料；

2、协助采购人开展应急处置。异常工况或事故发生后，监督服务技术人员或专家应在接到采购人通知后，监督服务技术人员在接到采购人通知后1小时内赶到现场，专家成员（必要时）在接到通知后2小时内赶到现场，并将现场初步调查情况向采购人汇报；同时为采购人提供技术支撑，协助采购人做好突发事件的现场应急处置、事故调查，监督服务技术人员或专家需服从采购人的工作安排和统一指挥。

### （五）监督抽检和试验检测管理

1、协助采购人统筹监督抽检工作，协助采购人审定第三方检测服务单位监督抽检方案/计划等工作；

2、协助采购人检查参建各方检测体系的运行效果，强化施工自检、监理抽检及第三方抽检的工作成效；

3、协助采购人建立监督抽检台账，下发不合格通知单，跟踪不合格事项整改，实现闭环管理。

### （六）专项培训

结合上级行业部门有关要求及巡查过程中发现的问题，利用中标人自身优势，协助采购人开展不少于2次的轨道交通安全质量类专题培训，具体培训内容及时间由中标人上报采购人最终确定。

### （七）工程质量验收管理

依据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》（建质〔2014〕42号）和《广东省交通运输厅关于印发铁路建设项目竣工验收的办法的通知》（粵交〔2021〕11号）等文件有关规定，中标人协助采购人开展负责监督管理的轨道交通项目项目验收工作。在验收过程中发现具体工程有违反国家有关建设工程质量管理规定情形的，中标人协助采购人责令参建单位整改或者责令停止使用并重新组织验收。

### （八）其他工作

1、协助采购人推动开展争创部、省、市优质工程等创建活动；

2、完成采购人安排的其他相关工作。

# 三、人员要求

## （一）监督服务技术人员配置要求

投入监督服务技术人员基本要求一览表

| 序号 | 岗位 | 相关要求 | 人员数量要求 | 职责 | 工作投入时间要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1.工程类高级工程师或以上职称； 2.工程类专业本科或以上学历； 3.10年或以上轨道交通工程工作经历，且曾担任2个或以上轨道交通工程项目负责人，项目类别如下： 1）政府采购监督服务类项目负责人； 2）建设或代建单位项目负责人； 3）设计项目负责人； 4）监理项目总监理工程师； 5）施工项目经理或执行经理； 6）监测项目项目负责人。 4.至少具备一级注册建造师、注册监理工程师、注册结构工程师、注册岩土工程师其中一项执业资格证书。 | 1 | 总体组织 | 法律规定带薪年休假外的工作日在岗 |
| 2 | 技术负责人 | 1.工程类高级工程师或以上职称； 2.工程类专业本科或以上学历； 3.10年或以上轨道交通工程工作经历，且曾担任2个或以上轨道交通工程项目技术负责人，项目类别如下： 1）政府采购监督服务类技术负责人； 2）建设或代建单位技术负责人； 3）设计技术负责人； 4）监理项目监理工程师； 5）施工项目总工程师或安全总监； 6）监测项目技术负责人。 4.至少具备一级注册建造师、注册监理工程师、注册结构工程师、注册岩土工程师其中一项执业资格证书。 | 1 | 负责技术管理工作 |  |
| 3 | 质量安全工程师 | 1.工程类专业本科或以上学历； 2.工程类中级工程师或以上职称，其中高级工程师职称不少于3人； 3.3年或以上轨道交通工程质量安全管理工作经历。 | 8 | 具体落实日常质量和施工安全管理工作 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |  |

注：1、1）投入监督服务技术人员50%以上为中标人在职人员（其中项目负责人须为中标人在职人员），部分专业监督服务技术人员可社会聘任，监督服务技术人员年龄均不超过55岁；2）上述人员的要求及数量均为基本要求，如遇特殊情况，中标人应按采购人要求增派人员，确保服务不受影响，产生的费用由中标人自行承担。

2、在合同签订后7个工作日内，中标人按投标承诺提供投入本项目监督服务技术人员的详细资料报采购人考核，经考核合格后人员进场履职，原则上不得随意更换（退休、离职或其他客观原因不能到岗履职的除外）。采购人对于中标人投入本项目的监督服务技术人员考核合格的，并不免除中标人确保相应监督服务技术人员符合本合同要求的义务。

3、监督服务技术人员专业配备合理，其中工程土建类监督服务技术人员占监督服务技术人员总数不少于50%，机电设备安装类不少于25%。

## （二）人员管理要求

1、监督服务技术人员必须能够胜任本合同规定的监督服务工作，资格必须符合法律法规、标准及规范文件的要求，且应得到采购人的认可；未经采购人同意不得随意更换监督服务技术人员；

2、采购人有权以书面形式要求中标人更换监督服务技术人员，中标人接到通知后，应立即作出更换，并将更换后的监督服务技术人员的资料报采购人；此类变更不作违约金扣除，不计入变更人员数量。

3、即使是采购人要求或同意更换的监督服务技术人员，其代替人员的资质仍应得到采购人的认可，且其资历和经验均不低于合同要求；采购人对于中标人更换后的代替人员的认可，并不免除中标人确保相应监督服务技术人员符合本合同要求的义务。

4、由于各种原因需要更换监督服务技术人员而产生的费用由中标人承担。

5、中标人对其所有人员的人身安全负全部责任。

## （三）人员回避原则

中标人或其派出人员如与受检查或受监督单位有下列利害关系之一的，应向采购人主动提出回避，聘请相应专家或由采购人工作人员带队履行服务，相应费用由中标人自行承担：

1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系；

2、中标人的派出人员与受检查或受监督单位的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3、与受检查或受监督单位有其他可能影响评价结果客观公正的关系。

四、专家库组建要求

要求中标人针对本项目组建专家库。

（一）入库专家需具备有中级或以上专业技术职称或相关行业注册执业资格，

熟悉建设工程法律法规、技术标准、规范，有不少于5年的从事相关专业领域的施工现场管理工作经历，身体健康，能适应施工现场检查工作，年龄不超过65岁。

（二）入库专家专业方向（包含但不仅限于）：

1.安全专家专业方向：深基坑工程；模板工程及支撑体系；暗挖工程；起重

吊装及起重机械安装拆卸工程；施工机械；电气工程；应急安全管理。

2.质量专家专业方向：桥梁工程；隧道工程；道路工程；机电安装（电气与

设备）工程；施工技术资料。

（三）专家人数要求：安全类专家每个专业方向至少2人，累计不少于14人；质量类专家每个专业方向至少2人，累计不少于10人。所有专业方向的总人数不得少于24人。

（四）中标人合同签订后7个工作日内提供符合开展本项工作的专家名单， 报采购人核准。

（五）除上述专家库的专家外，根据采购人的工作需要，可由采购人指定佛山市轨道交通局、佛山市交通运输局或佛山市住房和城乡建设局所建立的专家库中的专家参与采购人或采购人上级部门的检查。

（六）所有专家应为投标人本单位人员或受投标人委托，同意参加与本项目 有关监督的专家，委托方式包括不限于协议、合同、发文、聘书等形式。

# 五、办公场所及业务用车配置要求

## （一）办公场所要求

1、中标人需在佛山市内组建项目部，在收到采购人服务通知后1个小时内到服务现场。

2、办公场所应为商业或办公的合法房产，不得位于住宅区内或为住宅性质，且严禁用于任何人员居住或生活用途。

3、中标人需配置与人员规模匹配的办公场所和相应的办公设备，具有满足监督服务工作需要的视讯会议室。

## （二）工作用车配置要求

1、中标人应投入不少于3辆工作用车，其中7座商务车不少于1辆。所配备的车辆均须符合公安、交警部门相关要求，车辆进场时购置年限不超5年，里程不超10万公里要求，并且购买保额不少于300万元的第三者责任险。

2、中标人就本项目配备的车辆均需服务于本项目，上述车辆应在本合同签订后14天内投入到本项目中，车辆的相关资料同时提交采购人备案。在服务期间，如实际情况变化，中标人应根据实际需要相应增加工作用车，确保正常开展工作，相关费用由中标人承担。

# 六、提交成果内容

（一）项目实施阶段性资料（包含但不限于以下内容）

| 序号 | 提交成果形式 | 成果主要内容 | 成果提交要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度文件 | 对应建章立制 | 根据实际情况和需求建立 |
|  |  | 制度文件汇总成册 | 具体以采购人要求为准。 |
| 2 | 专项工作报告 | 日常检查记录 | 事项完成后3个工作日内提交 |
|  |  | 培训资料汇总 | 事项完成后5个工作日内提交 |
|  |  | 季度监管工作总结 | 事项完成后20个工作日内提交 |
|  |  | 年度质量安全情况 分析报告 | 事项完成后30个工作日内提交 |
|  |  | 综合检查评比报告 | 事项完成后30个工作日内提交 |
| 3 | 服务工作总结 | 每个服务期内服务工作情况总结报告 | 服务期结束后30个工作日内提交 |

（二）成果的内容必须符合本项目招标文件的有关要求和国家有关标准。

（三）最终成果内容必须清晰完整、全面、准确。

（四）电子版文件要求：全部最终成果均应制作电子版文件。

（五）中标人须根据采购人所需成果的数量，完整地向采购人提供。若采购人后续再要求对资料的数量进行补充时，中标人须予以服从，并按要求补充，补充数量涉及的费用由采购人支付，但中标人须只能按基本印刷成本收取，不得额外增加其它费用。

# 七、项目其他要求

（一）本项目设计建章立制、轨道交通建设工程质量安全抽查等相关工作，需要梳理现行法律法规文件，协助采购人编制或收集质量安全管理制度，并汇编质量安全管理手册，需要投标人具有编制关于轨道领域的规范/标准的经验，以及组织相关技术人员（专家组）进行技术服务的能力。

（二）投标人应根据项目的具体需求，在投标文件中提供对项目的理解、项目重点、难点分析及应对、监督服务质量保障制度和措施、项目整体技术服务方案等内容，以满足项目实施的需要。

# 八、合同金额

（一）服务期合同价： 。

（二）合同价为广东省佛山市目的地包干价。

（三）合同价为中标人为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：专业监督服务技术人员的投入、技术指导、数据分析、数据录入、专题培训、相关报告编印、项目管理、以及办公、物耗、交通、差旅、预验收和验收费、利润、保险、税费、各种风险及合同实施过程中的不可预见费用。

（四）中标人已考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。

（五）为保障项目顺利运作，本项目实行项目独立核算，中标人应确保不少于合同价款的75%直接投入于本项目（如项目投入人员支出、各类投入的采购或租赁费用等），剩余部分作为企业管理费用（如利润、税金等）。如甲乙双方履约关系结束（合同期满或合同终止等情况）后，不足合同款75%的费用须无条件退还采购人。

# 九、付款办法

（一）合同款项支付比例如下：

1、合同款项的支付：

1）合同生效后30天后，人员进场履职后中标人向采购人提供请款材料，采购人向中标人支付签订合同价的20%；

2）2026年12月1日后，中标人完成采购人已安排的工作内容并向采购人提供请款材料，采购人向中标人支付签订合同价的40%；

3）2027年4月1日后，中标人完成采购人已安排的工作内容并向采购人提供请款材料，采购人向中标人支付签订合同价的25%；

4）服务期结束，中标人完成采购人安排的全部工作内容，并经采购人验收合格后，中标人向采购人提供请款材料，采购人向中标人支付合同价余款（调整后合同价－已支付合同款项－违约金扣除金额）；如合同价余款不足扣除违约金扣除金额或结算价少于已支付合同价款的，中标人需向采购人支付违约金或差额，采购人亦有权从履约保证金中扣除该款项。

（二）支付方式：银行转账。

（三）付款方：采购人；收款方：中标人。

（四）请款材料：中标人收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同中标人均必须与中标人名称一致。

（五）付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

# 十、履约保证金

（一）提交方式：中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保单等非现金形式提交。如中标人以保函、保单方式提交，保函、保单的内容必须满足合同要求并经采购人确认，且因此产生的费用由中标人自行承担。

（二）提交时间：在合同签订后20天内提交给采购人。

（三）履约担保的金额：合同金额10%。

（四）如中标人以保函、保单方式提交，则保函、保单有效期为：履约担保开具并生效之日起计一年（且不早于本合同约定的服务事项完成之日），保函、保单内容应包括但不限于以下内容：采购人名称、项目名称、中标人名称、担保金额、担保期限，保证方式为连带责任保证，该保函应为不可撤销的独立保函。因保函、保单赔付发生的纠纷，由采购人和中标人协商解决，协商不成的，任意一方均有权将争议提交采购人所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

（五）履约担保有效期内，因中标人自身原因违反合同条款给采购人造成项目监管不力或工程进度质量受影响或造成不良社会影响等情况产生经济损失时，采购人有权从履约保证金中扣除部分或全部金额，或书面形式向银行等机构提出在其担保金额内的部分或全额赔偿要求后，银行等机构在7天内无条件支付给采购人。中标人支付的履约保证金在合同期满验收合格后30个工作日内一次性不计息退还给中标人。

（六）如果中标人不按合同要求提交履约担保，采购人有权单方面终止合同，由此造成的损失由中标人承担，采购人并保留追究其责任的权利。

# 十一、考核要求

按照季度进行考核，中标人须为考核提供必需的一切条件，考核违约金扣除金额标准如下：

（一）服务内容完成情况考核

1.以季度和年度为期分别进行统计，检查频次或次数不满足合同约定的，一次扣￥40000元；参加检查人员不足的，每人次扣除￥8000元。

2.质量安全培训每缺少一次扣￥40000元。

3.在季度或年度考核中，发现存在无正当理由不执行合同约定的其他工作内容，每项次扣除￥5000元。

（二）人员、车辆和场地管理考核

1.未按本合同要求配置监督服务技术人员进场履职（含考核未通过未及时补充的），每人每月扣除￥50000元。

2.中标人提出人员变更的，项目负责人和技术负责人每变更1次扣除￥50000元；其他监督服务技术人员变更1人次扣￥30000元。如变更人员数量比例超过60%，采购人有权单方面终止合同，没收履约保证金，中标人应向采购人退还中标人未提供服务部分的合同款（具体金额由双方根据中标人实际提供服务情况协商确定），由此造成的损失由中标人承担。

3.未按合同要求配备车辆，每辆每月扣除￥10000元。

4.未按合同要求提供办公场地的，每月扣除￥15000元。

（三）服务质量考核

1、安全事故扣除。发生一般安全生产责任事故，市直项目扣除￥100000元/起，省管铁路项目扣除￥50000元/起，区属项目扣除￥30000元/起；发生较大安全生产责任事故，市直项目扣除￥200000元/起，省管铁路项目扣除￥100000元/起，区属项目扣除￥60000元/起；发生重大及以上安全生产责任事故，市直项目扣除￥500000元/起，省管铁路项目扣除￥250000元/起，区属项目扣除￥150000元/起。最终以各级政府安委会或其委托的部门所出具的调查报告为准。

2、质量事故扣除。合同履约期间，发生一般工程质量责任事故，且事故责任认定为施工原因造成的，市直项目扣除￥100000元/起，省管铁路项目扣除￥50000元/起，区属项目扣除￥30000元/起；发生较大工程质量责任事故，且事故责任认定为施工原因造成的，市直项目扣除￥200000元/起，省管铁路项目扣除￥100000元/起，区属项目扣除￥60000元/起；发生重大及以上工程质量责任事故，且事故责任认定为施工原因造成的，市直项目扣除￥500000元/起，省管铁路项目扣除￥250000元/起，区属项目扣除￥150000元/起。最终以各级政府或其委托的部门所出具的调查报告为准。

3、异常工况扣除。区级启动应急响应1次扣除￥20000元；市级启动应急响应1次扣除￥50000元；省级启动应急响应1次扣除￥100000元。最终以各级政府安委会或其委托的部门所出具的应急响应文件或调查报告为准。异常工况类型分别参照《住房城乡建设部办公厅关于加强城市轨道交通工程施工现场异常工况处置工作的通知》《铁路隧道及地下工程施工阶段异常工况安全处置准则（暂行）》判定。

4、因现场工程质量安全问题（隐患）被上级部门通报批评或挂牌督办的，每次扣除￥20000元，以正式文件为准。

5.中标人提交的成果有下列情形之一的，每次扣除￥10000元：

（1）提交的成果不符合本项目的规定要求或成果内容偏离采购人下达的任务要求的。

（2）提交的成果内容不全或粗制滥造的。

（3）未经采购人同意，逾期提交成果的。

（4）编制成果不能通过验收的。

（四）其他考核事项

1.在履行合同过程中，存在违法或不良行为（包含但不限于不履行合同、不公正对待被监督或检查单位、存在弄虚作假行为、违反廉政条款或造成不良社会影响等情况），经核实情况属实，每次投诉扣除￥50000元。

合同执行过程中，考核发现问题适用上述扣除违约金条款两条或以上的，按最严重的条款进行违约金扣除。

以上产生的扣除金额从合同款中扣除，如合同款不足抵扣，则中标人需向采购人支付违约金或采购人有权从履约保证金中扣除。

注：采购人有权根据政策及管理需要对考核要求进行调整，中标人应在收到采购人通知后无条件遵照执行。

# 十二、验收

（一）中标人须为验收提供必需的一切条件及相关费用。

（二）合同签订一个月内，中标人应与采购人一起委托具有审计能力的会计师事务所对本项目开展同步审计。审计单位每季度出具审计意见，项目结束后出具《项目审计报告》，《项目审计报告》作为项目验收的重要参考，相关费用由中标人承担。

（三）合同期满后，采购人组织项目正式验收，验收小组和采购人对中标人季度履约考核情况、服务质量以及提交的成果报告等进行正式验收，验收小组根据本合同、《招标文件》及《投标文件》进行验收，中标人必须无条件予以配合。

（四）如验收不合格的，中标人必须按采购人的要求限时进行整改，整改后仍不合格的，采购人将不支付验收款项（即合同价余款），中标人应赔偿采购人因此遭受的损失，如验收款项费用不足以补偿的，采购人有权相应没收履约保证金或要求中标人应另行补足；同时，中标人仍须向采购人退还中标人未提供服务部分的合同款，且采购人有权单方面终止合同，由此造成的损失由中标人自行承担，采购人保留追究其法律责任的权利。

# 十三、违约责任及其他要求

（一）若中标人监督服务技术人员存在以下几种情况，采购人有权对其进行警告、通报批评、扣除违约金、直接清退，因此给采购人或采购人所监督的对象（工程、企业等）造成损失的，中标人应赔偿相应损失；对触犯法律的，将依法追究其法律责任：

1、违反本合同导致采购人造成经济损失的，按造成经济损失的金额进行赔偿；造成不良影响的（如发生信息泄露、群体事件等），按合同总金额的1%/次进行赔偿。严重情况下，采购人有权要求中标人直接清退涉事相关人员，并在10个工作日内补充资质（资历）不低于被清退人的技术人投入到项目中。

2、违反本合同导致采购人所监督的对象（工程、企业等等）造成经济损失的，按造成经济损失的金额进行赔偿；造成不良影响的（如发生信息泄露、群体事件等），按合同总金额的1%/次进行赔偿。严重情况下，采购人有权要求中标人直接清退涉事相关人员，并在10个工作日内补充资质（资历）不低于被清退人的技术人投入到项目中。

（二）中标人有下列情形之一的，采购人将有权终止合同，中标人须将按合同要求向采购人退还中标人未提供服务部分的合同款，由此给采购人造成的全部损失，采购人保留追究其法律责任的权利：

1、中标人通过非法手段中标的。

2、中标人擅自将项目分包或转包的。

3、中标人未经采购人签认同意，随意调整本项目组的技术成员。

4、中标人服务质量未能达到采购人的要求（包含但不限于不按合同履行职责、未能按照要求完成本合同要求的服务工作以及由中标人负责的各项事宜、未按要求投入相关人员、按规定时间提交成果、成果质量不符合相关要求、未配合采购人执行紧急检测任务、不配合采购人进行监督检查等相关要求），若采购人书面通报2次或以上，且中标人没有对通报内容进行及时合理的处理。

5、合同期内，如中标人出现其他违法或违规等行为的。

（三）中标人必须对其在履行本项目合同中所提供的一切服务、数据、成果等内容的真实性、合法性、准确性承担全部责任，承诺不存在如内容虚假失实、来源非法、服务流程不合规、违反国家、地方或行业的相关行政法规或法律条文要求等情况。采购人或其他第三方引用或使用中标人所提供的成果而导致出现不利情况（包括但不限于项目监管不力或检查不到位或成果不真实或未反映实际情况造成质量安全事故或工程进度质量受影响或造成不良社会影响等）时，由中标人和其派驻的项目负责人及具体相关人员须承担相应的民事、刑事法律责任以及行政法规规定的相关责任，采购人保留追究中标人和相关人员的其他法律责任的权利。

（四）如采购人未按约定支付合同款项，中标人有权要求采购人支付，并可请求按当年期贷款市场报价利率赔偿逾期利息等损失。

‌