## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

本项目致力于打造综合性、智能化的佛山市功能型无人车管理服务平台。该平台既是贯彻落实国家、省、市功能型无人车政策法规的核心载体，也是促进产业发展的重要引擎。作为核心载体，通过全生命周期监管实现政策有效落地，依托全流程实时监管、动态路权管理等功能，采集行驶轨迹、速度等数据，形成监管闭环，保障道路交通安全与运输秩序；作为重要引擎，整合资源与信息，提供功能型无人车上路审批，加速主体商业化落地与产业规模扩张，助力佛山打造特色产业集群并提升全国影响力；同时，平台深度融入智慧城市建设体系，与其他城市管理系统协同作业，优化无人物流配送、无人环卫等应用场景，提升城市服务质量与整体运行效率，推动佛山成为功能型无人车高质量发展示范城市。

项目总体建设内容包含软件开发及系统业务运营：

1.软件开发主要内容为车辆动态一张图、基础业务数据管理、道路测试主体信息档案管理、商业应用主体信息档案管理、业务办理、行业监管、安全监测、视频监控和个人工作台等模块。

2.系统业务运营主要提供数据处理运营服务，包括等数据归集与整合治理、数据管理体系建设、数据统计分析与可视化展示等内容。

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订之日起9个月内完成采购人合同验收，采购人验收合格后，协助采购人完成政数部门符合性验收。项目终验后提供1年运维服务。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例40%, 合同签订生效后，成交供应商向采购人提交实施方案，实施方案经采购人确认后，采购人向成交供应商支付合同总价的40%； 2期：支付比例30%, 2026年11月20日前，成交供应商向采购人提交阶段实施报告，阶段实施报告经采购人确认后，采购人向成交供应商支付合同总额的30%。 3期：支付比例30%, 项目实施完毕并通过验收后，采购人向成交供应商支付合同总价的30%。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1.采购人在收到成交供应商项目验收申请之日起7个工作日内按照合同的约定对履约情况进行验收。成交供应商需为验收提供必需的一切条件及相关费用，积极配合采购人完成验收工作。 2.验收标准：验收的主要依据包括本招标需求书、响应文件、合同文件以及用户需求说明书和设计方案。 3.验收要求： 1）合同验收：以本项目内所有应用系统开发完成并安装使用、相关技术文档均已提交并通过审核、系统至少试运行一个月为标志。合同验收将依据项目合同、系统需求说明书的要求进行验收，合同验收方案必须经由采购人、成交供应商及监理公司的技术人员三方审定通过，三方对系统进行项目合同验收，采购人、成交供应商、监理方共同签署《项目验收报告》。 2）项目符合性验收：以合同验收合格1个月内，采购人向政数部门提出符合性验收申请。成交供应商须积极配合本项目的符合性验收工作，确保符合性验收能顺利通过。如由于成交供应商原因导致符合性验收未能提供的，由成交供应商负责完善，直至符合性验收通过为止。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | 1.本项目报价为广东省佛山市目的地交付价。 2.响应报价指供应商为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：设计深化、系统开发、成本费、劳务费、交通费、场地费、系统运维服务、税金（全额含税发票）、雇员费用、如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费、项目实施过程中其它应预见和不可预见费用等完成本采购项目、达到采购人目的的一切费用及企业利润，以及本项目的招标代理服务费（即中标服务费），但此费用无需单列，包含在各子项中。 3.供应商须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。 4.报价不得高于本项目的预算金额，否则视为无效报价，作无效投标处理。 5.报价合理性：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  | 2 | 项目实施人员管理 | 1.供应商需有成熟的内部质量、环境、职业健康管理体系和相关管理制度，确保为采购人提供专业服务。 2.在项目实施期间，成交供应商须投入专业团队为采购人提供服务，具体各岗位分配包含但不限于需求分析、系统架构、软件开发、软件测试、售后运维等。 3.未经采购人同意，成交供应商不得调整在响应文件中所承诺投入的项目实施人员，否则成交供应商赔偿由此给采购人造成的全部损失。采购人有权以书面形式要求成交供应商更换不能按规定履行合同的人员。即使是采购人要求或同意更换的人员，其代替人员的资质仍应得到采购人的认可，且其资历和经验均不低于被更换人员。由此产生的费用由成交供应商承担。 4.成交供应商对其雇员的人身安全负全部责任。 |
|  | 3 | 系统软件运维及优化期 | 系统软件运维及优化期（质保期）：系统软件运维及优化期为项目合同验收合格之日起一年。 |
|  | 4 | 售后服务 | 1.在系统软件运维及优化期间，成交供应商应为本项目成立专门的维护服务和技术支持小组，解决采购人使用中的问题。 2.成交供应商须提供常设每周7天×24小时服务专线和长期的免费技术支持。对采购人的服务通知，成交供应商必须在接报后30分钟内根据采购人要求提供远程服务或现场服务响应，协助采购人解决问题。（技术要求中有特别要求的，以特别要求为准） 3.供应商应充分考虑满足项目的维护要求，编写项目计划，提出完整的项目管理、项目实施、项目维护、培训、项目验收方案以及成交供应商人员安排及工作安排。 4.成交供应商在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换项目负责人，成交供应商必须无条件予以配合，并确保不影响项目维护进度和质量。 5.采购人有权在项目实施周期内、依据项目建设内容对投标项目进行巡检、故障应急、现场调优等各项工作的监督和管理。双方在中间过程中涉及到的具体工作内容上取得一致的情况下，成交供应商必须接受并服从采购人的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。 |
|  | 5 | 培训要求 | 1.成交供应商须为采购人系统使用人员提供业务培训。 2.培训内容：包括但不限于系统管理、系统使用、系统维护等内容。 3.供应商须提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。 4.所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由成交供应商负责，均计入投标报价。 |
|  | 6 | 著作权归属 | 1.本项目严格执行《佛山市政务信息化项目管理办法》和《佛山市政务信息化项目验收实施细则》工作要求，项目合同验收通过后，本项目相关的源代码、编译环境参数、数据设计说明等技术材料与其他符合性验收材料一并通过市信息化项目管理系统报政数部门备份。 2.基于本项目新开发的产品的著作权、知识产权成果归采购人所有，包括但不限于：发表权、署名权、修改权、保护作品完整权、使用权、许可使用权、转让权。 3.根据国务院令第339号《计算机软件保护条例》，成交供应商受采购人的委托，为本项目独立开发的系统软件（包括计算机程序和文档）在正式交付使用时，采购人即作为唯一著作权拥有其著作权，并依法享有下列权利和权益： (1)发表权，即决定软件是否公这于众的权利； (2)署名权，即表明著作权人的身份，在软件上署名有权利； (3)修改权，即对软件进行增补、删节，或者改变指令、语句顺序的权利； (4)复制权，即将软件制作一份或者多份的权利； (5)发行权，即以出售或者赠与方式向公众提供软件的原件或者复制件的权利； (6)出租权，即有偿许可他人临时使用软件的权利，但是软件不是出租的主要标的的除外； (7)信息网络传播权，即以有线或者无线方式向公众提供软件，使公众可以在其个人选定的时间和地点获得软件的权利； (8)翻译权，即将原软件从一种自然语言文字转换成另一种自然语言方字的权利； (9)应当由软件著作权人享有的其他权利。 4.软件著作权的保护期为50年。在保护期内，著作权人可以许可他人行使其软件著作权，或授权转让其软件著作权。 5.成交供应商未经采购人同意不得为求营利而对软件进行复制、向公众发行、出租、转让、网络传播、改变软件的电子信息和属性等。 6.软件系统内所有涉及知识产权的产品设计，成交供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权索偿或诉讼。 |
|  | 7 | 保密要求 | 1.成交供应商在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除失效。如采购人提出要求，成交供应商须无条件与采购人签定保密协议。 2.成交供应商必须严格遵守国家、省、市档案保安制度及国家其它相关保密法规，必须采取措施对本项目加工过程中的档案实体和数据的保密，并保证安全。成交供应商不得截留和向第三方泄露所涉及的档案、资料的范围、内容及最终形成的各类数据，确保档案信息的安全保密，如有违反，依法追究责任。由于成交供应商过错导致的资料泄密，成交供应商必须承担一切责任。 3.未尽事宜详见“第五章 合同文本”中《保密协议书》。 |
|  | 8 | 其他要求 | 1.本项目未经采购人同意不允许分包，无论何种情形均不允许转包。 2.其他未尽事宜详见“第五章 合同文本”。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |  |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他服务 | 功能型无人车道路测试与商业应用服务平台建设 | 项 | 1.00 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |

附表一：功能型无人车道路测试与商业应用服务平台建设

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 项目内容 本项目总体建设内容为完成佛山市功能型无人车道路测试与商业应用服务平台开发工作，并在项目终验后提供1年免费运维服务。 软件开发及系统业务运营。软件开发主要内容为车辆动态一张图、基础业务数据管理、道路测试主体信息档案管理、商业应用主体信息档案管理、业务办理、行业监管、安全监测、视频监控和个人工作台等模块。系统业务运营主要提供数据处理运营服务，包括等数据归集与整合治理、数据管理体系建设、数据统计分析与可视化展示等内容。 |
|  | 2 | 项目依据 包含但不限于以下内容： 1.《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（国办发〔2020〕39号） 2.《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（交办运（2023) 66号） 3.《智能网联汽车道路测试与商业应用管理规范（试行）》（工信部联通装〔2021〕97号） 4.《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》（工信部联通装〔2023〕268号） 5.《广东省 “十四五” 数字经济发展规划》 6.《广东省智能网联汽车道路测试与商业应用管理办法（试行）》 7.《佛山市功能型无人车道路测试与商业应用管理实施细则（试行）》 8.《佛山市智能网联汽车道路测试与商业应用管理实施细则（试行）》 |
|  | 3 | 项目目标 在监管层面，依托全流程实时监管体系，精准采集无人车行驶轨迹、速度、运行状态等数据，为管理部门提供全面支撑，确保无人车严格遵循《佛山市功能型无人车道路测试与商业应用管理实施细则（试行）》规范运行。同步融合动态监管机制，通过实时监控、电子围栏与自动预警功能，快速识别速度异常、线路偏移等异常行为，联动系统处置流程，形成“数据采集 - 合规校验 - 异常响应 - 闭环处置”的高效监管链条，维护道路交通安全与运输秩序。​ 在产业赋能层面，以资源整合与信息交互为核心，优化主体上路审批流程，支持测试申请、线路审批、许可续期等业务在线办理，通过跨部门协同实现高效审批，加速商业化落地。 最终，借助平台全方位的监管与优化能力，充分释放功能型无人车的应用潜力，切实提升城市整体服务品质。 |
|  | 4 | 项目需求 1.业务需求 本平台为功能型无人车提供全方位的监管和服务能力，功能模块包括车辆动态一张图、基础业务数据管理、道路测试主体信息档案管理、商业应用主体信息档案管理、业务办理、行业监管、安全监测、视频监控和个人工作台等，涉及的业务主体包括运营主体、功能型无人车辆、安全员、停车场、运营路线、运营区域等。 系统所涉及的用户角色包括系统管理员、市/区级交通运输主管部门、市区公安部门、市区工信部门、其他行业主管部门及运营主体公司。其中系统管理员3名，市区两级政府机关用户、运营主体公司运营人员等约200名。系统提供功能型无人车的相关主体信息管理、业务事项流程审批、车辆位置状态信息动态监管、运营统计分析、实时监测等功能。 2.基础设施需求 本项目的运行支撑环境在政务信创云平台部署，供应商在开发时需配套政务信创云环境进行开发。 3.公共服务需求 为实现向群众、主体提供一体化政务服务的目标，佛山市功能型无人车道路测试和商业应用服务平台通过公共政务服务平台支撑各类场景化政务服务，提升用户服务体验。 本项目开发过程中需要充分利用数字政府公共支撑能力，包括： 1）统一身份认证 与广东省统一身份认证平台对接，使用广东省统一身份认证平台账号登录，用户信息同步到广东省统一身份认证平台，向用户提供统一认证和统一鉴权服务、单点登录和单点退出。通过OAuth2.0接入的方式对接统一身份认证平台，经API网关对接统一身份认证中心，通过OAuth2.0协议进行访问。 2）电子证照 与广东省电子证照平台对接，获取个人身份证、个人驾驶证、企业营业执照等电子证照信息。 4.功能性需求（包含但不限于） 1）车辆动态一张图；2）基础业务数据管理；3）道路测试主体信息档案管理；4）商业应用主体信息档案管理；5）业务办理；6）行业监管；7）个人工作台；8）安全监测；9）视频监控模块；10）统一对接模块；11）系统管理模块；12）数据安全备份模块。 5.非功能性需求 1）可靠性需求 系统支持7*24小时不间断运行，在连续一年的运行中应用软件故障导致停机的次数不超过5次，单次系统修复时间不超过5小时。系统不出现大的程序错误，不能有数据错误。系统在用户出现错误操作时能进行提示，并自动停止该操作。系统拥有完善的数据备件、恢复机制和安全保障机制。 ①系统无故障时间：具备高稳定性和高可靠性，能够提供7*24小时的连续运行能力，具有较强的系统安全性和灾难恢复能力，系统有效工作时间≥99.9%； ②系统故障平均修复时间：不超过5小时； ③其他可靠性要求：无故退出系统；发生系统不可控制的故障提示；因系统故障导致操作系统或机器无法正常操作。 2）易用性需求 由于系统使用对象的多样性，包括政府部门领导、管理人员、业务人员等，信息系统的设计能够适应不同层次用户的要求，具有良好的易用性，以最大程度地减少系统培训和系统支持的成本。系统界面整洁、友好，能以适当的方式引导用户的操作，快速完成用户指定的任务。系统具有较高的适配性，能满足笔记本电脑、台式电脑等不同终端的应用。 3）响应速度需求 系统支持设备同步频率为0.1 hz。 客户端响应时间最大不超过5秒。一般性数据保存、修改、删除等操作的响应反馈速度最大不超过5秒。 ①系统吞吐量： A）总注册用户数：≤200； B）在线用户数：默认取系统总注册人数的20%-30%（40-60）； C）并发用户数：默认取在线用户数的10%-20%（20-40）； ②系统响应指标： A）用户响应时间：简单事务处理(包含各类信息录入、修改、查询业务、主要页面平均响应时间等)≤5s； B）系统信息录入、修改型简单事务：平均响应时间≤5s； C）复杂事务处理≤30s； D）复杂数据处理和分析≤10分钟； E）各类固定统计报表形成时间：≤5s。 6.安全需求 本系统要求通过信息系统安全等级保护二级认证。 7.标准编制需求 1）技术路线 采用自主可控的技术路线，包含CPU架构、操作系统、云原生底层软件、开发语言、数据库、中间件等。 2）主要接口规范 依据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省数字政府改革建设2022年工作要点的通知》《佛山市政务服务数据管理局关于加快推进政务信息系统国产化工作的函》以及《“数字佛山”建设总体规划——佛山市智慧城市和数字政府建设（2021—2025）》要求，编制《佛山市功能型无人车道路测试与商业应用服务平台技术规范》。 |
|  | 5 | 服务内容 项目总体建设内容为完成佛山市功能型无人车道路测试与商业应用服务平台开发工作，并在项目终验后提供1年免费运维服务。 1.1 基础设施服务 项目所需信创资源和服务器过程化软件均由政务云资源提供，涉及的相关费用不包括在系统建设费用之中。 1.2软件开发服务 具体技术要求： 编号; 模块; 功能点名称; 具体技术要求. 1; 车辆动态一张图; 基础底图接入; 基础地图接入是系统的核心支撑模块，负责接入、缓存、渲染并可视化第三方互联网地图的底图数据（包括矢量、影像等图层），并支持运行时动态切换底图类型。该功能是车辆动态一张图模块的基石，监管人员可在其底图上叠加车辆分布聚合图、道路区域等业务图层，借助地理空间参考直观理解车辆分布与真实城市场景的关联，实现车辆实时定位与交互式浏览。. 2; 行政区划展示; 行政区划展示功能在基础地图底图上叠加市、区级等边界，通过内置本地矢量数据进行坐标转换、几何绘制与样式渲染，生成可供业务层直接使用的行政区划图层。监管人员可据此直观辨识各行政区无人车分布密度，结合实时位置点快速定位目标车辆所在区域与具体方位，显著提升空间态势感知与指挥调度效率。. 3; 车辆聚合分布图; 车辆分布聚合图功能对第三方平台上报的车辆实时信息进行抽取、清洗、过滤与融合，生成含精确地理坐标的车辆分布数据集，并按空间距离或像素尺度对相近车辆进行动态聚类与聚合，实时生成地图聚合图，以可视化呈现无人车的聚集趋势、热点区域及分布密度。 监管人员可借此直观掌握各运营企业的车辆分布，结合道路区域与行政区划判断运营线路合理性；同时支持数据下钻，从聚合视图逐层查看单车实时状态与属性，快速识别异常车辆，支撑运营安全监管与应急处置。. 4; 道路区域分布展示; 1）道路分布展示： 道路分布展示用于直观呈现各类相关道路空间分布情况,通过地图可视化的方式，整合并展示测试路段、商用路段及转场路段的位置、范围等关键信息。 2）区域分布展示： 区域分布展示用于直观呈现各类相关区域空间分布情况,通过地图可视化的方式，整合并展示测试区域、商用区域及转场区域的位置、范围等关键信息。. 5; 停车场与重点设施分布展示; 1）停车场分布展示 停车场分布通过地图可视化展示无人车专属停车场的位置与覆盖范围，为布局合理性评估提供直观参考。监管人员可观察停车场分布密度与运营线路、重点设施、人口密集区的匹配程度，发现停车紧张或资源浪费问题，及时提出调整建议，优化布局，保障运营顺畅高效。 2）重要设施点分布展示 重点设施分布通过地图标注精准展示加油站、学校等设施的位置、类别及周边环境，为运营主体规划行驶线路、有效避让设施提供直观参考，保障设施运行秩序与无人车通行安全。点击设施标识可查看详细信息；监管人员结合道路与区域分布，快速找出不合理线路，及时提出规划意见，确保重点设施正常运行。. 6; 禁行路段分布展示; 禁行路段分布展示功能会根据人工录入的道路进行信息，包括禁行范围、禁行时段、禁行原因等关键信息，自动分析并标准化后，生成禁行路段记录数据集。系统自动根据该数据集，在地图上直观向用户呈现禁行路段。 监管人员也可以配合车辆分布聚合图，及时发现即将进入或已经进入禁行路段的无人车，并对相关主体做出相应预警，减少违规违法事件的发生，保障无人车运营安全。. 7; 车辆分段行程明细展示; 车辆分段行程明细展示功能对无人车企业每日推送的实时及历史记录进行抽取、清洗与标准化处理，根据车辆运行状态对轨迹进行分段标记，生成结构化数据集。系统据此在地图底图上以差异化颜色和文字标注，动态渲染各状态段的行驶轨迹。 监管人员可按日期或时间范围检索目标车辆的全部分段轨迹，远程掌握实际行驶路线与状态变化，确保运营路线符合规定。. 8; 基础信息管理; 运营路线管理; 运行路线管理模块包含测试路段、商业应用路段、转场路段、重要设施点等四类对象的管理。 1）道路测试路段管理 测试路段管理模块支持路段基础信息与图形信息的整合维护。系统结构化存储序号、测试简述、起点（区/镇街/路段）、终点、测试起止日期等字段，并关联空间地理数据（道路坐标点集合及走向轨迹），以图形化呈现路段分布。用户可通过测试路段台账页面查看、筛选全量路段，管理员可直接删除无效或过期路段，系统自动同步更新。 2）商业应用路段管理 商业应用路段管理模块管理商业路段的基础属性与空间信息，提供便捷的维护与查询。系统存储编号、路段名称等核心字段，并关联空间地理信息，通过地图可视化展示路段布局。用户可通过商业应用路段台账页面浏览所有路段，管理员可删除因规划调整等原因失效的路段，系统自动同步更新。 3）转场路段管理 转场路段管理模块管理转场路段的参数与路径信息，提供高效的操作入口。系统存储路段ID、路段描述等关键内容，为转场调度与路径优化提供数据支持。用户可通过转场路段管理页面查看并多条件筛选路段，管理员可删除因交通管制、道路施工等暂时无法使用的路段，保障数据实时准确。 4）重要设施点管理 重要设施点管理模块监管设施点的基础属性与关联信息，提供便捷的维护与查询。系统存储设施编号、名称、类型、具体地址、建成时间、负责人及联系方式等关键信息，并关联功能范围及运行状态，通过信息集成化展示设施点综合情况，为无人车道路测试及商业应用路段、区域的设计提供全面数据支持。. 9; 运营区域管理; 1）道路测试区域 道路测试区域运营管理模块支持测试区域运营参数与测试适配信息的整合维护。系统结构化存储区域所属辖区、街道、测试描述等关键信息，为测试任务分配、设备调配及安全管理提供数据支持。用户可通过运营台账页面查看全量区域清单，按测试类型、允许车辆类型等条件筛选；对于因设备老化或道路条件不达标而停止运营的区域，管理员可执行注销操作，系统自动同步更新状态。 2）商业应用区域 商业应用区域运营管理模块以台账为核心，提供增删查改功能。系统结构化存储区域编码、区域名称、商业用途等关键信息。用户可通过台账页面查看所有区域清单，支持多条件筛选；新增区域时，主体可录入相关信息，系统自动更新台账；需调整时，可修改区域名称、用途等内容，系统实时同步；已停止应用的区域，管理员可删除并同步更新台账，确保数据时效性与准确性。. 10; 停车场管理; 1）台账管理 用户可通过停车场台账页面，集中查看道路测试主体和商业应用主体上报的停车场清单，支持按需求筛选精准查询停车场。 2）信息管理 系统对停车场的信息进行结构化存储，包含编号、停车场名称、地址、负责人、联系方式、车位数等关键信息，保障停车场数据的准确性与完整性；与此同时，系统还支持对停车场的空间位置信息进行管理，借助地图可视化手段清晰展示停车场的位置分布。. 11; 测试项目管理; 1）台账管理 用户可通过测试项目台账页面，查看系统已登记的功能型无人车自动驾驶功能测试项目清单，支持测试项目、测试场景名称筛选精准查询测试项。 2）信息管理 系统对测试项目的信息进行结构化存储，主要包括测试项目名称、测试场景名称两类信息，通过信息管理页面可以及时对系统的测试项目进行更新，以同步最新的管理测试要求。. 12; 专家库管理; 1）台账管理 专家库台账管理模块以台账为核心，实现专家信息的精准化管理。系统结构化存储专家编号、姓名、所属领域、职称、工作单位、联系方式、专业特长等核心信息。用户可通过台账页面查看全量专家清单，按领域、职称、单位等条件筛选；新增专家时直接录入，系统自动更新台账；信息变动时可修改，系统实时同步。 2）信息管理 专家库信息管理模块以专家信息管理为核心，支持增、删、查操作。系统存储专家编号、姓名、领域、职称、工作单位、联系方式等详细信息。用户可通过信息管理页面全方位查阅专家信息，按领域、学历等多维度组合筛选；新增专家时逐项录入，系统自动更新列表；删除专家时系统进行二次确认，随后清除信息并同步更新状态，保障信息管理安全性。 3）数据导出 数据导出功能支持将筛选或查询到的专家数据以指定格式导出，满足数据备份需求。用户在信息管理页面完成查询筛选后，点击“导出”按钮，可按全量筛选结果导出。导出内容涵盖专家编号、姓名、所属领域、职称、工作单位、联系方式、学历背景等结构化信息。系统生成导出文件并提示用户下载。. 13; 监管人员库; 1）台账管理 监管人员库的台账管理模块以结构化台账为核心，实现市区各部门监管人员信息的精准规范管理。用户可查看全量人员清单，按所属部门、姓名等筛选；新增人员时直接录入并自动更新台账；信息变动时实时同步修改，为监管调度提供数据支撑。 2）信息管理 监管人员库的信息管理模块聚焦人员信息全生命周期管控，覆盖增删查操作。系统存储基础及业务信息，保障完整性。用户可全方位查阅人员详情，支持多维度筛选；新增人员逐项录入并自动入库；删除离职或调离人员前进行二次确认，避免误删，同步清除信息并更新状态，确保信息有效性与安全性。 3）数据导出 数据导出功能支持信息提取与备份。用户完成查询筛选后点击“导出”按钮，系统按筛选结果全量导出，生成文件并提示下载，满足数据存档、跨部门共享等需求。. 14; 车型管理; 1）台账管理 车辆管理的台账管理模块以结构化台账为核心，规范管理各主体车型共性数据。用户可查看车型清单，按所属主体、车型名称等条件筛选；新增道路测试或商业应用主体时，系统自动归集车型底版数据并更新台账。 2）信息归集 新增道路测试或商业应用主体时，系统自动归集该主体车型共性的结构化信息及附件材料，作为车型底版数据更新，且归集数据不可修改，确保共性数据的有效性与安全性。 3）数据关联 申报主体进行新增三同车辆业务申报时，仅需在界面勾选车型，申请通过后系统自动绑定该车型的共性结构化信息与附件材料，避免重复填报，减少工作量并增强数据准确性。. 15; 快速路管理; 快速路管理功能维护全市快速路信息。用户可通过地图交互工具创建、编辑或删除快速路几何数据并填写属性信息；系统对数据进行清洗校验，存储编号、名称、等级、最高/最低限速、长度、走向等关键信息。 监管人员可快速筛选查询指定快速路信息，并以地图可视化方式呈现。. 16; 主干路管理; 主干路管理功能维护指定区域范围内的主干路信息。用户可透过该功能，利用地图交互工具，创建、编辑、删除主干路信息，系统自动根据信息自动生成包含主干路编号、主干路名称、起点、终点、走向（几何数据）、长度、所属行政区等关键信息的主干路数据集。 监管人员可通过该功能，按不同条件查询主干路信息，以地图可视化的方式查看主干路的分布、走向、长度等信息。同时也可以透过该功能实现对主干路几何信息（如走向、形状等）的编辑或删除。. 17; 次干路管理; 次干路管理功能用于刻画城市中等级道路布局。用户可通过地图交互绘制创建、编辑、删除次干路；系统自动生成包含编号、名称、功能属性、所属镇街、长度、走向等关键信息的数据集。 监管人员可按名称、镇街等维度检索次干路信息，以地图可视化方式查看其分布，并可对走向进行细微调整，保障数据真实性。. 18; 道路测试主体 信息档案管理; 道路测试主体管理; 道路测试主体管理模块负责整合管理主体的基础信息、材料（基本信息材料、业务登记材料）、测试项目及补充、测试车辆、安全员、停车场、测试区域/路段、转场路段等信息，并提供便捷的维护与查阅入口。系统结构化存储主体编号、名称、统一社会信用代码、地址、主体状态等核心字段，并通过子表、附件列表展示全业务流程信息，为审核与管理提供全面数据支持。 用户可通过台账页面查看全量主体清单，按主体名称、类型、状态等筛选；对注销或不符合资质的主体，可标记或删除，系统自动同步更新状态。. 19; 道路测试车辆管理; 该模块管控测试车辆的基础信息、技术参数、年检记录及业务附件材料。 系统结构化存储车辆编号、车架号、测试专用标识编号、所属机构、首次测试日期、车辆状态等核心字段，并关联自动驾驶系统版本、配置、自动驾驶等级、动力类型等技术参数，年检记录与附件材料通过子表或附件列表展示。 用户可通过台账页面查看全量车辆清单，按所属主体、品牌型号、车辆状态、测试类型等筛选。. 20; 道路测试安全员管理; 道路测试安全员管理模块管控安全员的基础信息与资质信息。系统结构化存储安全员编号、姓名、性别、身份证号、联系电话、所属测试主体等核心字段，并关联安全培训记录、驾驶证、体检报告、劳动合同等资质内容，通过子表或附件列表呈现。 用户可通过台账页面查看全量安全员清单，按所属主体、准驾车型、资质状态等筛选；对离职或资质失效的安全员可标记或删除，系统自动同步更新状态。. 21; 商业应用主体 信息档案管理; 商业应用主体管理; 商业应用主体管理模块整合管理主体基础信息与商业应用业务登记材料，提供便捷的维护与查阅入口。 系统结构化存储主体编码、名称、统一社会信用代码、注册地址、法定代表人、主体状态等核心字段，并通过子表、附件列表展示主体基本信息材料、业务登记材料、商业应用路段/区域/项目、车辆、安全员、转场路段、停车场等信息，呈现全业务过程状态，为审核与业务监管提供全面数据支持。 用户可通过台账页面查看全量主体清单，按主体名称、状态等筛选；对注销或违规主体可标记或删除，系统自动同步更新状态。. 22; 商业应用车辆管理; 商业应用车辆管理模块管控车辆基础信息、年检记录及业务登记材料（含出厂合格证明、测试报告、车辆投保证明、适应性评估报告、自动驾驶功能检测报告）。 系统结构化存储车辆编码、车架号、品牌型号、车牌号码、所属主体、车辆状态等核心字段，并通过子表或列表展示年检记录与业务材料，为合规性审核与运营监管提供支持。 用户可通过台账页面查看全量车辆清单，按所属主体、品牌型号、车辆状态、运营范围等筛选。. 23; 商业应用安全员管理; 商业应用安全员管理模块整合管理安全员基础信息、培训记录、从业信息及资质材料，提供便捷的维护与查阅功能。 系统结构化存储安全员编码、姓名、性别、身份证号、联系电话、所属主体、人员状态等核心字段，并通过子表、附件清单展示培训记录、从业信息、资质材料，为资质审核与管理提供全面数据支持。 用户可通过台账页面查看全量安全员清单，按所属主体、准驾车型、人员状态等筛选；对离职或资质失效的安全员，可标记或删除，系统自动同步更新状态。. 24; 业务办理; 道路测试申请; 1）提交申请：测试主体首次申请道路测试时，通过公共服务平台提交完整材料（含主体资质、车辆参数、测试内容、测试路段及时段、经专家评审的安全应急预案等《实施细则》要求的资料）。 2）材料初审：区交通运输局对材料进行完整性与规范性初审。 3）征求意见：区交通运输局组织区有关部门及属地区政府召开评审会议，论证并收集参会单位意见。 4）材料形式审查：市交通运输局审查材料完整性、规范性及主体申请资质。 5）组织专家评审：对技术复杂、创新性强或存在重大安全风险的项目，市交通运输局可邀请专家参会，根据材料及答辩提出评审意见，作为联合审核的重要参考。 6）联合评审：市交通运输局审核整改材料后，会同市公安局、市工业和信息化局及市有关部门，综合参考评审意见得出审核意见。 7）整改：未通过审核的测试主体按评审意见整改后，重新向市交通运输局提交申请材料。 8）核发材料：审核通过后，市交通运输局会同市公安局、市工业和信息化局及市有关部门确认《功能型无人车道路测试安全性自我声明》，并核发道路测试通知书和车辆编码。. 25; 道路测试申请（异地获批）; 已在其他城市获得道路测试许可的主体，申请在本地开展同类测试时，可适用简化流程，需上传原测试地的安全性佐证材料及《实施细则》第十一条第二、四、六至九项材料。审核侧重比对异地与本地标准差异，确认车辆状态一致性；若测试内容或车辆配置变更，需按本地流程补充材料。 1）提交申请：提交异地获批申请及所需材料。 2）材料初审：区交通运输局进行完整性与规范性初审。 3）征求意见：区交通运输局组织区有关部门及属地区政府召开评审会议，论证并收集意见。 4）材料形式审查：市交通运输局审查材料完整性、规范性及主体资质。 5）联合评审：市交通运输局会同市公安局、市工信局等部门，综合参考意见得出审核结论。 6）整改：未通过审核的主体按意见整改后重新提交。 7）核发材料：审核通过后，市交通运输局会同相关部门确认《安全性自我声明》，核发道路测试通知书和车辆编码。. 26; 道路测试期效管理; 1）道路测试延期申请 审核重点评估延期必要性与测试进展，无重大事故且有合理需求的申请简化审批；若延期后时段与重大活动冲突，需协调调整。 ①提交申请：主体在测试结束前2个月内提交延期申请书及必要性说明。 ②材料初审：区交通运输局进行完整性与规范性初审。 ③征求意见：区交通运输局组织区有关部门及属地区政府召开会议论证并收集意见。 ④材料形式审查：市交通运输局审查材料完整性、规范性及主体资质。 ⑤整改：未通过审核的主体按意见整改后重新提交。 ⑥联合评审：经市交通运输局会同市公安局、市工信局等部门联合审核通过后方可延期，延期时间原则上不超过12个月。 2）终止道路测试审核 ①提交申请：测试主体或管理部门提交退出申请，说明原批准编号、退出原因、计划日期及处理方案。 ②材料初审：区交通运输局进行完整性与规范性初审。 ③征求意见：区交通运输局组织区有关部门及属地区政府召开会议论证并收集意见。 ④材料形式审查：市交通运输局审查材料完整性、规范性及主体资质。 ⑤整改：未通过审核的主体按意见整改后重新提交。 ⑥联合评审及结果：经市交通运输局会同市公安局、市工信局等部门联合审核通过后，主体按退出方案及审批意见有序退出，系统保留相关数据并归档。. 27; 商业应用申请; - 1）提交申请：商业应用主体首次申请时，通过公共服务平台提交完整材料（含主体资质、车辆参数、项目内容、使用路段及时段、经专家评审的安全应急预案等《实施细则》要求的资料）。 - 2）材料初审：区交通运输局进行完整性与规范性初审。 - 3）征求意见：区交通运输局组织区有关部门及属地区政府召开评审会议，论证并收集意见。 - 4）材料形式审查：市交通运输局审查材料完整性、规范性及主体资质。 - 5）组织专家评审：对技术复杂、创新性强或存在重大安全风险的项目，市交通运输局可邀请专家参会，根据材料及答辩提出评审意见，作为联合审核的重要参考。 - 6）联合评审：市交通运输局会同市公安局、市工信局等部门，综合参考评审意见得出审核意见。 - 7）整改：未通过审核的，说明原因，主体修改后重新提交材料。 8）核发材料：审核通过后，市交通运输局会同相关部门确认《功能型无人车商业应用安全性自我声明》，核发商业应用通知书和车辆编码。. 28; 商业应用期效管理; 1）商业应用延期申请 ①提交申请：主体在应用结束前2个月内提交延期申请书及必要性说明。 ②材料初审：区交通运输局进行完整性与规范性初审。 ③征求意见：区交通运输局组织区有关部门及属地区政府召开会议论证并收集意见。 ④材料形式审查：市交通运输局审查材料完整性、规范性及主体资质。 ⑤联合评审：市交通运输局会同市公安局、市工信局等部门审核，重点评估延期合理性、前期应用效果及违规记录。 ⑥整改：若影响区域规划或存在安全隐患，协商调整或驳回，主体整改后重新提交。 ⑦核发材料：对运营规范、社会反响好且确有必要的申请，予以批准延期。 所有申请及审核信息在统一台账中展示，支持按主体名称、申请日期等查询筛选，实时掌握进度，历史数据保留供查阅统计。 2）终止商业应用审核 ①提交申请：主体或管理部门提交退出申请，包含原许可编号、退出原因、时间安排、处理方案。 ②材料初审：区交通运输局进行完整性与规范性初审。 ③征求意见：区交通运输局组织区有关部门及属地区政府召开会议论证并收集意见。 ④材料形式审查：市交通运输局审查材料完整性、规范性及主体资质。 ⑤联合评审：市交通运输局会同市公安局、市工信局等部门核查退出方案合理性，确保平稳有序、不影响公众利益。 ⑥整改：未通过审核的主体按意见整改后重新提交。 ⑦核发材料：审核通过后注销商业应用许可，记录退出信息并存档。 - 所有申请及审核记录纳入统一台账，支持按申请类型、许可编号、主体名称等查询，实时显示进度，历史数据长期留存，为监管及数据分析提供依据。. 29; 测试与商业应用状态管控; 1.暂停道路测试 ①提交申请：测试主体或管理部门可对在测试时间内的道路测试执行暂停操作，需提交道路测试延期申请书及必要性说明； ②材料初审：区交通运输局在受理后进行材料完整性和规范性初审； ③征求意见：区交通运输局组织区有关部门和暂停道路测试的道路或区域属地区人民政府召开审会议，进行论证并收集各参会单位评审意见； ④市交通运输局对材料完整性、规范性及主体的申请资质进行审查； ⑤市交通运输局根据整改材料进行完整性和规范性审核，后同市公安局、市工业和信息化局和市有关部门，综合参考评审意见，得出审核意见； ⑥整改：未通过审核，主体可根据评审意见整改，整改后向市交通运输局重新提交申请材料； ⑦核发材料：通过审核后，可暂停该道路测试。 2.恢复道路测试 ①提交申请：测试主体或管理部门可对在测试时间内的已暂停的道路测试执行恢复操作，需填写申请，说明申请填写恢复时间、恢复原因，上传说明附件； ②材料初审：区交通运输局在受理后进行材料完整性和规范性初审； ③征求意见：区交通运输局组织区有关部门和拟恢复道路测试的道路或区域属地区人民政府召开审会议，进行论证并收集各参会单位评审意见； ④市交通运输局对材料完整性、规范性及主体的申请资质进行审查； ⑤市交通运输局根据整改材料进行完整性和规范性审核，后同市公安局、市工业和信息化局和市有关部门，综合参考评审意见，得出审核意见； ⑥整改：未通过审核，主体可根据评审意见整改，整改后向市交通运输局重新提交申请材料； ⑦核发材料：通过审核后，即可恢复该道路测试。 3.暂停商业应用 ①提交申请：商业主体或管理部门可对在时间内的商业应用执行暂停操作，可在对应的商业应用申请及审核中填写暂停时间、暂停原因，上传说明附件； ②材料初审：区交通运输局在受理后进行材料完整性和规范性初审； ③征求意见：区交通运输局组织区有关部门和拟暂停商业应用的道路或区域属地区人民政府召开审会议，进行论证并收集各参会单位评审意见； ④材料形式审查：市交通运输局对材料完整性、规范性及主体的申请资质进行审查； ⑤联合评审：市交通运输局根据整改材料进行完整性和规范性审核，后同市公安局、市工业和信息化局和市有关部门，综合参考评审意见，得出审核意见； ⑥整改：未通过审核，商业应用主体可根据评审意见整改，整改后向市交通运输局重新提交申请材料； ⑦审核通过后，即可暂停该商业应用。 4.恢复商业应用 ①提出申请：针对已暂停的商业应用，商业应用主体或管理部门若需进行恢复时，可在对应的商业应用申请及申请中填写恢复时间、恢复原因，上传说明附件； ②材料初审：区交通运输局在受理后进行材料完整性和规范性初审； ③征求意见：区交通运输局组织区有关部门和拟恢复商业应用的道路或区域属地区人民政府召开审会议，进行论证并收集各参会单位评审意见； ④材料形式审查：市交通运输局对材料完整性、规范性及主体的申请资质进行审查； ⑤联合评审：市交通运输局根据整改材料进行完整性和规范性审核，后同市公安局、市工业和信息化局和市有关部门，综合参考评审意见，得出审核意见； ⑥未通过审核，商业应用主体可根据评审意见整改，整改后向市交通运输局重新提交申请材料； ⑦通过审核后，可恢复商业应用。. 30; 道路测试商业应用三同车辆增减审批; 1.道路测试-同款车辆新增申请 本功能重点负责道路测试三同车辆新增的全流程数据管理，核心操作及数据处理要求如下： ①申请发起：主体勾选拟新增车型，系统自动填充该车型共性结构化信息及附件材料，主体补充非共性材料、绑定车辆活动路段、填报申请原因并上传佐证材料； ②多级审核：区交通运输局完成材料初审，征求属地部门及政府意见，系统记录初审意见与意见征集结果；市交通运输局开展材料形式审查，结合区级意见组织市级部门评审，系统留存评审意见及审核结论； ③整改管理：审核未通过时，系统记录整改意见，支持主体整改后重新提交申请，并更新申请相关数据； ④数据生成与更新：审核通过后，系统按车辆所属辖区自动分配车辆编码，生成核发通知书；将车辆状态更新为 “通过”，关联至对应主体档案，同步更新车辆基础信息库，为主体后续业务开展提供数据支撑。 2.道路测试-同款车辆减少申请 ①提出申请：已获得道路测试许可的主体，若需减少同款车辆参与活动，可提交减少同款车辆申请。申请材料需包含拟减少的车辆信息、相关说明和相应材料； ②材料初审：区交通运输局在受理后进行材料完整性和规范性初审； ③征求意见：区交通运输局组织区有关部门和拟减少道路测试同款车的道路或区域属地区人民政府召开审会议，进行论证并收集各参会单位评审意见； ④材料形式审查：市交通运输局对材料完整性、规范性及主体的申请资质进行审查； ⑤联合审批：市交通运输局会同市公安局、市工业和信息化局和市有关部门联合对提交的材料进行审核； ⑥整改：未通过审核，道路测试主体可根据评审意见整改，整改后向市交通运输局重新提交申请材料； ⑦材料核发：审核通过后，在原许可上取消该车辆的车辆编码。 3.商业应用-同款车辆新增申请 本功能实现商业应用三同车辆新增的全流程数据管理，核心操作及数据处理要求如下： ①申请发起：主体勾选拟新增车型，系统自动填充该车型共性结构化信息及附件材料，主体补充非共性材料、绑定车辆活动路段、填报申请原因并上传佐证材料； ②多级审核：区交通运输局完成材料初审，征求属地部门及政府意见，系统记录初审意见与意见征集结果；市交通运输局开展材料形式审查，结合区级意见组织市级部门评审，系统留存评审意见及审核结论； ③整改管理：审核未通过时，系统记录整改意见，支持主体整改后重新提交申请，并更新申请相关数据； ④数据生成与更新：审核通过后，系统按车辆所属辖区自动分配车辆编码，生成核发通知书；将车辆状态更新为 “通过”，关联至对应主体档案，同步更新车辆基础信息库，为主体后续业务开展提供数据支撑。 4.商业应用-同款车辆减少申请 ①提出申请：已获得商业应用许可的主体，若需减少同款车辆参与活动，可提交减少同款车辆申请。申请材料需包含拟减少的车辆信息、相关说明和相应材料； ②材料初审：区交通运输局在受理后进行材料完整性和规范性初审； ③征求意见：区交通运输局组织区有关部门和拟减少同款车的商业应用的道路或区域属地区人民政府召开审会议，进行论证并收集各参会单位评审意见； ④材料形式审查：市交通运输局对材料完整性、规范性及主体的申请资质进行审查； ⑤联合审批：市交通运输局会同市公安局、市工业和信息化局和市有关部门联合对提交的材料进行审核； ⑥整改：审核未通过的，说明不符合原因，商业应用主体可针对性整改后重新申请； 核发材料：审核通过后，在原许可上取消该车辆的车辆编码。. 31; 道路测试非三同车辆新增申请; 本功能负责非三同车辆新增的全流程业务数据管理： 申请发起：主体填报车辆信息、上传附件、绑定活动路段、说明申请原因及佐证材料。 多级审核与专家评审：区交通运输局初审并征求属地意见，系统记录初审及征集结果；市交通运输局形式审查、组织专家评审，联合市级部门审批，系统存储专家意见、审批意见及最终结论。 整改管理：审核未通过时，系统记录整改要求，支持主体整改后重新提交并更新数据。 数据生成、更新与归档：审核通过后，系统按辖区分配车辆编码、生成通知书，将车辆状态更新为“通过”并关联主体档案，同步更新车辆基础库；同时提取结构化及附件信息归档至主体车型档案，完善车型数据体系。. 32; 安全员人员调整审批; 1.安全员新增申请 ①提出申请：如因主体需要或其他原因需增加安全员的，需向市交通运输局提交申请，主体录入新增安全员的基本信息，如姓名、身份证、驾照有效期等，上传相关说明附件后，提交至后续审批； ②材料初审：区交通运输局在受理后进行材料完整性和规范性初审； ③征求意见：区交通运输局组织区有关部门和拟新增安全员的道路或区域属地区人民政府召开审会议，进行论证并收集各参会单位评审意见； ④材料形式审查：市交通运输局对材料完整性、规范性及主体的申请资质进行审查； ⑤联合评审：市交通运输局根据整改材料进行完整性和规范性审核，后同市公安局、市工业和信息化局和市有关部门，综合参考评审意见，得出审核意见； ⑥整改：未通过审核，商业应用主体可根据评审意见整改，整改后向市交通运输局重新提交申请材料； ⑦核发材料：审核通过后，可新增活动的安全员，系统自动记录主体对安全员的增减。 2.安全员减少申请 ①提出申请：如因主体需要或其他原因需减少安全员的，需向市交通运输局提交申请，主体批量选中需删减的安全员，上传相关说明附件后，提交至后续审批； ②材料初审：区交通运输局在受理后进行材料完整性和规范性初审； ③征求意见：区交通运输局组织区有关部门和拟减少安全员的道路或区域属地区人民政府召开审会议，进行论证并收集各参会单位评审意见； ④材料形式审查：市交通运输局对材料完整性、规范性及主体的申请资质进行审查； ⑤联合评审：市交通运输局根据整改材料进行完整性和规范性审核，后同市公安局、市工业和信息化局和市有关部门，综合参考评审意见，得出审核意见； ⑥整改：未通过审核，商业应用主体可根据评审意见整改，整改后向市交通运输局重新提交申请材料； ⑦核发材料：审核通过后，可减少活动的安全员，系统将自动记录此操作。. 33; 运行路段新增申请; 本功能专注于测试及商业应用路段新增的全流程业务数据管理，核心操作及数据处理规范如下： 申请发起：主体提交路段新增申请，阐述申请原因、绘制路段空间位置及走向、上传佐证材料； 多级审核：区交通运输局对材料进行初审，并征求属地部门及政府相关意见，系统记录初审意见与意见征集情况；市交通运输局开展材料形式审查，结合区级意见组织市级部门评审，系统保存评审意见及审核结论； 整改管理：审核未通过的，系统记录整改指导意见，允许主体整改完毕后重新提交申请，并更新相关申请数据； 数据更新：审核通过后，系统将该路段状态标记为 “通过”，关联至对应主体档案，同步更新路段基础信息库，保障主体后续业务有序推进。. 34; 运行区域新增申请; 本功能主要承担测试及商业应用区域新增的全流程数据管理工作，核心操作及数据处理机制如下： 申请发起：主体提交区域新增申请，说明新增事由、绘制区域空间范围、上传佐证材料； 多级审核：区交通运输局完成材料初步审核，并征求属地相关部门及人民政府意见，系统记录初审意见与意见征集结果；市交通运输局实施材料形式审查，结合区级反馈意见组织市级部门联合评审，系统留存评审意见及最终审核结论； 整改管理：审核未通过时，系统记录整改要求，支持主体依据意见完成整改后重新提交申请，并同步更新申请数据； 数据更新：审核通过后，系统将该区域状态更新为 “通过”，关联至对应主体档案，同步完善区域基础信息库，为主体后续业务开展提供支撑。. 35; 运营配套资源新增审批; 1.转场路段新增申请 本功能聚焦主体新增转场路段的全流程业务数据管控，核心操作及数据处理流程如下： 申请发起：主体提交转场路段新增申请，填报申请事由、绘制路段空间走向与位置信息、上传相关佐证材料； 审核处理：市交通运输局对提交材料开展完整性、合规性审查，系统同步记录审核意见及审核状态； 数据更新：审核通过后，系统将该转场路段状态变更为 “通过”，关联至对应主体档案，同步更新路段基础信息台账，保障主体后续相关业务顺利开展。 2.停车场新增申请 本功能主要负责停车场新增的全流程数据管理工作，核心操作及数据处理规范如下： 申请发起：主体提交停车场新增申请，说明申请事由、精准标注停车场地理位置、上传佐证材料； 审核处理：市交通运输局对提交材料进行完整性、规范性审查，系统记录审核意见及审核状态； 数据更新：审核通过后，系统将该停车场状态变更为 “通过”，关联至对应主体档案，同步更新停车场基础信息库，保障主体后续相关业务正常开展。. 36; 行业监管; 运营违规管理; 监管部门在日常巡查或通过系统监测发现道路测试或商业应用主体存在违规行为时，启动违规登记整改流程。​ 首先，监管人员需在系统中登记违规信息，包括违规主体名称、对应的许可编号、违规行为描述、违规发生时间及地点、相关证据等，明确违规类型及违反的具体规定。登记完成后，系统推送至违规主体，载明整改要求、整改期限及未按期整改的后果。​ 违规主体收到通知后，需在规定期限内完成整改，并在系统中提交整改报告，说明整改措施、整改结果及预防措施。监管部门对整改报告及相关佐证材料进行审核，若确认整改到位，系统标记该违规记录为 “已整改”，闭环管理流程；若整改未达标，系统发出二次整改通知，必要时可暂停相关活动许可，直至整改合格。 所有违规登记、整改及处理信息均纳入统一台账，支持按违规主体、违规类型、处理状态等条件查询，系统自动记录各环节操作日志，确保处理过程的透明可追溯。. 37; 交通违章管理; 行业监管模块下的交通违法功能，针对道路测试及商业应用活动中涉及的交通违法，建立标准化的处理流程，实现从信息采集、责任认定到后续处置的全流程管理，保障交通秩序与各方权益。 当道路测试车辆或商业应用车辆发生交通违法行为时，由监管人员手动录入违法详情，启动交通违章管理程序。​ 录入的违法信息包括违法主体、涉事车辆编号、违法时间、地点、具体违法情形、对应的交通法规条款及相关证据。系统推送违法信息至违法主体，明确违法事实、处罚依据及处理期限。​ 监管部门根据交通管理部门的处罚决定，在系统中记录处理结果，若违法情节严重，将同步影响主体的信用评级及后续许可审批。处理完成后，系统将违法记录归档至主体的违法台账，支持按时间、违法类型等条件查询。. 38; 交通事故处理; 针对道路测试及商业应用活动中涉及的事故，建立标准化的处理流程，实现从信息采集、责任认定到后续处置的全流程管理，保障交通秩序与各方权益。 道路测试或商业应用过程中发生交通事故时，相关主体需立即通过系统上报事故信息，或由监管人员接报后录入系统上报或录入的事故信息需包含事故发生时间、地点、涉事车辆信息、事故简要经过、人员伤亡情况、财产损失预估、现场照片或视频等证据材料。​ 事故处理完成后，系统登记形成完整的事故档案，包含事故全貌、处理过程及结果，纳入主体信用档案，作为许可续期、资质评估的重要依据。. 39; 个人工作台; 办事大厅; 办事大厅是用户快速开启业务办理的便捷入口。这里汇聚了系统内所有可发起的业务事项，用户无需在复杂的菜单层级中逐一查找，只需通过办事大厅的分类导航或搜索功能，就能直接定位目标业务并发起申请。. 40; 案件中心; 案件中心则为用户构建了完整的业务档案库，涵盖了用户自身参与申请、审批的所有案件清单及详细信息。无论是已办结的历史案件，还是正在处理的当前案件，用户都能在案件中心按照时间、业务类型等维度进行筛选查询。对于每个案件，系统会完整记录从申请发起、各环节审批意见到最终结果的全流程信息，用户可随时查阅案件的办理轨迹、相关附件及审批详情，为业务复盘、资料留存等需求提供可靠的信息支持，实现对自身参与业务的全程追溯与管理。. 41; 待办中心; 待办中心集中管理用户的所有待办事项，能够根据用户当前参与的流程自动生成相应的待办任务。同时，系统依据流程的推进状态，智能地将对应的待办事项自动流转至案件中心，实现任务的高效衔接与闭环管理。 用户可通过待办中心便捷地查阅各项待办事项，并支持查看该事项的申请人、经办人以及流程各环节进展信息等详细信息，全面掌握事项处理进展与参与角色，助力高效协同与决策。. 42; 草稿箱; 草稿箱用于持久化管理用户在填写复杂、耗时较长表单（如道路测试申请表等）过程中产生的未完成数据。当业务流程涉及多字段、多步骤且填写周期较长的表单时，用户在填写过程中若因任何原因需中途离开，系统会自动将用户为填写完成的表单暂存，并将该表单的当前填写状态及数据作为一条独立的草稿记录，写入草稿箱模块中进行结构化存储。 每条草稿记录由系统自动关联所属表单类型、填写人、创建时间、最后修改时间及表单数据快照等关键属性，用户可通过草稿箱查询并打开历史草稿，从对应草稿的中断处接续填写，提升流程连续性和操作效率。. 43; 安全监测; 路权开放; 1.道路测试开放路段 道路测试开放路段全面统计各区域的测试道路的数量，精确计算各路段的总公里数，并通过实时更新和审核确保数据可靠。 用户透过该功能即可全面了解当前可用于各类测试的道路资源状况。 2.商业应用开放路段 商业应用开放路段全面统计各区域的商业应用道路的数量，精确计算各路段的总公里数，并通过实时更新和审核确保数据可靠。 用户透过该功能即可全面了解当前可用于商业应用的道路资源状况。. 44; 主体监管; 1. 企业规模 统计市内无人车运营企业规模，包括各区无人车数量、各企业车辆数、安全员数量及配比率。 各区车辆总数：按行政区统计各企业投入的无人车总数，以图表展示。 企业车辆总数：按企业统计其运营的无人车总数，以图表展示。 安全员数量及配比率：按企业统计安全员总数及每辆车配备的安全员数，以图表展示。 用户可全面了解企业运营与安全保障情况，提升监管效率。 2. 运营情况 包括行驶里程与行驶时长统计，用于评估车辆活跃度、运营规模及效率。 行驶里程：系统每日采集自动驾驶里程，汇总每辆车日里程，支持按车辆编号、主体历史查询，为运营评估提供数据支撑。 行驶时长：系统每日采集自动驾驶时长，汇总每辆车日时长，支持按车辆编号、主体历史查询，保障运营安全与效益。 3. 违规违章 展现不同主体各年份的违章长期趋势，辅助分析监管政策、技术升级的影响。系统自动采集上报违章数据，统计周期内违章次数、类型，以时间维度展示各主体年度违章分布。用户可快速识别趋势，评估政策效果，发现安全隐患主体。 4. 交通事故 展现不同主体各年份的交通事故长期趋势，评估安全技术与管理措施有效性。系统自动采集上报事故，统计各主体周期内事故次数，以时间维度展示年度事故率分布。用户可快速锁定高事故率主体，排查管理漏洞，督促整改，保障安全运营。. 45; 资质与合规监测; 1. 安全员资质监测 系统根据录入的驾驶证信息定期校验有效期，临近过期时推送提醒；若驾驶证已过期，立即触发预警并标记相关安全员及车辆，确保安全员持有效驾驶证参与运营，筑牢安全底线。 2. 主体车辆合规监测 系统记录车辆年检有效期及结果，定期检查并在临近过期时提醒；若车辆未按时年检或年检不合格仍上路，触发预警并关联车辆与运营主体信息。运营主体可自动管理年检周期避免违规；监管人员通过预警精准查处未年检行为，督促整改，从硬件层面保障运营安全。. 46; 车辆动态指标监测; 车辆指标监测包括上线率、在线率、点位漂移率及实时轨迹完整率等统计，保障无人车运营安全。 车辆上线率：系统实时收集终端信号，计算上线车辆占比，对低上线率企业发出警告并排查问题。 车辆在线率：系统实时接收车辆上报信息，计算在线车辆占比，及时发现低在线率企业并排查问题。 点位漂移率：系统根据GPS信号与实际坐标，计算地图与实际位置的偏移，及时发现定位问题车辆，防止定位不准导致的安全风险。 实时轨迹完整率：通过计算实时轨迹路径距离，判断是否存在轨迹过短、过长或不连续情况，确保数据合理性与实时性，为监管提供数据支撑。. 47; 车辆运行路线监测; 车辆运行路线监测功能量化计算无人车实际轨迹与核定路线的偏离程度，持续监测并统计分析。系统基于轨迹数据按采样周期生成车辆偏移率记录数据集。 监管人员可按主体、时间、车辆等维度筛选、排序、汇总，快速识别频繁或严重偏离的车辆，为运营评估、系统改进及风险预警提供依据。. 48; 车辆运行区域监测; 运行区域监测功能实时采集并持续监测预设区域（如测试区域、商业应用区域）内的车辆，一旦车辆驶出区域，系统自动记录车辆编码、所属主体、驶出时间等关键信息，形成可追溯的异常记录。 监管人员可按主体、时间、车辆等维度查看异常信息，保障无人车安全运行。. 49; 车辆运行时段监测; 车辆运行时段监测功能用于对无人车的实际行驶时段与允许行驶时段进行比对，识别并记录超出规定时间范围的违规行为。基于车辆轨迹时间点数据与预先配置的时段规则数据（由主体填报信息时提供），进行对比检测，将超出规定时间的数据记录并保存。 监管人员可通过该功能，根据主体、时间、车辆等维度进行筛选、排序、汇总等操作，实时掌握车辆是否存在非允许时段行驶情况，定位违规时段与具体行程，支撑运营时间合规性监管。. 50; 视频监控; 第三方视频平台管理; 第三方视频平台管理功能统一采集、登记、维护并管理对接的多家运营企业视频平台连接信息。用户可配置平台名称、访问地址、协议类型（如HTTP/HTTPS、RTSP、GB/T28181）、鉴权方式及账号密钥等，系统经合法性校验与标准化后生成连接数据集。 监管人员可集中管理配置，实时监控平台可用性与健康状态，快速定位失效连接，保障视频链路稳定安全。. 51; 视频终端管理; 支持符合 GB/T 28181 协议的摄像头、NVR 等设备的注册、认证和级联（上下级平台对接），兼容主流品牌硬件。提供设备状态实时监控（如在线/掉线检测）并触发异常告警，支持设备分组管理与树形虚拟目录结构化组织，结合精细化权限分级体系（按角色分配管理/查看权限），满足规模化设备的分层管控需求。. 52; 视频流配置信息管理; 视频流配置信息管理功能用于对每辆无人车所搭载的视频终端在播放视频流时所必需的配置参数进行统一采集、登记、维护与版本管理。用户可使用该功能，为每辆车或其视频通道配置播放所需的信息，包括但不限于车辆编号、运营主体、视频流地址、传输协议类型、解码格式、分辨率等关键信息，系统会根据配置信息，经合法性校验、格式标准化与重复性检查后，生成视频流配置记录数据集。 监管人员可通过该功能，根据车辆、主体等维度进行筛选操作，实时查看指定一辆或多辆无人车的行驶视频，为车辆轨迹路线监测等功能提供证据支撑，保障无人车安全运营。. 53; 历史视频点播; 基于历史录像管理能力，实现已存储录像的在线点播，支持时间轴拖拽精准定位播放节点、0.5x-4x倍速调节及录像文件分段下载。具备播放进度记忆、关键帧标记功能，可对重点片段进行标记与回溯，满足事故溯源等场景下的精细化视频分析需求。. 54; 统一对接; 省统一身份认证平台; 基于佛山市交通运输综合管理系统的数字政府公共支撑能力，实现与广东省统一身份认证平台的对接，用户可以使用广东省统一身份认证平台账号登录，系统会基于佛山市交通运输综合管理系统将用户信息同步到广东省统一身份认证平台，向用户提供统一认证和统一鉴权服务、单点登录和单点退出。通过OAuth2.0接入的方式对接统一身份认证平台，经API网关对接统一身份认证中心，通过OAuth2.0协议进行访问。. 55; 省电子证照平台; 基于佛山市交通运输综合管理系统的数字政府公共支撑能力，实现与广东省电子证照平台进行对接，获取个人身份证、个人驾驶证、主体营业执照等证照信息，保障信息的真实性和实时性，方便业务管理和流程审批。. 56; 第三方运营平台车辆实时信息同步; 业务信息动态同步，平台以0.1hz频率接收第三方运营平台推送的位置、速度、实时控制模式、运行状态、接收指令等信息。. 57; 第三方运营平台人车绑定信息同步; 同步第三方运营平台中安全员编码、安全员姓名与车辆编码的关联绑定信息，实现人车信息联动更新。. 58; 第三方运营平台视频数据同步; 支持远程调起第三方运营主体的车辆实时视频流，实现视频信息的在线查看。. 59; 第三方运营平台异常事件同步; 同步第三方运营平台的设备故障、车辆运行状态异常等各类异常事件信息，实现异常信息实时归集。. 60; 系统管理; 用户权限日志管理; 1. 用户管理 管理用户基础信息与权限信息。系统存储用户编号、姓名、所属部门、职位、联系方式、账号状态等核心字段，并关联所属角色、可操作功能模块及权限等级，通过权限矩阵呈现权限分配。用户可通过台账页面查看全量用户清单，按部门、职位、账号状态筛选；对离职或无效用户可禁用或删除，系统自动同步更新。 2. 角色管理 管理角色基础信息与权限信息。系统存储角色编号、名称、描述、创建时间、状态等字段，并关联可访问的功能菜单、操作权限及数据范围，通过权限清单呈现配置。用户可通过台账查看全量角色清单，按名称、状态筛选；对不再使用的角色可停用或删除，系统自动同步更新。 3. 部门管理 管理部门基础信息与层级信息。系统存储部门编号、名称、职责、成立时间、状态等字段，并关联上级部门、下辖子部门及负责人，通过组织架构图呈现层级关系。用户可通过台账查看全量部门清单，按名称、状态、上级部门筛选；对撤销或合并的部门可注销或合并，系统自动同步更新。 4. 菜单管理 管理菜单基础信息与层级信息。系统存储菜单编号、名称、路径、功能描述、状态等字段，并关联上级菜单、子菜单及权限标识，通过菜单树状图呈现层级关系。用户可通过台账查看全量菜单清单，按名称、状态、上级菜单筛选；对停用或废弃的菜单可隐藏或删除，系统自动同步更新。 5. 权限管理 管理权限基础信息与关联信息。系统存储权限编号、名称、类型、适用模块、描述等字段，并关联对应的角色、可操作菜单及生效范围，通过权限关联图谱呈现分配关系。用户可通过台账查看全量权限清单，按名称、类型、适用模块筛选；对失效或冗余权限可禁用或删除，系统自动同步更新。 6. 日志管理 管理登录日志与平台日志。系统存储日志编号、类型、操作主体、时间、内容、结果等字段；登录日志关联IP、设备、状态；平台日志关联操作模块、级别、错误代码。通过分类列表呈现详情。用户可通过台账查看全量日志清单，按类型、主体、时间、结果筛选；对过期日志可导出或删除，系统自动同步更新状态。. |
|  | 6 | 数据业务运营 1.数据归集与整合治理 结合功能型无人车道路测试与商业应用全业务场景，系统开展数据资源梳理与汇聚整合工作，采用离线报送、在线传送、数据库接入等多元采集方式实现各类数据的统一归集，构建标准化底版数据体系，保障数据规范入库与有效复用。 ①数据归集 重点归集功能型无人车首批审批通过的数据资源，涵盖基础主体数据（第三方运营主体、无人车、安全员、路线、区域）、基础监管数据（行政区划、重要交通路线）及业务管理数据（申报资料、文档附件）等核心类别，通过离线报送、在线传输等多渠道完成汇总，确保数据覆盖全面且精准。 ②数据评估核查 基于数据标准及质量要求，从内容完整性、格式规范性、标准符合性等维度开展数据评估，全面摸清数据底数与质量状况，为后续数据处理奠定基础。 ③数据整合录入 针对归集数据开展针对性处理，通过数据清洗、映射抽取、预处理、编码规范及关联关系构建等操作，确保数据符合系统入库要求，形成高质量标准化底版数据。 2.数据管理体系建设 为实现无人车数据库的规范化、高效化管理，构建完善的数据管理体系，通过建立标准化规程与长效机制，保障数据汇聚、更新、共享全流程有序开展，提升数据资产价值与业务支撑能力。 ①数据汇聚技术规程 制定统一的数据汇聚规范与操作指引，明确数据报送模板、接口标准及数据项清单，指导运营主体规范推送数据，提升数据汇聚效率与标准化水平。 序号; 类别; 名称; 说明. 1; 标准规范; 佛山市功能型无人车管理服务平台-车辆终端信息推送文档; 包括第三方无人车车辆实时数据、安全员绑定关系等数据的对接流程和对接方式说明. 2; 佛山市功能型无人车管理服务平台-基础数据统计逻辑标准; 涵盖有效行驶里程、GPS里程、异常点位、偏移点位等基础统计逻辑标准的说明. 3; 清单模板; 主体数据采集模板; 包括主体基础信息、主体附件材料等数据模板. 4; 无人车数据采集模板; 包括无人车基础信息、无人车附件材料等数据模板. 5; 安全员数据采集模板; 包括安全员基础信息、安全员附件材料等数据模板. 6; 用户信息采集模板; 用户基础信息数据模板. ②数据更新管理机制 通过建立数据更新管理机制，明确各类数据的更新频率、范围及核心内容，规范数据更新的技术路径、责任主体与工作流程，确保数据实时鲜活，保障功能型无人车数据更新工作及时、高效、准确,满足业务动态管理需求。 ③数据共享应用机制 打通无人车数据库与佛山市交通运输综合管理系统其他业务模块的数据链路，建立数据共享与回流机制，拓展数据应用场景，最大化释放数据资产价值。 3.数据统计分析与可视化展示 结合无人车监管服务业务需求，开展核心指标梳理与统计分析，通过标准化展示设计与开发，实现数据成果可视化呈现，为决策指挥与业务管控提供数据支撑。 ①核心指标梳理 依据无人车业务特性及监管服务要求，从路权开放、主体监管、动态监测三大维度梳理核心统计指标，形成标准化指标体系，全面反映业务运行态势。 序号; 模块; 功能点; 指标项. 1; 路权开放信息; 开放路段情况; 道路测试路段数量. 2; 道路测试路段公里数. 3; 商业应用路段数量. 4; 商业应用路段公里数. 5; 开放区域情况; 道路测试区域数量. 6; 道路测试区域面积. 7; 商业应用区域数量. 8; 商业应用区域面积. 9; 重点交通路段情况; 重点交通路段数量. 10; 重点交通路段长度. 11; 转场路段情况; 道路测试转场路段数量. 12; 道路测试转场路段公里数. 13; 商业应用转场路段数量. 14; 商业应用转场路段公里数. 15; 停车场情况; 道路测试停车场数量. 16; 商业应用停车场数量. 17; 主体监管信息; 车辆数量; 五区管辖道路测试车辆总数. 18; 主体接入道路测试车辆总数. 19; 五区管辖商业应用车辆总数. 20; 主体接入商业应用车辆总数. 21; 安全员数量及配比; 主体安全员总数. 22; 主体安全员配比率. 23; 有效里程和时长; 车辆每日有效行驶里程. 24; 车辆每日有效行驶时长. 25; 道路测试主体有效行驶总里程. 26; 道路测试主体有效行驶总时长. 27; 商业应用主体有效行驶总里程. 28; 商业应用主体有效行驶总时长. 29; 自动驾驶里程和时长; 车辆每日自动驾驶里程. 30; 车辆每日自动驾驶时长. 31; 道路测试主体自动驾驶里程. 32; 道路测试主体自动驾驶时长. 33; 商业应用主体自动驾驶总里程. 34; 商业应用主体自动驾驶总时长. 35; 动态监测信息; 车辆上线率; 道路测试主体每日车辆上线率. 36; 商业应用主体每日车辆上线率. 37; 车辆在线率; 道路测试主体每日车辆在线率. 38; 商业应用主体每日车辆在线率. 39; 车辆点位漂移率; 道路测试车辆点位漂移率. 40; 商业应用车辆点位漂移率. 41; 车辆轨迹完整率; 道路测试车辆轨迹完整率. 42; 商业应用车辆轨迹完整率. 43; 安全员监测; 安全员驾照有效率. 44; 主体监测; 道路测试主体车辆年检通过率. ②指标展示设计 遵循佛山市功能型无人车服务平台及佛山市交通运输综合管理系统整体框架要求，通过静态设计、原型搭建等方式，明确指标展示的总体布局、呈现形式与细节规范。 ③指标展示开发 基于展示设计方案，开展三大维度业务指标可视化开发，实现数据成果的直观呈现。 路权开发信息展示。聚焦无人车路权管理场景，对道路测试、商业应用开放路段进行全域管控。以可视化图表（柱状图、地图标注等）呈现开放路段数据，区分展示道路测试、商业应用两类开放路段的数量、公里数，同步在地图上标注路段分布，助力快速掌握路权资源配置与空间布局。 主体监管信息展示。围绕道路测试、商业应用主体，构建多维度监管画像。从规模维度，统计各区、企业车辆总数、安全员总数，计算安全员配比率；运营维度，汇总主体及车辆行驶里程、时长数据；合规维度，呈现违规违章事件数量及趋势；安全维度，追踪交通事故数量变化，多指标联动，全面反映主体运营与合规状况。 动态监测信息展示。针对车辆、安全员、主体三类对象实施动态监测：车辆监测结合上线率、在线率、点位漂移率评估稳定性，重点捕捉速度超限、路线偏离、区域偏离、设备故障、突发事故等异常行为；安全员监测聚焦驾照有效期、人车匹配率，防控资质与岗位风险；主体监测以车辆年检通过率为核心，保障运营车辆技术合规，多对象协同守护无人车运行安全。 |