广东省人民医院重大项目全流程管理系统
（一期）项目需求

- 项目名称

广东省人民医院重大项目全流程管理系统（一期）

- 项目内容

项目功能如下：

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作流管理 | 配置详见3.1、工作流管理 |
| 2 | 重大项目管理 | 配置详见3.2、重大项目管理 |
| 3 | 数据统计 | 配置详见3.3、数据统计 |
| 4 | 接口管理 | 配置详见3.4、接口管理 |
| 5 | 权限管理 | 配置详见3.5、权限管理 |
| 6 | 移动端 | 配置详见3.6、移动端 |
| 7 | 电子文件归档和电子档案管理 | 配置详见3.7、电子文件归档和电子档案管理 |

- 详细功能描述

3.1、工作流管理

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作流配置 | 支持对不同类型的业务进行流程配置。 支持套用模板或复制流程配置，并可以按业务需要、业务规则自由剪裁。 |
| 2 | 流程提醒 | 支持通过短信对流程到达环节进行提醒，其中是否提醒支持在环节进行配置。 |
| 3 | 环节管理 | 对流程中不同环节支持配置处理信息，例如处理人、处理角色等。 |
| 4 | 流程监控 | 支持对流程实例监控所属状态，当前处理人等信息，进行全局监控。 支持对业务超时环节进行自动汇总。 |
| 5 | 提醒功能 | 支持对不同环节（含多环节合并）设置提醒规则，并通过短信提醒。其中超时规则需支持工作日、自然日多种模式。 |
| 6 | 审批管理 | 支持并行、串行、加签、转派等多种审批模式。 |

3.2、重大项目管理

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 | 支持项目标题、项目内容、项目类型、申请日期、经办人等项目信息的录入。支持上传上会资料等附件材料的信息管理。 支持通过光学识别技术对线下文档进行自动识别并录入，提高信息采集的效率和准确度。 |
| 2 | 附件配置 | 支持对不同类型的业务的附件进行标准化配置，并支持提供默认模板下载功能。 |
| 3 | 附件管理 | 支持对附件进行汇总（人工和自动）、重命名（单个和批量）、排序（人工排序和按既定规则排序）等操作。 支持补充上传附件。 |
| 4 | 项目查询 | 支持按时间段、类型、经办处室等条件查询重大项目信息及其详细信息。 |

3.3、数据统计

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报表管理 | 支持按时间段、申请科室统计各类流程的汇总及明细数据。 支持智能分析，支持表格、柱状图、饼状图、折线图多种形式，支持导出。 |
| 2 | 可视化界面 | 支持按主题对各类信息进行聚合，并通过大屏幕进行可视化呈现。 |

3.4、接口管理

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员接口同步 | 支持与医院主数据等平台实现人员信息同步。 |
| 2 | 其他第三方系统接口 | 支持与其他第三方系统对接，实现会议决议等信息的实时传送。 |

3.5、权限管理

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员权限管理 | 支持功能权限、角色管理，可将某一功能权限授予个人或角色。 支持附件文档的上传、下载、查看、编辑的权限。 |
| 2 | 保密管理 | 支持针对角色设置可见内容、可见环节。 |

3.6、移动端

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动端管理 | 支持通过嵌入企业微信应用，实现通过手机查看项目信息、附件等信息，并支持执行审批等操作。 |

3.7、电子文件归档和电子档案管理

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子文件归档和电子档案管理 | 实现重大项目全流程管理系统业务电子文件归档和电子档案管理。 |

- 知识产权

本项目知识产权归广东省人民医院独有，如广东省人民医院针对本项目开展软著、标准或其他知识产权申报及转化工作，本项目供应商需无条件配合提供各类资料。

- 项目工期

- 自合同签订日起，须在7个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的60个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 集成技术及实施服务要求

# 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

# 免费维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。

# 在免费维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的65%。

(三)免费维护期结束后，由院方对承建商在服务期内应完成任务进行确认并通过后1个月内，支付最后一笔尾款。