## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

本项目为佛山市精细气象服务系统，主要内容为数据采集与共享子系统、公众服务子系统、决策服务子系统、精细化气象服务子系统的开发。

项目为集约化项目，将对佛山市气象官网等10个现有系统进行深度整合，依托佛山市精细气象服务系统的建设，构建精细化、分众化、多渠道的气象预报预警服务体系，全面提升决策服务、专业服务和公共服务能力。项目建成后，将实现气象公众服务满意度提升至90%以上、预警信息覆盖率超过95%的目标，显著增强佛山市防灾减灾综合能力，为城市安全运行和经济社会发展提供更精准、高效的气象保障。

采购包1（佛山市精细气象服务系统）

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订之日起1年内完成采购人合同验收，采购人验收合格后，协助采购人完成政数部门符合性验收。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例35%, 合同签订生效后，中标人向采购人提交实施方案，实施方案经采购人确认后，采购人向中标人支付合同总价的35%； 2期：支付比例45%, 项目实施完毕并通过初步验收后，采购人向中标人支付合同总价的45%。 3期：支付比例20%, 项目通过最终验收后，采购人向中标人支付合同总价的20%。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期： 1.采购人在收到中标人项目验收申请之日起7个工作日内按照合同的约定对履约情况进行验收。中标人需为验收提供必需的一切条件及相关费用，积极配合采购人完成验收工作。 2.验收标准：验收的主要依据包括本招标需求书、响应文件、合同文件以及用户需求说明书和设计方案。 3.验收要求： 1）合同验收：以本项目内所有应用系统开发完成并安装使用、相关技术文档均已提交并通过审核、所有系统均通过测试合格并至少试运行一个月为标志。合同验收将依据项目合同、系统需求说明书的要求进行验收，合同验收方案必须经由采购人、中标人及监理公司的技术人员三方审定通过，三方对系统进行项目合同验收，采购人、中标人、监理方共同签署《项目验收报告》。 2）项目符合性验收：以合同验收合格1个月内，采购人向政数部门提出符合性验收申请。中标人须积极配合本项目的符合性验收工作，确保符合性验收能顺利通过。如由于中标人原因导致符合性验收未能提供的，由中标人负责完善，直至符合性验收通过为止。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | 1.本项目报价为广东省佛山市目的地交付价。 2.投标报价指投标人为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：设计深化、系统开发、国内技术改造、适配整合费用、成本费、劳务费、交通费、场地费、验收、税金（全额含税发票）、雇员费用、如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费、项目实施过程中其它应预见和不可预见费用等完成本采购项目、达到采购人目的的一切费用及企业利润，以及本项目的招标代理服务费（即中标服务费），但此费用无需单列，包含在各子项中。 3.投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。 4.报价不得高于本项目的预算金额，否则视为无效报价，作无效投标处理。 5.报价合理性：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  | 2 | 合同款项支付补充说明： | 1.合同款项的支付方式：转账结算（银行转账）。 2.付款方：采购人；收款方：中标人。 3.开具发票：中标人收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。 4.对于满足合同支付条件的，甲方原则上在收到发票后10个工作日内按照采购合同约定办理支付手续。采购人从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项。 5.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。 6.财政资金支付特别约定：鉴于本项目款项来源于财政资金，采购人在上述条款规定的付款时限内，向政府采购支付部门提交合规的支付申请及相关材料，即视为采购人已履行合同约定的付款义务。本项目下的最终支付金额及实际拨付时间，均以财政部门的预算批复、财政审批及国库集中支付系统的审核结果及拨款进度为准。中标人充分理解并认可上述资金支付条款，并不得以最终付款金额、支付进度与合同约定不符为由主张采购人违约并承担违约责任。 |
|  | 3 | 项目实施人员管理 | 1.投标人需有成熟的内部质量、环境、职业健康管理体系和相关管理制度，确保为采购人提供专业服务。 2.在项目实施期间，中标人须投入专业团队为采购人提供服务，具体各岗位分配包含但不限于需求分析、系统架构、软件开发、软件测试等。 3.未经采购人同意，中标人不得调整在响应文件中所承诺投入的项目实施人员，否则中标人赔偿由此给采购人造成的全部损失。采购人有权以书面形式要求中标人更换不能按规定履行合同的人员。即使是采购人要求或同意更换的人员，其代替人员的资质仍应得到采购人的认可，且其资历和经验均不低于被更换人员。由此产生的费用由中标人承担。 4.中标人对其雇员的人身安全负全部责任。 |
|  | 4 | 系统软件优化期（质保期） | 系统软件优化期（质保期）：系统软件优化期为项目合同验收合格之日起一年。 |
|  | 5 | 售后服务 | 1.在系统软件优化期间，中标人应为本项目成立专门的维护服务和技术支持小组，解决采购人使用中的问题。 2.中标人须提供常设每周7天×24小时服务专线和长期的免费技术支持。对采购人的服务通知，中标人必须在接报后30分钟内根据采购人要求提供远程服务或现场服务响应，协助采购人解决问题。（技术要求中有特别要求的，以特别要求为准） 3.投标人应充分考虑满足项目的维护要求，编写项目计划，提出完整的项目管理、项目实施、项目维护、培训、项目验收方案以及中标人人员安排及工作安排。 4.中标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换项目负责人，中标人必须无条件予以配合，并确保不影响项目维护进度和质量。 5.采购人有权在项目实施周期内、依据项目建设内容对投标项目进行巡检、故障应急、现场调优等各项工作的监督和管理。双方在中间过程中涉及到的具体工作内容上取得一致的情况下，中标人必须接受并服从采购人的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。 |
|  | 6 | 培训要求 | 1.中标人须为采购人系统使用人员提供业务培训。 2.培训内容：包括但不限于系统管理、系统使用、系统维护等内容。 3.投标人须提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。 4.所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由中标人负责，均计入投标报价。 |
|  | 7 | 著作权归属 | 1.本项目严格执行《佛山市政务信息化项目管理办法》和《佛山市政务信息化项目验收实施细则》工作要求，项目合同验收通过后，本项目相关的源代码、编译环境参数、数据设计说明等技术材料与其他符合性验收材料一并通过市信息化项目管理系统报政数部门备份。 2.基于本项目新开发的产品的著作权、知识产权成果归采购人所有，包括但不限于：发表权、署名权、修改权、保护作品完整权、使用权、许可使用权、转让权。 3.根据国务院令第339号《计算机软件保护条例》，中标人受采购人的委托，为本项目独立开发的系统软件（包括计算机程序和文档）在正式交付使用时，采购人即作为唯一著作权拥有其著作权，并依法享有下列权利和权益： (1)发表权，即决定软件是否公这于众的权利； (2)署名权，即表明著作权人的身份，在软件上署名有权利； (3)修改权，即对软件进行增补、删节，或者改变指令、语句顺序的权利； (4)复制权，即将软件制作一份或者多份的权利； (5)发行权，即以出售或者赠与方式向公众提供软件的原件或者复制件的权利； (6)出租权，即有偿许可他人临时使用软件的权利，但是软件不是出租的主要标的的除外； (7)信息网络传播权，即以有线或者无线方式向公众提供软件，使公众可以在其个人选定的时间和地点获得软件的权利； (8)翻译权，即将原软件从一种自然语言文字转换成另一种自然语言方字的权利； (9)应当由软件著作权人享有的其他权利。 4.软件著作权的保护期为50年。在保护期内，著作权人可以许可他人行使其软件著作权，或授权转让其软件著作权。 5.中标人未经采购人同意不得对软件进行复制、向公众发行、出租、转让、网络传播、改变软件的电子信息和属性等。 6.软件系统内所有涉及知识产权的产品设计，中标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权索偿或诉讼。 |
|  | 8 | 保密要求 | 1.中标人在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除失效。如采购人提出要求，中标人须无条件与采购人签定保密协议。 2.中标人必须严格遵守国家、省、市档案保安制度及国家其它相关保密法规，必须采取措施对本项目加工过程中的档案实体和数据的保密，并保证安全。中标人不得截留和向第三方泄露所涉及的档案、资料的范围、内容及最终形成的各类数据，确保档案信息的安全保密，如有违反，依法追究责任。由于中标人过错导致的资料泄密，中标人必须承担一切责任。 3.未尽事宜详见“第五章 合同文本”中《保密协议书》。 |
|  | 9 | 其他要求 | 其他未尽事宜详见“第五章 合同文本”。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |  |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业应用软件开发服务 | 佛山市精细气象服务系统 | 项 | 1.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 100.0 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：佛山市精细气象服务系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目内容 本项目为佛山市精细气象服务系统，主要内容为数据采集与共享子系统、公众服务子系统、决策服务子系统、精细化气象服务子系统的开发。建立全市气象监测网络，实时显示气象数据，为预报预警、防灾救灾工作提供数据支撑，为其他部门工作提供气象决策参考；满足日常预报预警工作，更精准精确快捷地发布预报预警信息；补齐公共气象服务短板，建设公共气象服务平台，优化公共服务供给。 序号; 内容. 1; 定制软件开发. 2; 定制软件升级服务（国内技术改造、适配整合）. |
|  | 2 | 二、项目依据 ‌（1）GB8567-88计算机软件产品开发文件编制指南。 （2）GB/T12505-90计算机软件配置管理计划规范。 （3）GB/T12504-90计算机软件质量保证计划规范。 （4）GB/T19487-2004电子政务业务流程设计方法通用规范。 （5）《转发关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》（穗发改高技[2009]14号）。 （6）《国家信息化领导小组关于我国电子建设指导意见的通知》（中办发[2002]17号文）。 （7）《2006——2020年国家信息化发展战略》。 （8）GB/T《信息技术可扩展置标语言（XM1）》。 （9）《XML在电子政务中的应用指南》（参考W3CXML系列标准）。 （10）Web服务技术要求（参考UDDI、OA、WSDL等国际标准）。 （11）GB/T19000族标准系列。 （12）国际标准ISO9000、国际标准ISO9001、国际标准ISO14000。 （13）GB8566-88《软件开发规范》。 （14）GB17859-1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》。 （15）GB12504-90(ANSI/IEEE730)《计算机软件质量保证计划规范》。 （16）GB/T16260-1996（ISO/IEC9126.1991）信息技术软件产品质量特性及其使用指南。 （17）ISO9000-3：1997质量管理和质量保证标准第三部分。 （18）ISO9001-1994在计算机软件开发、供应、安装和维护总的应用指南。 （19）GB9385-88计算机软件需求说明编写指南。 （20）GB9386-88计算机软件测试文件编制规范。 （21）GB/T12504-90计算机软件质量标准保证计划规范。 （22）GB/T11457-1995软件工程术语。 （23）GB/T15532-95计算机软件单元测试。 （24）通用技术标准：PortletJSR168 RMI、 XML、IIOP、JSR286、HTML。 （25）GB/T 27962—2011 气象灾害预警信号图标。 （26）GB/T 28591—2012 风力等级。 （27）GB/T 28592—2012 降水量等级。 如有新发布的，以新发布的为准。 |
|  | 3 | 三、项目目标 本项目为集约化项目，将对佛山市气象官网等10个现有系统进行深度整合，依托佛山市精细气象服务系统的建设，构建精细化、分众化、多渠道的气象预报预警服务体系，全面提升决策服务、专业服务和公共服务能力。项目建成后，将实现气象公众服务满意度提升至90%以上、预警信息覆盖率超过95%的目标，显著增强佛山市防灾减灾综合能力，为城市安全运行和经济社会发展提供更精准、高效的气象保障。 |
|  | 4 | 四、架构设计 1.总体架构设计 本项目结合《“数字佛山”建设总体规划》和《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》总体要求，围绕业务系统“云+端”改造、集约化整合、信息系统信创改造的总体目标，开展信息系统整合。整合后系统包括佛山市气象监测预报预警综合业务系统和佛山市精细气象服务系统两个系统。 其中根据《政务信息资源共享管理暂行办法》（国发〔2016〕51号）和《气象资料共享管理办法》（中国气象局第4号令）等文件中对涉密数据管理的要求，对于涉及涉密原始气象数据处理的相关系统，统一整合为佛山市气象监测预报预警综合业务系统，部署于气象内网；而底层的内外网数据交换和信息支撑以及气象预报预警发布服务的系统统一整合为佛山市精细气象服务系统，部署在市政务外网。 2.业务架构设计 本项目中所建设项目为佛山市精细气象服务系统，主要面向公众以气象决策用户，构建精细化、分众化、多渠道的气象预报预警服务体系，全面提升气象决策服务、专业气象服务和公共气象服务能力。 精细化气象服务系统底座：由基础支撑模块提供规范结构化数据和、文件的规范化存储。由数据服务中台模块、实现对所有格点、站点、非结构化（文件、图片）气象数据的归集，形成标准化数据接口，同时依托数据交互模块，实现气象数据的开放共享。 精细化格点数据融合：形成一套集实况、短临预报、中短期预报于一体的格点化气象基础数据，并转换成数据接口对外服务。为公众服务、精细化气象服务、决策服务提供精细化的服务产品。 智能化气象产品制作模块：依托气象数据交互子系统产生的气象监测预报预警数据，对数据进行图形化、文档化处理，形成标准的气象服务产品，同时将生成的气象产品标准化编目、存储。为公众服务、精细化气象服务、决策服务提供智能化的服务产品。 3.数据架构设计 经过“云+端”集约化整合后，面向预报员的气象业务数据在省气象局天擎云中传输流转；面向公众的气象服务数据由省气象局天擎云处理生成的可发布共享的气象产品推送至市信创云后，由市信创云向各服务平台及渠道提供数据支撑；而面向其他政府部门的气象共享数据则按照《佛山市人民政府办公室关于修订佛山市政务信息化项目管理办法的通知》《佛山市政务服务数据管理局关于修订佛山市政务信息化项目验收实施细则》的要求，在省一网共享平台上进行数据编目，并向各部门共享，同时产生的服务反馈数据又能回传至省气象局天擎云，实现服务数据的动态监控。 4.网络架构设计 项目部署的网络环境涉及气象内网和政务外网。 5.安全架构设计 实施‌气象数据安全分类分级‌，保障业务访问安全；落实《数据安全法》要求，开展‌气象数据安全审计‌，设置事后审计方法，实现责任可追溯。 对业务应用系统进行‌安全开发、测试和上线审查‌，集成‌安全监控与运维体系‌，保障业务连续性‌，建立‌应用安全监控与运维体系‌，对应用系统进行7x24小时实时监测与分析，及时发现并处置异常行为。 在主机层面部署‌安全加固措施‌（如系统补丁管理、最小化服务开放）和‌防病毒软件‌‌。有效遏制跨网威胁与潜在网络攻击行为‌。 |
|  | 5 | 五、软件开发技术要求 序号; 业务系统; 功能模块; 数据类名称; 具体要求. 1; 精细气象服务系统底座; 基础支撑; 精细化气象服务结构化核心库; 数据类型：纯结构化数据，基于国产化数据库进行表结构建模，含关系型结构化表、时序结构化表（适配气象时序数据特征）。 存储内容：精细化气象服务加工后的核心业务结构化数据，为气象服务直接使用的标准化数据，包括但不限于：精细化格点气象服务数据、气象服务产品结构化元数据、数据库自身管理结构化数据（存储配置、索引信息、数据生命周期规则、权限配置）。 规范化存储要求：按气象行业数据格式进行字段定义、编码规则、数据精度、单位标准化；时序气象数据按 “时间 + 空间” 复合主键设计，适配国产化数据库的时序索引优化；所有表结构遵循三范式，建立主外键关联和业务索引，支持高效查询。 核心管理能力：数据库自主完成数据的增删改查、批量导入、增量更新，适配国产化数据库的事务管理、锁机制，保证数据一致性。. 2; 精细化气象服务文件资源库; 数据类型：文件类数据（含结构化文件 + 非结构化文件），基于国产化数据库的文件存储引擎 / 对象存储适配模块实现规范化存储，文件元数据结构化落地至国产化数据库，文件实体可存储于数据库本地或国产化对象存储，通过数据库实现元数据与文件实体的关联管理。 存储内容：精细化气象服务全流程的标准化文件数据，由数据库完成文件的格式、命名、存储路径、版本的规范化管理，包括但不限于：气象服务产品文件（PDF/Word 版服务报告、JSON/CSV 版服务、PNG/JPEG数据图片）、、气象服务可视化模板文件（地图模板、图表模板）、数据备份与恢复相关文件（国产化数据库备份集、增量备份文件）。 规范化存储要求：制定统一的气象服务文件命名规范（服务类型_数据日期_文件格式_版本号）、文件格式规范（优先采用开源 / 国产化标准格式）、文件元数据结构化规范（含文件 ID、文件名称、文件类型、存储路径、关联业务 ID）；文件实体按 “业务类型 + 时间” 进行目录化分区存储，元数据与文件实体建立唯一关联索引，支持通过元数据快速检索、调取文件。 核心管理能力：数据库自主完成文件的上传、下载、版本控制、重命名、删除，实现文件元数据的结构化查询与统计。. 3; 数据交互模块; 佛山智慧气象电视门户数据信息; 定时生成面向佛山智慧气象电视门户的产品数据（包括：七天预报、预警信号），为佛山智慧气象电视门户提供数据共享。 七天预报：发布时间、预报时效、温度、雨量、风力。 预警信号：预警信号发布时间、预警信号类别、等级、预警信号状态。. 4; 智慧气象预警发布系统数据信息; 定时生成预警发布产品数据（包括：预警信号、风险提醒），提供数据共享。 预警信号：预警信号发布时间、预警信号类别、等级、预警信号状态。 提醒信息：大风提醒、降水提醒。. 5; 水利、国土、气象数据共享平台对接数据信息; 定时生成面向水利、国土的气象产品数据（包括站点数据、预警信号、台风信息、台风预报、短期预报），为水利、国土、气象数据共享平台提供数据共享。 站点数据：温、湿、U风、V风、气压、降水。 预警信号：预警信号发布时间、预警信号类别、等级、预警信号状态。 台风信息：台风编号、中英文名称、生成时间、台风中心经纬度、中心最低气压、最大风级、中心附近风速、风圈半径（7/10/12 级）。 台风预报：预报机构、预报经纬度、预报强度等级、预报风速、气压。 短期预报：发布时间、预报时效、预报内容。. 6; 省“一网共享”平台的对接数据信息; 定时生成面向省“一网共享”平台的产品数据，为省“一网共享”平台提供数据共享。 格点实况降水：网格点信息、经纬度范围、雨量。 UV风数据：网格点信息、经纬度范围、U风、V风。 温度图、湿度图、风力图、气压图、降水图。. 7; 数据服务中台模块; 紫外线信息; 站点基本信息：站点编号、站点位置信息。 当前站点最新记录：时间、站号、状态号:0(正常),1(故障),2(可能故障),3(其它)、UVA强度、UVB强度、腔温、紫外线指数。. 8; 水体温度信息; 站点基本信息：站点编号、站点位置信息。 当前站点最新记录：观测时间、气温、第1深度水温、第2深度水温、第3深度水温、2分钟平均风向、分钟平均风速(m/s)。. 9; 国家级地面观测站数据信息; 国家观测站数据包括：站号、所属行政区，站点经纬度、海拔高度等基本信息，和入库时间、收到时间、温度、雨量、风速、瞬时风向、瞬时风速、极大风速的风向、极大风速、相对湿度、露点温度、气压等观测数据。 通过广东省气象局“天擎平台”实时读取佛山市国家级地面观测站的实时观测数据。 根据接口调用规范，逐时次分区域的从接口获取数据，根据接口数据格式规范，解压、解析数据。. 10; 区域自动站数据信息; 区域自动站数据包括：站号、所属行政区，站点经纬度、海拔高度等基本信息，和入库时间、收到时间、温度、雨量、风速、瞬时风向、瞬时风速、极大风速的风向、极大风速、相对湿度、露点温度、气压等观测数据。 通过广东省气象局“天擎平台”实时读取区域自动站的实时观测数据。 根据接口调用规范，逐时次分区域的从接口获取数据，根据接口数据格式规范，解压、解析数据。. 11; 天气雷达数据信息; 天气雷达数据包括：雷达中心经度、雷达中心纬度、网格场起始经度、网格场起始纬度、X轴方向经度间隔、Y轴方向纬度间隔、网格场总列数、网格场总行数、高度（公里）、网格数据（大对象）、数据时间。 通过广东省气象局“天擎平台”实时读取天气雷达数据，通过数据文件列表索引，读取相应时次的雷达数据。根据雷达数据产品的封装情况，自动解压雷达数据文件。. 12; 空气质量AQI数据信息; 空气质量包括AQI、空气质量级别、优-良、首要污染物等信息。 根据接口调用规范，逐时次分从接口获取数据，根据接口数据格式规范，解压、解析数据。. 13; 天气实景数据信息; 天气实景数据采集、从指定目录和接口采集天气实景图片文件，根据文件目录和时间，自动判断出最近时次的天气实景图片。 使用时间倒序的方式排序天气实景数据列表，实时读取最新时次的实景照片作为天气实景的缩略图。. 14; 能见度自动站数据信息; 能见度数据包括：站号、所属行政区，站点经纬度等基本信息，入库时间、收到时间、能见度值。 通过广东省气象局“天擎平台”实时读取区域自动站的实时观测数据。 根据接口调用规范，逐时次分区域的从接口获取数据，根据接口数据格式规范，解压、解析数据。. 15; 站点基本信息; 功能描述：编写自动化程序，从广东省气象局气象大数据云平台天擎系统数据服务接口实时读取佛山全市国家气象基准站和区域自动站的站点信息报文，设计合理的数据存储结构，将气象自动站的基本信息保存到佛山市政务云数据库。 难点分析：需要及时更新新建、迁移和拆除的气象自动站基本信息。 数据信息：站点编码、站点类型、经度、纬度、海拔高度、地址、站名、所在省份、所在地市、所在区县、所在镇街等。. 16; 区县气象预警信号信息; 功能描述：编写自动化程序，从广东省气象局气象大数据云平台天擎系统数据服务接口实时读取全省各个气象台站发布的暴雨、雷雨大风、冰雹、台风、高温、寒冷、大雾、道路结冰、森林火险等预警信号，设计合理的数据存储结构，保存到佛山市政务云数据库。 数据信息：气象台站编码、发布时间、气象预警类型、预警等级等。. 17; 镇街气象预警信号信息; 功能描述：编写自动化程序，从广东省气象局气象大数据云平台天擎系统数据服务接口实时读取佛山市、南海区、顺德区、三水区、高明区气象局发布的暴雨、雷雨大风、冰雹等预警信号，设计合理的数据存储结构，保存到佛山市政务云数据库。 数据信息：镇街编码、发布时间、气象预警类型、预警等级等。. 18; 台风基本信息; 功能描述：编写自动化程序，从广东省气象局气象大数据云平台天擎系统数据服务接口实时读取最新的台风基本信息，设计合理的数据存储结构，保存到佛山市政务云数据库。 难点分析：需要自动处理编号出错的台风以及未编号台风。 数据信息：台风内部编码、本地台编码、国际编码、英文名称、中文名称、登陆位置等。. 19; 台风实况路径信息; 功能描述：编写自动化程序，从广东省气象局气象大数据云平台天擎系统数据服务接口实时读取BGGZ、BABJ、ECMWF、PGTW等预报中心发布的台风实况路径，设计合理的数据存储结构，保存到佛山市政务云数据库。 数据信息：台风内部编码、时间、经度、纬度、强度、中心风力、中心气压、移动方向、移动速度、6级风圈半径、7级风圈半径、8级风圈半径、10级风圈半径、12级风圈半径等。. 20; 台风预报路径信息; 功能描述：编写自动化程序，从广东省气象局气象大数据云平台天擎系统数据服务接口实时读取BGGZ、BABJ、ECMWF、PGTW等预报中心发布的台风预报路径，设计合理的数据存储结构，保存到佛山市政务云数据库。 数据信息：台风内部编码、预报时间、预报时效、经度、纬度、强度、中心风力、中心气压、6级风圈半径、7级风圈半径、8级风圈半径、10级风圈半径、12级风圈半径等。. 21; 红外云图信息; 功能描述：编写自动化程序，从广东省气象局气象大数据云平台天擎系统数据服务接口实时读取最新的卫星红外云图产品，设计合理的存储规则，上传到佛山市政务云服务器。. 22; 可见光云图信息; 功能描述：编写自动化程序，从广东省气象局气象大数据云平台天擎系统数据服务接口实时读取最新的卫星可见光云图产品，设计合理的存储规则，上传到佛山市政务云服务器。. 23; 十天预报信息; 十天预报数据包括基础属性和计算属性，创建中转数据文件，包括计算属性和基础属性、并将库表结构封装成JSON文件。通过非结构化数据通道传输至数据共享平台前置机。 对接数据共享平台接口规范，封装符合共享平台规范的服务接口，提供台最新一期十天预报信息查询接口。. 24; 环境气象预报信息; 预报类型(uv紫外线,poll污染,comp舒适度等级,ddre白天穿衣,ndre早晚穿衣,carwash洗车,umb雨伞,moe晨练,outing郊游,cfd城市火险). 25; 闪电数据信息; 数据接入与质控：支持地闪/云闪数据标准化接入，解析核心属性（定位、强度等），实现数据校验、无效/异常数据过滤标记。 多要素叠加联动：支持行政边界、雷达/降水等图层叠加，实现图层分层控制、闪电数据与其他气象数据关联查询。 检索与统计：支持多维度（时间/区域/经纬度）数据筛选、单点详情查询，实现核心统计指标（数量/极值等）计算。. 26; 精细化格点数据融合模块; 雷达降水估测（QPE）; 数据接入解析：支持雷达降水估测（QPE）数据标准化接入，完成数据解析、格式转换与质量控制，过滤缺测等异常数据，保障源数据有效性。 数据时效：小时定量降水预报、分钟定量降水预报，每6min一个资料 预报时效 006-180, 逐6分钟一个预报时次。 数据可视化展示：提供雷达降水估测（QPE） 数据分级填色渲染，适配降水等级行业标准色阶，支持自定义分级阈值与配色；支持单时次、多时次连续播放展示降水演变过程。 空间要素叠加：支持叠加行政边界、河流路网等基础空间要素，降水估测数据的空间匹配展示。 数据输出与共享：支持雷达降水估测（QPE） 填色图高清图片（PNG）导出，支持预测格点数据按 NetCDF等气象标准格式批量导出；支持数据接口对接。 历史数据回溯：支持雷达降水估测（QPE）历史数据的检索、展示与回放。. 27; 雷达定量降水预测（QPF）; 数据接入解析：支持雷达定量降水预测（QPF）数据标准化接入，完成数据解析、格式转换与质量控制，过滤缺测等异常数据，保障源数据有效性。 数据时效：小时定量降水预报、分钟定量降水预报，每6min一个资料 预报时效 006-180, 逐6分钟一个预报时次。 数据可视化展示：提供雷达 QPF 数据分级填色渲染，适配降水等级行业标准色阶，支持自定义分级阈值与配色；支持单时次、多时次连续播放展示降水演变过程。 空间要素叠加：支持叠加行政边界、河流路网等基础空间要素，预测数据的空间匹配展示。 数据输出与共享：支持雷达 QPF 填色图高清图片（PNG）导出，支持预测格点数据按 NetCDF等气象标准格式批量导出；支持数据接口对接。 历史数据回溯：支持雷达定量降水预测历史数据的检索、展示与回放。. 28; gift格点预报数据; 多时效数据接入解析：支持 gift格点预报数据标准化对接，实现逐小时 / 3 小时高分辨率预报数据、未来 7天时效数据的批量接入、解析与格式转换；完成数据完整性校验、缺测值标记及异常值过滤，保障模式源数据有效性。 全要素格点数据管理：支持气温、降水、风速、风向、相对湿度、气压、能见度等 gift核心气象要素的格点数据提取与分类管理，支持按要素、时效、区域精准筛选格点数据，适配不同气象业务要素分析需求。 精准检索与交互分析：支持经纬度、网格编号等多方式定位检索，实现单点格点预报值精准查询、区域格点数据批量提取。 空间要素叠加联动：支持叠加行政边界、河流路网等基础空间要素，支持预报等值线叠加，强化要素空间分布边界与变化趋势感知。 时效与分辨率适配：支持短期（0-72 小时） 高分辨率逐小时预报、中期（72-168小时） 3 小时预报的灵活切换，适配气象短期、中期预报业务场景。 历史预报数据回溯：支持 gift格点历史预报数据的存储、检索与回溯展示。. 29; Grapes模式信息; 多时效数据接入解析：支持 Grapes模式预报数据标准化对接，实现逐小时 / 3 小时高分辨率预报数据、未来 7天时效数据的批量接入、解析与格式转换；完成数据完整性校验、缺测值标记及异常值过滤，保障模式源数据有效性。 全要素格点数据管理：支持气温、降水、风速、风向、相对湿度、气压、能见度等 Grapes核心气象要素的格点数据提取与分类管理，支持按要素、时效、区域精准筛选格点数据，适配不同气象业务要素分析需求。 精准检索与交互分析：支持经纬度、网格编号等多方式定位检索，实现单点格点预报值精准查询、区域格点数据批量提取。 空间要素叠加联动：支持叠加行政边界、河流路网等基础空间要素，支持预报等值线叠加，强化要素空间分布边界与变化趋势感知。 时效与分辨率适配：支持短期（0-72 小时） 高分辨率逐小时预报、中期 3 小时预报的灵活切换，适配气象短期、中期预报业务场景。 历史预报数据回溯：支持 Grapes模式历史预报数据的存储、检索与回溯展示。. 30; ecmwfthin模式预报信息; 多时效数据接入解析：支持 ECMWF 细网格模式预报数据标准化对接，实现逐小时 / 3 小时高分辨率预报数据、未来 7天时效数据的批量接入、解析与格式转换；完成数据完整性校验、缺测值标记及异常值过滤，保障模式源数据有效性。 全要素格点数据管理：支持气温、降水、风速、风向、相对湿度、气压、能见度等 ECMWF 细网格核心气象要素的格点数据提取与分类管理，支持按要素、时效、区域精准筛选格点数据，适配不同气象业务要素分析需求。 精准检索与交互分析：支持经纬度、网格编号等多方式定位检索，实现单点格点预报值精准查询、区域格点数据批量提取。 空间要素叠加联动：支持叠加行政边界、河流路网等基础空间要素，支持预报等值线叠加，强化要素空间分布边界与变化趋势感知。 时效与分辨率适配：支持短期（0-72 小时） 高分辨率逐小时预报、中期3 小时预报的灵活切换，适配气象短期、中期预报业务场景。 历史预报数据回溯：支持 ECMWF 细网格模式历史预报数据的存储、检索与回溯展示。. 31; 智能化气象产品制作模块; 数据地图投影信息; 使用审图号地图地图裁切出佛山及周边区域，突出显示佛山边界，并对佛山边界进行素色处理，去除杂色，对佛山市边界、佛山各区边界、镇街边界分别用不同的线条突出显示。. 32; 产品替换规则信息; 模式预报产品分为首选和备选两类，由于模式预报产品的数据量大，依赖条件复杂，会出现一类模式产品未能及时生成或获取，从业务稳定角度考虑，需要采用备选模式预报产品。备选预报产品的替换触发条件如下： ① 首选模式预报产品无法采集 ② 首选模式预报产品第一次采集数据缺失率大于20%，二次采集补录后数据缺失率依然大于20%。 ③ 首选模式预报产品格点数据，网格值都为空置。 ④ 首选模式预报产品最新数据延迟超过1小时。. 33; 自动站雨量插值信息; 数据接入：支持气象自动站实时 / 历史雨量观测数据的批量接入、解析与校验，过滤异常无效数据； 插值计算：内置克里斯曼空间插值算法，设置合理的算法参数，实现无测站区域雨量值的精准推算，生成网格化雨量数据； 填色渲染：支持雨量等级自定义分级，配置对应色阶配色，实现网格化雨量数据的色彩填充，支持等值线叠加展示，强化雨量边界与梯度感知； 底图融合：支持叠加行政边界、气象站站址、河流、路网等基础底图要素，支持站址标注实测雨量值，实现观测数据与空间分布的联动展示； 结果输出：支持填色图的高清图片（PNG）导出； 时效适配：支持按1小时、24小时时间尺度生成雨量插值填色图，适配气象实时监测等业务场景需求。. 34; 自动站风速插值信息; 数据接入：支持气象自动站实时 / 历史风速、风向观测数据的批量接入、解析与校验，过滤异常无效数据； 插值计算：内置克里斯曼空间插值算法，设置合理的算法参数，实现无测站区域风速值的精准推算，生成网格化风速数据； 填色渲染：支持风速等级自定义分级，配置对应色阶配色，实现网格化风速数据的色彩填充，支持等值线叠加展示，强化风速边界与梯度感知； 底图融合：支持叠加行政边界、气象站站址、河流、路网等基础底图要素，支持站址标注实测风速值，实现观测数据与空间分布的联动展示； 结果输出：支持填色图的高清图片（PNG）导出； 时效适配：支持按5分钟时间尺度生成风速插值填色图，适配气象实时监测等业务场景需求。. 35; 自动站温度插值信息; 数据接入：支持气象自动站实时 / 历史温度观测数据的批量接入、解析与校验，过滤异常无效数据； 插值计算：内置克里斯曼空间插值算法，设置合理的算法参数，实现无测站区域温度值的精准推算，生成网格化温度数据； 填色渲染：支持温度等级自定义分级，配置对应色阶配色，实现网格化温度数据的色彩填充，支持等值线叠加展示，强化温度边界与梯度感知； 底图融合：支持叠加行政边界、气象站站址、河流、路网等基础底图要素，支持站址标注实测温度值，实现观测数据与空间分布的联动展示； 结果输出：支持填色图的高清图片（PNG）导出； 时效适配：支持按5分钟时间尺度生成温度插值填色图，适配气象实时监测等业务场景需求。. 36; 自动站相对湿度插值信息; 数据接入：支持气象自动站实时 / 历史相对湿度观测数据的批量接入、解析与校验，过滤异常无效数据； 插值计算：内置克里斯曼空间插值算法，设置合理的算法参数，实现无测站区域相对湿度值的精准推算，生成网格化相对湿度数据； 填色渲染：支持相对湿度等级自定义分级，配置对应色阶配色，实现网格化相对湿度数据的色彩填充，支持等值线叠加展示，强化相对湿度边界与梯度感知； 底图融合：支持叠加行政边界、气象站站址、河流、路网等基础底图要素，支持站址标注实测相对湿度值，实现观测数据与空间分布的联动展示； 结果输出：支持填色图的高清图片（PNG）导出； 时效适配：支持按5分钟时间尺度生成相对湿度插值填色图，适配气象实时监测等业务场景需求。. 37; 自动站气压插值信息; 数据接入：支持气象自动站实时 / 历史气压观测数据的批量接入、解析与校验，过滤异常无效数据； 插值计算：内置克里斯曼空间插值算法，设置合理的算法参数，实现无测站区域气压值的精准推算，生成网格化气压数据； 填色渲染：支持气压等级自定义分级，配置对应色阶配色，实现网格化气压数据的色彩填充，支持等值线叠加展示，强化气压边界与梯度感知； 底图融合：支持叠加行政边界、气象站站址、河流、路网等基础底图要素，支持站址标注实测气压值，实现观测数据与空间分布的联动展示； 结果输出：支持填色图的高清图片（PNG）导出； 时效适配：支持按1小时、24小时时间尺度生成气压插值填色图，适配气象实时监测等业务场景需求。. 38; 自动站能见度插值信息; 数据接入：支持气象自动站实时 / 历史能见度观测数据的批量接入、解析与校验，过滤异常无效数据； 插值计算：内置克里斯曼空间插值算法，设置合理的算法参数，实现无测站区域能见度值的精准推算，生成网格化能见度数据； 填色渲染：支持能见度等级自定义分级，配置对应色阶配色，实现网格化能见度数据的色彩填充，支持等值线叠加展示，强化能见度边界与梯度感知； 底图融合：支持叠加行政边界、气象站站址、河流、路网等基础底图要素，支持站址标注实测能见度值，实现观测数据与空间分布的联动展示； 结果输出：支持填色图的高清图片（PNG）导出； 时效适配：支持按1小时时间尺度生成能见度插值填色图，适配气象实时监测等业务场景需求。. 39; 图层序列信息; 建立雷达图像、卫星云图文件中转数据文件，包括图片、JSON文件。并通过非结构化数据通道传输至数据共享平台前置机。 对接数据共享平台接口规范，封装符合共享平台规范的服务接口，分别提供最新雷达、卫星图序列查询接口，雷达、卫星图下载接口。. 40; 单格点时间序列预报信息; 数据接入：支持多源单格点气象预报数据的标准化接入，兼容数值模式、订正预报等数据格式，完成数据解析、格式转换与有效性校验，过滤异常、缺测数据； 格点定位：支持经纬度、网格编号等多方式精准定位目标格点，支持单点检索、区域格点批量提取，适配单格点详情查询、区域格点对比分析场景； 要素查询：支持气温、降水、风速、湿度、气压等核心气象要素的单格点预报数据查询，支持按逐小时、日时间分辨率提取数据，展示要素时间序列变化趋势； 数据导出：支持单格点单要素 / 多要素预报数据按JSON格式导出；. 41; 公众服务子系统; 天气实况; 雷达图像信息; 基于雷达组合反射率数据，截取市区及周边地图图层，叠加雷达组合反射率数据，数据渲染依照图例进行，数据叠加图层顺序为：基础地图底层、组合反射率数据层 行政边界层、图例层。 动画序列由过去20幅雷达回波速度图组成,每隔6分钟一幅。图像动画能让观看者更清楚地了解雷达回波的变化。. 42; 卫星云图信息; 卫星云图压缩，原始的卫星云图分辨率高，文件大，不便于网络传输，需要对卫星云图进行等比例压缩后传输。 位置标记，为便于在卫星云图上查看市区位置，需要在卫星云图上标记出市区所在位置。 卫星云图的数据时间为文件名时间，基于世界时命名，每张卫星图间隔1小时左右，为便于按顺序查看卫星云图，需要将卫星云图的文件名根据数据时间倒序排列。 卫星云图动画播放功能，可以设定每张卫星云图动画的播放间隔，点击播放后自动按照设定的时间间隔逐帧播放卫星云图，制作时间轴，点击时间轴的刻度可以快速查看到相应时刻的卫星云图。. 43; 台风路径信息; 地图裁切，根据台风防御和关注的范围，基于基础地图，裁切出固定范围的地图区域，用于显示台风路径。 在地图上已市区为中心，标记防御范围圈，不同的防御圈代表不同的防御级别。包括： - ①100公里防御范围圈：红色 - ②300公里防御范围圈：黄色 - ③500公里防御范围圈：绿色 台风图例，为便于根据颜色区分不同结点的强度，需要制作台风强度图例，包括台风强度、预报预警、实况路径的图例。 在区域范围内根据台风数据文件画台风路径，台风路径的结点采用台风强度图例的颜色进行填色，台风强度从弱到强依次为： - ①热带低压 - ②热带风暴 - ③强热带风暴 - ④台风 - ⑤强台风 - ⑥超强台风 台风路径的结点包括实况路径结点和预报路径结点，实况路径结点的最后一个应该与预报路径结点的第一个相连接。. 44; 自动站实况; 自动站插值信息; 制作实时气温插值填色图、实时风速插值填色图、实时雨量（1、3、12、24小时累积）插值填色图、实时能见度插值填色图、实时湿度插值填色图。 要求：数据单位、数据时间、图例、说明。 地图：可缩放拖动，填色+数值（初始显示各区代表站数值，放大后显示镇街代表站数值）。 时间：固定显示最新时次。. 45; 天气实景; 天气实景信息; 实现对市区天气实景的监测。天气实景直接展示最新监测摄像头天气实景图片（上方显示最新照片，下方显示缩略图，可以查看过去历史图片），有多个监控点，可以选择监控点。 数据采集、从指定目录和接口采集天气实景图片文件，根据文件目录和时间，自动判断出最近时次的天气实景图片。 使用时间倒序的方式，列出最近天气实景的缩略图，默认只显示一张大图，点击任意缩略图，可切换显示大图。. 46; 气候监测; 气候监测信息; 气候监测包括：历年气候公报、热岛监测公报等 太阳能资源——历年太阳总辐射； 热量资源——气温、12℃积温时空分布； 降水资源——雨量的时空分布； 风能资源——风能资源的时空分布。. 47; 台站环境; 台站环境三维信息; 台站信息三维信息数据采集，设备建模。建立三维场景支撑，可实现三维场景视角切换，缩放。三维场景中的观测设备，可通过交互反馈，可查看设备数据信息框。. 48; 台站实况数据; 台站数据采集预处理，对数据进行像素化处理后保存为图片，建立图片和数据更新时间的关系表，通过时间更新表匹配数据时次。. 49; 天气预报; 十天预报信息; 从气象大数据接口获取十天天气预报报文，根据报文时次、行政编码识别出不同分区预报数据。从天擎数据接口获取GIFT网格点数据，对基于内插法存储的网点数据进行逆向二维数组展开，将预报网格点与分区指标站点经纬度匹配，每个指标站经纬度对应一个网格点坐标，对数据做空间配对处理。 在地图下方用表格形式展示天气，并以曲线图的形式展示气温变化。 显示由当天开始往后7天的预报信息，每日占1列，由上至下分别显示日期、星期、天气图标、天气描述、风向风力、最高气温、最低气温。 日期格式为XXXX年XX月XX日，星期为文字“星期X”，天气图标为制作好的动态图片，天气描述、风向风力均为文字，最高、最低气温除标示数值外，还需以横向折线图的方式表示七天的气温变化趋势。 动态日期条：日期表格星期为文字“星期X”，每逢周六、周日用特殊颜色显示 动态时间条：时间条根据预报发布时间动态调整，北京时间08点起报的预报，时间条从当天08时开始；北京时间20点起报的预报，时间条从当天08时开始。 天气图标为制作好的动态图片，天气描述、风向风力均为文字，最高、最低气温除标示数值外，还需以横向折线图的方式表示七天的气温变化趋势。 温差计算与显示，程序根据分12小时预报的最高、最低温，与昨日的最高最低温经行比较，显示预报所属时次相对于昨日的温差。 精细化预报温度使用折线图显示，精细化温度前三天每小时一个预报时次，后四天每6小时一个预报时次，温度曲线的最小X轴分割为1小时，对预报温度为空的时间点，进行线性插值显示。. 50; 天气趋势信息; 基于预报制作发布平台的天气分析稿件，从指定数据源每天定时扫描并判断最新的稿件。获取稿件至公众服务平台，并做进一步加工处理。 从天气分析稿件解析出关键文字段落，包括主标题、副标题、摘要内容。智能判断天气提示于天气分析的内容匹配情况，在不同栏目联动不定时更新提醒。每日天气分析的文字段落可被应用在高温、暴雨等灾害性天气过程中实现更好的服务。. 51; 24小时逐时预报信息; (1) 基于WebGIS显示各个镇街的行政边界，在各个镇街行政区域内显示镇街预报内容 (2) 每个镇街预报内容包括：24小时的天空状况、最高气温、最低气温、风速、风向。 (3) 地图上点击各个镇街，显示镇街的预报详细信息。 (4) 发布时间日期格式为年月日时分秒，每天更新数据。每次预报的发布时效为24小时。. 52; 6小时预报信息; 从大数据库读取短时天气预报报文，每小时读取一次最新数据，并根据发布时间、发布内容、在相关联动栏目中展示。如：目前我市多云间阴天，有阵雨，局部雨势较大。 预计16-19时，我市多云间阴天，有阵雨，局部雨势较大，气温28~33℃，吹轻微至和缓的东南风。. 53; 上下班天气信息; 从大数据库采集上下班天气报文，根据系统时间，判断上下班报文的解析方式。每天早上7点至11点为上班天气服务时间，每天17点至19点为下班天气服务时间。. 54; 专项服务信息; 包括：未来三天空气质量预报、地质灾害风险预警、关键农事（农试站） 污染气象条件预报包括颗粒物污染和臭氧污染。 地质灾害预警由市气象局和市规划和自然资源局联合发布，从气象大数据库每天20点获取市地质灾害气象风险预警产品。. 55; 天气报告信息; 报告文档包括：实况、预报、服务建议等信息。 基于预报制作发布平台的天气分析稿件，从指定数据源每天定时扫描并判断最新的稿件。获取稿件至公众服务平台，并做进一步加工处理。 从天气分析稿件解析出关键文字段落，包括主标题、副标题、摘要内容。智能判断天气提示于天气分析的内容匹配情况，在不同栏目联动不定时更新提醒。每日天气分析的文字段落可被应用在高温、暴雨等灾害性天气过程中实现更好的服务。. 56; 气候背景信息; 气候背景信息包括：三十年整编资料、1-12月的平均气温、平均最高气温、平均最低气温、月降水量。 气候背景信息通过预处理后的数据，进行图片展示。. 57; 气候公报信息; 气候公报信息采集，从本地资源目录采集气候公报文件，通过转换模块将word文件转换为PDF文件，提取文件的标题信息，将每年的公报都放在网页上供阅读。. 58; 气象证明指引信息; 气象证明指引，包括申请流程信息公开、表格下载功能。. 59; 中长期预报信息; 旬报、月报数据采集，从本地资源目录采集旬报、月报文件，通过转换模块将word文件转换为PDF文件，提取文件的标题信息，文档修订信息，将旬报、月报放在网页上供阅读。. 60; 周边城市天气预报信息; 采集城镇天气预报信息，采集配置周边城市信息，根据周边城市的编码，筛选出周边城市预报，读取预报报文，并封装成服务产品格式。在页面交互展示周边城市天气信息。. 61; 预警信号; 天气消息信息; 从气象产品共享系统中获取突发天气提示数据，为便于及时获取，每1分钟扫描一次，判断文件是否更新。 对未来即将出现的强对流天气进行提醒，提醒内容基于预报结果由气象台进行制作，如：受雷雨云团影响，预计未来3小时内市区内出现中等强度雷雨天气. 62; 分区、分镇街预警信号信息; 主要可能出现暴雨、冰雹、大雾、高温、寒冷、台风、灰霾、雷雨大风、道路结冰以及森林火险等十类灾害类天气。 通过与预报预警综合业务系统对接，实现在地图上以预警图标的形式直接展示目前全市境内已发布的预警信号情况。通过将预警信号模块嵌入首页，用户可以从首页直接了解到目前已发布的预警信号情况，以及应急响应信息。考虑到预警信号和应急响应内容可能太多，可以分成两个页面交替显示，鼠标悬停则暂时停止切换。 ①镇街预警数据解析与监控 基于大数据接口访问规范，使用符合信息安全管理要求的方法，从全市气象局大数据接口读取并解析镇街编码、镇街预警结构化数据。需要对数据按预警信号类型、信号等级、信号生效/取消、发布时间、镇街编码等数据做分类统计，对同一信号做开关匹配，识别出正在生效与已经取消的预警信号。数据使用JSON存储和传输。 建立数据处理过程的监控机制，具有后台数据生命周期管理模块，能够监控数据生命周期的关键节点，对数据处理过程中的异常情况能够及时发出警报，数据监控达到线程级的监控与过程跟踪。 ②分镇街业务地图处理 对全市各镇街编码，对多种不同来源的SHP文件合并再编辑。分别对不同来源的坐标系转换并统一使用CGCS2000坐标系。能够实现多分散区域，飞地辖区的规范编码。实现地图区域编码与镇街预警编码的完全对应。 对地理信息数据文件进行矢量数据转换处理，对矢量数据文件实现坐标值级别的压缩算法。 前端WebGIS需对经纬度信息做加密处理、实现矢量地图的无极缩放，实现基于镇街边界的碰撞测试，可设置符合业务需求的地图投影算法。 ③分镇街预警 对全市所有镇街预警信号实现分区、分类别统计，能够基于WebGIS交互式查询各镇街的预警信息发布情况与统计、排序信息。镇街预警数据、个性化统计表格的数据与交互联动。能够交互式的实现从WebGIS到数据图表的区域联动选择。. 63; 气象科普; 科普基地信息; 1、文字描述，2、配基地的图片，3、添加以往科普宣传活动的照片. 64; 气象科普活动申请说明信息; 包括：申请条件信息、申请步骤信息、预约渠道等信息. 65; 科普宣传信息; 包括：1、灾害天气防御指引；2、制作的原创科普视频；3、预报员每天早上录制的天气预报。. 66; 气象服务; 旅游景点天气信息; 根据全区旅游景点分布情况，制作旅游景点专项地图。突出显示旅游景点，街道地名等信息。旅游景点的位置可以点击交互，切换显示旅游景点的详细气象服务产品。 根据旅游景点的经纬度，查询最近的自动站点，显示旅游景点附件自动站的天气实况。 自动站点的选择使用主站和备用站点的形式，当主站数据不可用时，使用备用站点的数据。当备用站点的数据也不可用时，该景点的实况数据缺失。 显示的实况要素包括：温度、大气压强，风速、风向、相对湿度、小时雨量。 根据旅游景点的经纬度，从GIFT预报数据中获取景点所在的格点数据，从GIFT数据中提取气温、雨量等要素，将每天的逐1小时的数据，分为前12小时、后12小时统计，并计算转换出天空状况图标编码。展示未来3天逐1小时的雨量、温度曲线和每天白天、夜晚的天气图标。. 67; 道路交通信息; 四条高速、实况：温度、天况、能见度。预报：温、雨、风、能见度。 交通干道线路信息及气象数据的整理、分析：收集交通干线沿线各类气象要素信息，建立交通气象监测信息库；收集市区公路交通GIS信息，建立交通气象基础地理信息库；进而建立交通气象精细化网格产品数据库；将市区交通干道GIS信息、交通干道沿线气象自动站数据以及精细化气象预报数据三者相结合，研究建立气象、交通相统一的交通干道分段方法。 针对影响城市交通的灾害性天气分析，从低能见度、城市积涝、大风、路面高温对城市交通的影响四部分匹配相关气象要素。. 68; 气象指数信息; 气象指数信息包括;包括舒适度、穿衣指数、紫外线、洗车指数、郊游指数、内涝指数、晾晒指数、晨练指数、空气质量指数、雨具指数、日出、云海等景观旅游产品。 高亮显示值比较高的指数。. 69; 舒适度信息; 基于格点数据，‌采用干球温度（Td）和湿球温度（Tw）计算佛山全市人居环境舒适度。. 70; 龙卷风中心; 文章列表信息; 相关模块分类文章列表页界面设计、相关模块信息功能开发与实现，主要包括： 1）首页：新闻动态、学术交流、通知通告、科研进展、科普等栏目信息列表展示 2）实验室介绍包括：实验室概况、实验室领导、学术委员会、人才队伍、规则制度、大事件记、创新团队信息列表展示 3）新闻公告包括：新闻动态、通知通告信息列表展示 4）业务服务包括：预报预警平台、灾害调查相关信息展示 5）科学研究包括：科研进展、发明专利、软件著作权、科研项目信息展示 6）开放合作包括：学术交流、开放课题申请信息展示 7）龙卷信息包括：龙卷个例、龙卷报料信息展示 8）科普宣传包括：科普宣传等信息展示 9）加入我们包括：流动研究人员申请、留言信箱信息展示. 71; 咨询、通告信息; 相关文章、咨询、通告等详细页面内容设计、功能实现与展示。. 72; 专题模板信息; 展示最新的推荐专题和热门专题，并进入查专题相关内容。制作专题相关模板页，可以为不同的专题有不同的风格和交互方式。. 73; 用户管理信息; 实现用户的基本信息进行管理，包括用户ID、姓名、性别、年龄、联系方式等。在管理员添加或修改用户信息时，系统会自动对用户的身份进行验证，确保管理员的操作是合法的。. 74; 权限管理信息; 实现对用户进行权限分配和管理，根据用户的角色或需求，可以设定不同的权限级别。例如，管理员、普通用户、匿名用户等。每个权限级别可以对应不同的系统操作权限，如创建、读取、更新、删除等。. 75; 栏目管理信息; 实现对栏目进行添加、修改、删除等操作，并支持对栏目进行排序和设置权限等功能。. 76; 文章管理信息; 包括文章创建、编辑、删除、分类、搜索、排序、统计、审核、模板管理和权限管理等。. 77; 导航管理信息; 实现对友情链接导航进行添加、修改、删除等操作，并支持对友情链接进行分类和审核等功能。. 78; 模板管理信息; 实现包括模板创建、编辑、删除、复制、权限管理、状态设置以及数据管理、前台组件管理；新闻轮播图管理；走马灯图管理。. 79; 专题管理信息; 可以设置多个专题，把相关文章资料集中到一起作为专题展示。 实现用户在系统中的操作进行记录，包括用户的登录、访问、修改等操作。管理员可以通过操作日志记录来了解用户的操作习惯和行为，从而对系统进行进一步的优化和改进。. 80; 统计分析信息; 统计的访问的访问量，可以按时段统计访问量，访问用户数，访问IP数等。 添加文章时，可以先不发布，不在网站上显示。需要时再发布，发布后才能在网站上查看。. 81; 决策服务子系统; 天气监测; 用户登录验证模块; 对接省统一身份认证平台（政务侧），与粤政易登录接口对接，通过粤政易模块访问。同时，将系统登录入口接入“粤治慧·佛山”平台的统一门户。. 82; 降雨监测信息; 统计出过去1小时降水后，在WebGIS地图上填图显示，并根据预先设定的阈值以不同的颜色进行提醒；. 83; 平均风监测信息; 统计出当前瞬时风、平均风的数据后，在WebGIS地图上填图显示，并根据预先设定的阈值以不同的颜色进行提醒。. 84; 气温监测信息; 统计当前温度后，在WebGIS地图上填图显示，并根据预先设定的气温阈值以不同的颜色进行提醒。. 85; 能见度监测信息; 统计当天能见度后，在WebGIS地图上填图显示，并根据预先设定的能见度阈值以不同的颜色进行提醒。. 86; 闪电监测信息; 统计当前闪电后，在WebGIS地图上填图显示，并根据预先设定的闪电类型、闪电阈值以不同的颜色进行提醒。. 87; 预警信号信息; 从广东省气象局气象探测数据中心通用气象数据访问接口实时读取佛山市区县（可通过配置文件设置所关注的市区县）发布的气象预警信号，气象预警信号包括暴雨、雷雨大风、台风、冰雹、高温、寒冷、森林火险、道路结冰、大雾等，等级有白色、蓝色、黄色、橙色和红色不等，在WebGIS地图上，以对应的预警信号图标，根据发布台站的经纬度，叠加在地图上显示，需要设定预警信号的优先规则（可通过配置文件修改优先次序），当市区县台站同时发布多种预警信号时（例如暴雨橙色和雷雨大风黄色），在填图显示时，显示级别较高的预警信号图标。鼠标移入预警信号，在浮动窗口中显示该台站发布的预警信号详细信息。. 88; 高影响统计; 降水统计信息; 雨量统计报表主要包括降水总结文字、雨量落区分布图、量级统计和站点明细等内容，通过在报表模板文件中定义相关的变量，后台执行相应的数据统计后，生成文字进行显示。. 89; 大风统计信息; 大风统计报表主要包括大风总结文字、极大风分布图、量级统计和站点明细等内容，通过在报表模板文件中定义相关的变量，后台执行相应的数据统计后，生成文字进行显示。. 90; 最高温统计信息; 最高气温统计报表主要包括最高气温总结文字、最高气温分布图、量级统计和站点明细等内容，通过在报表模板文件中定义相关的变量，有后台执行相应的数据统计后，生成文字进行显示。. 91; 最低温统计信息; 最低气温统计报表主要包括最低气温总结文字、最低气温分布图、量级统计和站点明细等内容，通过在报表模板文件中定义相关的变量，有后台执行相应的数据统计后，生成文字进行显示。. 92; 能见度统计信息; 能见度统计报表主要包括1小时、3小时、6小时、24小时报表、最低能见度分布图、量级统计和站点明细等内容，通过在报表模板文件中定义相关的变量，有后台执行相应的数据统计后，生成文字进行显示。. 93; 台风; 台风历史查询信息; 当台风逐渐移近陆地时，受台风大风的影响，大多数地区需要发布台风预警信号，台风的预警信号等级有白色、蓝色、黄色、橙色和红色。. 94; 预报路径信息; 在台风的移动过程中，通过台风实况位置和风圈半径，结合要分析的地区，给出台风在沿着预报路径上，出现白色、蓝色、黄色、橙色和红色的预警信号的位置. 95; 观测站点信息; 修改WebGIS地图引擎接口，实现与网络开源地图资源的对接，实现开源地图的显示、缩放和漫游；从数据库中检索出过去几年的台风信息，列表显示；从数据库中检索出当前台风各家预报台发布的台风实况路径，绘制成点和线图，叠加在地图上显示，并随地图缩放和漫游。在页面上显示不同预报中心发布的台风实况路径。可叠加雷达图、卫星云图。. 96; 台风距离信息; 台风路径节点信息：关联台风主 ID（台风编号 / 名称）、节点数据类型（实测最新节点 / 预报最新节点）、节点更新时间戳、台风等级、中心气压、最大风速、风圈半径（七级 / 十级 / 十二级）； 计算关联标识：距离计算基准类型标识（中心点 / 风圈边界）、坐标标准化校验标识、与区县地理库的匹配坐标系统标识； 输出：根据台风路径信息，计算台风最新节点与各区县的距离。. 97; 精细化气象服务子系统; 点位服务; 服务点位信息; 服务点位信息录入，包括服务点经纬度、服务点名称、服务点性质等信息。 服务点经纬度信息转换，将坐标系转换为WebGIS系统兼容坐标系。 服务点位置信息基于WebGIS系统叠加，制作服务点图层信息。 点位信息可新增、删除，点位数据可以编辑修改，修改后的点位经纬度按WGS84坐标系存储。. 98; 所在格点预报服务信息; 基于点位信息的经纬度，并根据当前系统时间，判断出需要的格点数据所属网格，以及网格数据的起报时间。 通过起报时间、网格位置，获取一段时间的预报数据。 通过温度、雨量、风速、能见度、云量等要素，计算出天气现象文字描述，并匹配预报图标。. 99; 附近站点实况服务信息; 基于点位信息的经纬度，读取站点基础信息，并判断出最近的站点。判断站点数据是否正常。 如果最近站点数据异常，则自动替换附近其它站点数据。. 100; 线路服务; 线路编辑管理信息; 线路信息包括：线路名称、线路所属区县、线路经纬度、线路途径点名称等。 可通过上传geojson文件，或在线编辑经纬度信息实现线路编辑管理。. 101; 矢量数据信息; 矢量数据信息包括：形状、默认坐标系、经纬度数组、属性值等信息。 需提提供录入线路信息转换为矢量数据信息的功能，并生成geojson格式数据文件。. 102; 线路预报服务信息; 根据经纬度判断线路所在格点位置，读取格点预报信息后，根据线路路段所在格点的数据值进行填色。. 103; 区域面服务; 区域管理信息; 区域信息可新增、删除，采用不规则多边形数据记录区域信息，一个不规则多边形对象由一个外部的线性环（表示多边形的外边界）和零个或多个内部的线性环（表示多边形内部的孔或岛屿）组成。每个线性环都是一个坐标数组，其中每个坐标都是一个包含两个元素（经度和纬度）的数组。. 104; 实况插值信息; 读取实况数据，并对温度、雨量、风速、能见度做克里斯曼插值处理。 存储结果唯一标识、关联插值任务 ID、关联区域配置 ID、要素编码、时间戳； 存储矢量结果数据：矢量文件格式（SHP/GeoJSON/KML）、矢量面数据、矢量存储路径。. 105; 风险填色信息; 读取网格预报数据，并对温度、雨量、风速、能见度做双线性插值处理。 风险等级配置：等级编码、等级名称（低 / 中 / 高等）、等级阈值区间（风险指数范围）。 分别配置温度、雨量、风速、能见度插值填色图例，根据填色图例，对网格数据进行填色。. |
|  |  | 六、系统整合与业务协同 本项目主要涉及以下10个系统的整合和调整： - 1.佛山市气象官网、佛山市突发事件预警信息发布管理系统、气象数据传输处理系统、水利、国土、气象数据共享平台、基于服务总线的气象信息传输处理系统、佛山市易燃易爆危险化学品重点场所防雷设施在线安全监测系统和佛山市龙卷风监测系统共7个系统计划整合至佛山市精细气象服务系统； - 2.佛山市智慧气象电视门户计划整合至广电媒资系统； - 3.智慧气象预警发布系统计划整合至省气象局内部系统。 - 4.佛山市防雷安全监管信息化平台已下线。具体整合计划如下表所示： 序号; 系统名称; 改造计划. 1; 佛山市气象官网; 整合至佛山市精细气象服务系统. 2; 佛山市突发事件预警信息发布管理系统. 3; 气象数据传输处理系统. 4; 水利、国土、气象数据共享平台. 5; 基于服务总线的气象信息传输处理系统. 6; 佛山市易燃易爆危险化学品重点场所防雷设施在线安全监测系统. 7; 佛山市龙卷风监测系统. 8; 佛山市智慧气象电视门户; 整合至广电媒资系统. 9; 智慧气象预警发布系统（LCD气象信息显示屏系统）; 整合至省气象局系统. 10; 佛山市防雷安全监管信息化平台; 已下线. - 对于佛山市精细气象服务系统，数据采集与共享子系统整合了气象数据传输处理系统、基于服务总线的气象信息传输处理系统以及水利、国土、气象数据共享平台的原有相关功能；公众服务子系统整合了佛山市气象官网的原有相关功能；决策服务子系统整合了佛山市突发事件预警信息发布管理系统、佛山市易燃易爆危险化学品重点场所防雷设施在线安全监测系统、佛山市龙卷风监测系统的原有相关功能。 - 佛山市精细气象服务系统与粤政易进行业务协同，系统中的决策服务子系统以应用的方式集成于粤政易工作台中，并通过省统一身份认证平台，用粤政易账号进行登录。 佛山市精细气象服务系统将通过数据采集与共享子系统向省“一网共享”平台及市政务服务和数据管理局、自然资源局、水务局、文广旅体局等等外部门提供数据接口服务。 |
|  | 6 | 六、定制软件信创适配改造、重构服务 针对佛山市气象官网、佛山市突发事件预警信息发布管理系统以及各气象业务信息系统等，对原有系统各模块通过重构，整合后成为集约化信创适配项目。 |
|  | 7 | 七、网络安全等级保护要求： 网络安全等级（三级）保护测评,验证信息系统是否满足相应安全保护三级 |
|  | 8 | 八、投标现场演示： 可演示的供应商在投标当天需派不多于2名的团队，于开标前到达开标会现场（详细地址：佛山市禅城区石湾镇街道岭南大道北128号天禧华园一座八层）等候，在采购代理机构的通知下进行现场系统演示，未按时到达现场的供应商视为无条件放弃演示，本部分评分作不得分处理。 具体要求如下： 1.演示方式为系统操作演示，不接受视频演示； 2.演示过程所需的硬件设备由供应商自行准备，采购代理机构只提供投影设备； 3.每个供应商进行系统演示的时间为15分钟以内； 4.演示顺序按递交投标文件的顺序依次进行； 5.演示内容可参考“评审方法”中的内容。 注意事项： 1）未能提供现场演示的，本项目作不得分处理。 2）供应商演示的内容不得与本项目需求内容无关。 3）在演示过程中，供应商不能补充提交响应文件以外的资料，磋商小组不接收任何响应文件以外的资料。 4）在演示过程中，磋商小组不对供应商的提问进行任何回答或解释说明，但可对供应商提出演示要求或要求解释相关问题。 |
|  | 9 | 九、其他要求 1.供应商需具有良好的信誉，诚信经营，遵守法律法规、信守合同、保护采购人权益，不得违规分包或转包。 2.为体现供应商对本项目相关政策的了解，对本项目的现状及需求分析是否深入，供应商需提供项目现状需求理解与分析、技术设计方案、实施服务方案、售后服务保障方案。 3.为体现供应商信息化方面综合服务能力，需提供供应商单位关于软件开发、系统集成、信息安全、应急处理等相关领域的单位认证，以及提供拟派项目团队方案，投入人员应该具有能满足项目开展所必须的信息化技术人员，如信息系统项目管理师、系统架构设计师、系统规划与管理师、系统分析师、信息安全管理人员证书、信息系统审计师、网络工程师、软件设计师、系统集成项目管理工程师、数据库系统工程师等。 4.为体现供应商过往经验服务能力，需提供过往业绩经验。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |