**广东省政府采购**

**公开招标文件**

**采购计划编号：440606-2023-11021**

**采购项目编号：440606-2023-11021**

**项目名称：2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目**

**采购人：佛山市顺德区容桂街道综合行政执法办公室**

**采购代理机构：广东华伦招标有限公司**

**第一章投标邀请**

广东华伦招标有限公司受佛山市顺德区容桂街道综合行政执法办公室的委托，采用公开招标方式组织采购2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

**一.项目概述**

**1.名称与编号**

项目名称：2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目

采购计划编号：440606-2023-11021

采购项目编号：440606-2023-11021

采购方式：公开招标

预算金额：10,000,000.00元

**2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）**

采购包1(2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目):

采购包预算金额：2,500,000.00元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| 1-1 | 市政公用设施管理服务 | 2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目（A片区） | 1.00(项) | 详见第二章 | 2,500,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起两年，服务期内预算金额使用完合同终止。

采购包2(2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目):

采购包预算金额：3,500,000.00元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| 2-1 | 市政公用设施管理服务 | 2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目（B片区） | 1.00(项) | 详见第二章 | 3,500,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起两年，服务期内预算金额使用完合同终止。

采购包3(2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目):

采购包预算金额：4,000,000.00元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| 3-1 | 市政公用设施管理服务 | 2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目（C片区） | 1.00(项) | 详见第二章 | 4,000,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起两年，服务期内预算金额使用完合同终止。

**二.投标人的资格要求**

**1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：**

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。），或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（承诺函格式见采购公告附件）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（承诺函格式见采购公告附件））。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（承诺函格式见采购公告附件）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**

采购包1（2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目）：本采购包整体专门面向小微企业，参与投标的供应商须为小微企业。中小企业具体标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件进行划分；监狱企业根据（财库〔2014〕68号）的规定；残疾人福利性单位根据（财库〔2017〕141号）的规定。须提供有效的中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。本项目所属行业为建筑业。

采购包2（2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目）：本采购包整体专门面向小微企业，参与投标的供应商须为小微企业。中小企业具体标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件进行划分；监狱企业根据（财库〔2014〕68号）的规定；残疾人福利性单位根据（财库〔2017〕141号）的规定。须提供有效的中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。本项目所属行业为建筑业。

采购包3（2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目）：本采购包整体专门面向小微企业，参与投标的供应商须为小微企业。中小企业具体标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件进行划分；监狱企业根据（财库〔2014〕68号）的规定；残疾人福利性单位根据（财库〔2017〕141号）的规定。须提供有效的中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。本项目所属行业为建筑业。

**3.本项目特定的资格要求：**

采购包1（2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)具有承接本项目所需的市政公用工程施工总承包三级或以上资质。 [注：关于建设工程企业资质延续有关事项按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）执行。]

4)具有建设主管部门颁发的有效安全生产许可证。

5)本项目不接受联合体投标。

采购包2（2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)具有承接本项目所需的市政公用工程施工总承包三级或以上资质。 [注：关于建设工程企业资质延续有关事项按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）执行。]

4)具有建设主管部门颁发的有效安全生产许可证。

5)本项目不接受联合体投标

采购包3（2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)具有承接本项目所需的市政公用工程施工总承包三级或以上资质。 [注：关于建设工程企业资质延续有关事项按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）执行。]

4)具有建设主管部门颁发的有效安全生产许可证。

5)本项目不接受联合体投标。

**三.获取招标文件**

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

**四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：**

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

**五.公告期限、发布公告的媒介：**

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

**六.本项目联系方式：**

**1.采购人信息**

名称：佛山市顺德区容桂街道综合行政执法办公室

地址：佛山市顺德区容桂街道容奇大道中32号

联系方式：0757- 23610008

**2.采购代理机构信息**

名称：广东华伦招标有限公司

地址：佛山市顺德区大良沿江北路121号龙威大厦20楼CD区

联系方式：0757-22332908

**3.项目联系方式**

项目联系人：傅先生

电话：0757-22332908

**4.技术支持联系方式**

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：广东华伦招标有限公司

**第二章 采购需求**

**一、项目概况：**

由于市政设施的长期使用，部分破损、损坏的情况时常发生，影响到市民的出行，同时存在一定安全隐患，为更有效率的对零散破损的市政设施进行维护、修复，消除安全隐患，采购人针对2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目进行公开招标，将零散市政设施破损修复维护项目（以下简称“零散项目”）委托给中标人实施。

本项目分3 个片区开展，每个片区为一个采购包，分别是：

（1）2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目（采购包1）对应范围：北至滨河路--马冈社区 (金马路) ；南至桂洲大道中； 西至工农路--容桂大道北；东至 105 国道；

（2）2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目（采购包2）对应范围：北至桂洲大道中--工农路--西堤 四路--丰业路；南至西提二路；西至伦桂路；东至 105 国道；

（3）2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目（采购包3）对应范围：北至容奇大道东；南至南堤二路；西至105 国道；东至东堤三路。

合同执行过程中，如存在分工含糊的区域，以采购人的安排为准，最终解释权归采购人所有。

**请供应商特别注意，供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中标或者成交后无正当理由拒绝与采购人签订合同的行为均属于违法行为，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。**

**根据《佛山市政务服务数据管理局佛山市财政局关于进一步促进公平竞争优化政府采购营商环境的通知》（佛政数函[2021] 54号），采购文件应当明确告知供应商政府采购合同融资相关政策：参与政府采购的中小微企业可凭借中标(成交)通知书或政府采购合同，利用“省中小融”、“粤信融”、“中征应收账款融资服务平台”等平台向金融机构申请融资，获得无财产抵押贷款。**

采购包1（2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目）**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | 合同签订之日起两年，服务期内预算金额使用完合同终止。 |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,本项目每6个月进行一次结算支付，支付当期金额的100%。 本项目的付款时间为采购人向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门的审查时间）。若由于财政拨款不到位或该项目相关手续和程序因流转政府采购审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延的，采购人不承担违约责任，并且此情况不能成为中标人拒绝提供服务的理由。 |
| 验收要求 | 1期：质量标准按执行国家、省或行业现行的标准及规范，确保项目质量达到合格或以上验收质量等级标准。保证项目一次性验收合格，否则中标人必须按《考核标准及细则》承担违约责任并采取补救或返工措施，直到达到承诺的项目质量验收标准为止，补救或返工所需费用由中标人承担。如经过补救或返工措施仍未达到合格质量标准的，采购人有权将该部分项目委托给其他单位实施。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：1、中标人须自合同签订之日起15个工作日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳履约保证金，履约保证金金额为中标金额（即采购包预算金额的5%），四舍五入到分。 2、采用保函时，保函须为见索即付、不可撤销的保函，履约担保期限：自合同签订生效之日起至合同期满后90个日历日止，且必须包含以下内容： （1）采购人名称、项目名称、中标人名称、担保金额、担保期限； （2）保证方式为连带责任保证； （3）在采购人向银行提出索赔时，银行将不要求采购人先向中标人提出索赔或要求采购人提供其他任何证明材料； （4）如在履约担保期限内，中标人自行解除合同或违反合同有关规定被采购人解除合同的，则履约担保金归采购人所有； （5）采购人可在担保限额内要求多次赔付； （6）因本保函发生的纠纷，由采购人和中标人协商解决，协商不成的，任意一方均有权将争议提交项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决； （7）中标人在提供履约担保时所发生的一切费用由中标人承担。 3、合同履行期间，履约担保被扣除、没收或履约保函过期的，中标人应于15个工作日内向采购人补足被扣除部分或按本合同约定重新出具合法有效的履约保函。自逾期之日起，中标人应每日以履约担保不足部分为基数按银行同期贷款利率向采购人支付滞纳金。逾期超过30个工作的，中标人除应每日以履约担保不足部分为基数按银行同期贷款利率向年方支付滞纳金外，还应向采购人支付与本合同履约保证金同等金额的违约金，同时采购人有权单方解除合同。 4、在中标人按合同要求全部完成规定的项目内容工作后，如中标人无违约行为的，中标人向采购人提出后，采购人于合同期满后90个日历日后15个工作日内退还给中标人。 5、因采购人原因单方解除合同的，采购人于合同解除之日起90个日历天后15个工作日内不计利息退还履约保证金给中标人。  履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 兼投不兼中，1、“采购包1”、“采购包2”、“采购包3”三个采购包兼投不兼中，投标人可以参与多个采购包的投标，但是最多只能被确定为1个采购包的第一中标候选人。本项目的评审顺序为：先“采购包1”，再“采购包2”，最后“采购包3”。 3、已被推荐为任一采购包的第一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审（视为其余采购包的符合性评审不通过），且不具有其余采购包的第一中标候选人推荐资格。依此类推。 4、本项目评审结束后，如“采购包1”、或“采购包2”、或“采购包3”出现改变排序或者重新评审或重新招标等改变中标结果的情形，其余采购包的排序和评审结果均不作任何调整（如前述改变中标结果导致同一单位在多个子包排名第一的，则优先保持其余采购包的排序和评审结果不变，前述改变中标结果的采购包按照投标人排名推荐下一名次的投标人为第一中标候选人），且其余采购包的第一中标候选人不得再参与该采购包的重新评审或重新招标、且不具有中标候选人推荐资格。  报价说明，1、本项目各采购包的预算金额作为对应的暂时约定签约合同总金额，服务期限内根据中标人完成的业务数量按实结算，采购人支付给中标人的费用总额不超过采购包的预算金额。 2、本项目采用“折扣率”形式进行报价，投标人在招标文件技术标准与要求的“单方指标价”基础上整体报折扣率，折扣率必须为固定报价，不接受区间报价，折扣率有效报价范围：0＜折扣率≤100%（对百分号前面数字保留的小数位数不作要求），投标人的投标报价不得超过以上报价范围，否则视为无效投标。 3、报价合理性：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。 4、承包方式：本项目由中标人根据采购人及招标文件的要求，包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包资料移交（归档）、包验收及整理验收资料。投标报价已包括完成本项目的成本、利润、税金、各项措施费、大型机械进出场费、风险费、人员工资、社会保险费、住房公积金、定额测定费、建筑企业管理费、排污费、安全、文明施工、防尘、施工噪声排污费、招标代理费、意外保险费及政策性文件规定费用等所有费用。 5、本项目合同为固定折率承包合同；项目综合单价已包垃圾清运、包完工清场、包水电费用、包运输、包装卸、包安装、包调试、包检验、包检测等中标人履行本合同项下义务所必需的的一切费用、支出、成本和利润。 6、特别说明：①由于零散项目的统筹安排、立项审批等存在不确定因素，本项目采购人对协议生效期限内的任务数量不作任何承诺或保证，即采购人不保证有足够的任务以满足中标人获得合同的中标金额；②采购人在服务期内有权对特殊应急零散项目进行定向发包（承包方非中标人）。投标人在投标前对上述情况有足够的风险认识，一经投标，即视为投标人愿意无条件承担上述有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。  结算及支付说明，1、结算方式：单次零散项目施工完成并在验收合格后，中标人向采购人提供相关结算材料、付款申请书，经采购人核实无误后，采购人在收到中标人开具的发票后一个月内将应支付金额提交政府财政支出部门办理支付申请，具体资金支付方式及到账时间以政府财政部门审批为准。单项零散项目的收费金额＝零散项目结算价×中标下浮系数。 2、结算原则：服务量按实结算，综合单价按照招标文件技术标准与要求的“单方指标价”执行，中标人若对结算金额有异议可在收到中介机构编制的结算报告后3个工作日内提出。“单方指标价”没有的价格统一以施工期间顺德工程造价信息公布的相关价格并经采购人或采购人委托的中介机构审核后为计算依据（如顺德工程造价信息中没有的价格则参考佛山市工程造价信息公布为依据）。 3、如当期的项目款结算价大于合同上限金额时，超过部分不予支付，中标人在实施过程中自行评估并承担此风险。 4、税金按照实际缴纳比例进行结算。 5、中标人应当按照有关法律法规的规定缴纳增值税、企业所得税等税费。如中标人所在地为非零散项目所在地的，应先到零散项目所在地税务部门办理跨地区经营涉税事项报告，并按规定在零散项目所在地预缴税款。申请支付项目款时，应提供预缴税款的申报表、缴税凭证、合法有效的发票。中标人未能向采购人提供符合要求的发票等资料时，采购人有权拒绝付款且不承担迟延付款的责任，所造成的一切后果由中标人自负。 6、中标人应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任。 7、如财政资金没能及时全额支付当期项目款时，中标人须确保不发生拖欠工人工资维稳事件，中标人对此知悉并同意。  服务响应要求，1、中标人须提供常设全天候24小时热线服务，能快速、及时、有效地响应采购人需求。中标人于协议生效期间，在接到采购人以电话、邮件、微信等形式发出的零散项目需求时，应在4小时内响应，并按规定时间内到达指定地点进行施工。 2、对采购人委托的紧急项目或迎接上级部门的检查，中标人应无条件响应。 3、对采购人的其他预约服务，要求到达指定地点的应按其要求准时到达。 4、中标人应为本项目安排固定的联系人，若因特殊情况需变更联系人，应当及时以书面形式通知采购人，并说明情况，获得采购人同意。签订合同的同时中标人需附联系人的身份证明、联系方式及授权委托。  质保期，单项零散项目的质保期均为自验收合格之日起的1年。如质保期内双方的服务期限届满且没有续签合同的，中标人仍需继续承担质保责任，直至质保期届满为止。  合同签订，在中标（成交）通知书发出之日起20日内，中标（成交）供应商须与采购人签订政府采购合同。  双方权利、责任及义务，1、采购人权利与责任 （1）采购人对中标人实施统筹管理； （2）采购人如发现中标人经办人不按合同约定履行其职责，有权要求中标人更换经办人员或终止合同； （3）如中标人在工作中遇到需要协调的问题，采购人应给与配合，协助中标人解决； （4）采购人按合同约定支付服务费用。 2、中标人责任与义务 （1）中标人必须严格按照协议书和具体项目合同约定完成全部工作内容，未经采购人批准不得分包及转包，实施期间不得更换项目负责人。 （2）由采购人制定《考核标准及细则》，中标人应严格执行。 （3）中标人应在自身业务资质范围内承接施工业务，若存在项目规模超过中标人业务资质承接范围的情况时，应当及时报告采购人，采购人有权将该项目直接委派本项目另一中标单位实施。 （4）中标人的企业资质等级发生变化的，应当及时报告采购人。如果中标人资质等级条件不再满足本项目的资格要求，采购人有权取消该中标人的中标资格。 （5）中标人应当履行下列义务： 1）没有违反有关法律法规，受到有关行政主管部门吊销其营业执照、取消或暂停其资质、限制其市场准入资格等处罚的； 2）没有因违规违纪行为，受到行业监督管理部门通报、查处的； 3）遵守有关安全生产规定和施工规范，不得造成重大质量问题或安全事故、环保事故或引发群体性事件（如拖欠工人工资等）受到政府相关部门处罚的； 4）在组织项目实施过程中不得违反相关法律法规或出现重大失误造成恶劣影响的； 5）必须按采购人要求提供真实有效信息； 6）诚实信用和遵守投标承诺，严格执行相关质量、服务和收费标准； 7）必须接受相关部门监督和检查的； 8）不得采用非法手段进行不正当竞争的，造成恶劣影响的； 9）在施工过程中不得非法获取与项目有关的任何非法利益的； 10）中标人单位的资质条件发生变化，不适合承建服务相关零散项目或已不符合资格条件的，须及时报告采购人的； 11）遵守本省、市、区及街道政府的相关管理规定的； 12）每次均接受发包价格及单项服务合同条款（违约处罚、履约保证金等）承接零散项目。  其他要求，1.合同响应要求：响应招标文件的合同文本或合同条款。 2.投标人及其投标文件中无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 3.本项目商务要求所涉及的条款均为不可负偏离条款，如投标人对任一条款出现负偏离，视为无效投标，对该投标人作无效投标处理。 4.其他要求详见招标文件第四部分《合同书范本》的规定。 |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 市政公用设施管理服务 | 2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目（A片区） | 项 | 1.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 100.0 | 建筑业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

**附表一：2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目（A片区）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | **项目内容**  零散市政设施的破损修复维护项目的内容：包括路面拆除、路面修复、下水道、检查井边拆除及修复、标线、下水道管道、检查井及雨水井、临水护栏、倒车挡杆、新建伸缩缝、路长制牌、更换井盖、更换标志牌、翻新桥面栏杆、防撞柱、新建路名牌、新建沥青混凝土面层、铣刨路面、抬高雨水检查井、电缆井等零散项目。  服务量清单及单项服务最高上限价详见附件。 |
|  | 2 | **零散项目的工期要求**  项目内容：以采购人在每个合同期期间安排的零散项目为准，中标人必须按采购人发出的工作联系单、按质、按量、按时独立完成，以采购人发出具体项目的施工图纸或项目内容为准，并在通过验收后向发包单位办理移交手续。  中标人必须按采购人确认的进度计划组织施工，接受采购人对进度的检查、监督。项目实际进度与经确认的进度计划不符时，中标人应无条件地按采购人的要求提出改进措施，经采购人确认后执行，确保项目的施工进度。如为保证在工期内完工，采购人认为有必要采取赶工措施的，中标人应该积极配合，因赶工而增加的费用由中标人自行承担。 |
|  | 3 | **本项目采购预算及项目金额确定及发包流程**  （一）单宗零散项目金额确定：按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)、2018年《广东省建设工程计价依据》、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》等相关国家、省、市标准为依据（如有新的规范等则按最新的执行），并按项目有关的资料进行计量编制，其中人工、材料、机械价格以单宗零散项目实施起当月的佛山市工程造价管理机构发布的信息价格（简称信息价）进行组价，信息价缺价的，采用施工当地市场价格。本项目不调价差。  （二）采购人根据实际需要与中标人签订一份具体的单宗零散项目服务委派单，确定零散项目金额上限价结算办法，承包单位须无条件接受。有关发包零散项目的价款及结算价款的确定办法如下：  （1）发包前，采购人根据资金立项情况，签订服务委派单上限金额；  （2）发包时，采购人在服务委派单期期间安排零散项目，中标人按采购人提出的零散项目按质、按量、按时独立完成，并通过采购人的验收，单宗零散项目竣工结算按中介（造价公司）核算的结算金额为依据。  即：单宗零散项目结算价＝中介（造价公司）核算的结算金额×中标折扣率。  （3）要求中标人按发包服务委派单总价对发包零散项目的服务量清单或相关资料所涵括的全部项目内容进行承包施工（包施工、包材料、包工期、包安全、包质量、包文明施工），合同价格应包括施工费、利润、各项税费等完成发包项目的全部费用。  （4）在施工过程中如遇有设计变更、现场签证等事件时，有关的措施项目费用及服务委派单总价按合同专用条款、通用条款或相关约定进行调整，合同结算以造价咨询单位审核并经采购人确认的结论为准。  （5）结算时，中标人需向采购人提交结算文件及申请资料，由采购人委托造价咨询机构进行结算审核。最终的合同结算价以经采购人审核确认的项目结算造价乘以中标折扣率的计算值为准。  （6）投标人在填报投标报价时，应根据企业自身的成本核算情况，采购文件、主要合同条款、街道内道路交通环境及市场情况、充分考虑风险因素等进行自主报价。中标后，中标折扣率不得调整。一经投标，即认为该投标人已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。  （三）项目发包流程  采购人单宗发包的零散项目，将与中标人签订一个服务委派单。 |
|  | 4 | **有关零散项目任务的施工管理要求**  （1）中标人在承包零散项目任务时应遵守项目所在地建设管理部门的相关管理规定。  （2）中标人在承包零散项目任务时，对项目所投入的材料及设备均须采用符合国家相关质量标准的合格产品（有质量等级分类的，应采用最高质量等级或采购人认可的质量等级的产品），并提供样品经采购人认可封板后才可实施材料采购，采购到货后须经采购人初验核查满意并确认后方可投入施工。否则，采购人有权要求中标人无条件进行返工，直至符合要求为止，所产生的一切费用及工期延误均由中标人自行承担。  （3）中标人在项目组织施工时，须做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物、邻近道路、加油站、地下管道、线缆的保护工作并避免损坏道路，因保护不当或施工原因造成的损失，均由中标人自行承担赔偿责任；由此造成采购人经济损失的，采购人有权向中标人追偿。  （4）中标人在已竣工项目未交付采购人之前，中标人须负责已完项目的成品保护工作以及存于工地的设备、材料的保管工作。保护、保管期间发生损坏、遗失的，中标人须负责予以修复和补充，并承担由此发生的费用，如因此造成的公共危险须由中标人负责。  （5）中标人须负责施工及竣工验收资料的收集、整理和完善，并须按《城市建设档案管理规定》的要求向采购人移交经验收合格的档案资料。否则，采购人有权不予支付剩余进度款。  （6）在本协议签订生效并承担零散项目任务后，中标人须组织足够的人力物力进行施工，确保零散项目按采购人发包时约定的工期、质量按时完工交付。如发生非采购人原因导致的误期，则采购人将按合同的约定对中标人进行处罚。  （7）中标人于本协议生效期间，在接到采购人发出的零散项目需求时，应在2小时内响应，并按规定时间内到达指定地点进行项目承包分配程序并确认分配结果；中标人承接零散项目后，应在采购人规定的时间内完成相应的任务，并严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定进行施工，确保项目质量达到合格或以上验收标准，并保质、保量、按期完成施工任务并组织竣工验收。  （8）扬尘污染防治费和用工实名管理费，该费不得挪作他用，中标人按照佛山市顺德区国土城建和水利局关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知《顺建函〔2018〕1045号》执行，否则将按有关通知的处罚条款依法进行扣罚违约金及追究法律责任。  （9）施工过程中中标人应采取有效措施对施工范围内的绿化或设施进行管养（管理），费用包含或视为已包含在合同总价中。施工过程中若因施工原因造成损坏，中标人须负责原貌恢复，一切费用均由中标人负责。  （10）本项目实施过程必须做好安全围蔽措施及交通疏导措施。严格按照《佛山市顺德区国土城建和水利局关于进一步规范我区建筑工地现场围挡设置的通知》顺建函[2019]421号要求进行围蔽（围挡应设置项目概况、文明施工、安全质量、公益宣传等广告，所需费用中标人应综合考虑在报价内）。交通疏导方案须得到学校、道路主管部门及交警部门的审批后实施。上述发生的费用采购人不再另行支付，由投标人在投标报价中综合考虑。施工过程中发生的交通事故或安全事故，由中标单位负责其责任及费用。施工围蔽必须按照采购人要求设置。  （11）中标人须负责施工及竣工验收资料的收集、整理和完善，并须按采购人的要求向采购人移交经验收合格的档案资料。否则，采购人有权不予支付结算款。 |
|  | 5 | **违约责任**  中标人合同服务期间，如有以下行为之一的，将视为中标人违约，采购人有权解除或终止合同，不合格零散项目的结算款项将不再支付，并全额没收该中标人的履约保证金；同时，采购人将上报街道监管部门，将其不良行为记入信誉档案；情节严重者，将上报区相关主管部门依法作进一步处罚：  （1）中标人违反有关法律法规，受到有关行政主管部门吊销其营业执照、取消或暂停其资质、限制其市场准入资格等处罚的；  （2）中标人因违规违纪行为，受到行业监督管理部门通报、查处的；  （3）中标人违反有关安全生产规定和施工规范，造成重大质量问题或安全事故的；  （4）中标人在组织零散项目实施过程中违反相关法律法规或出现重大失误造成恶劣影响的；  （5）中标人所承包零散项目验收不合格且拒不积极采取措施进行补救或返工，给采购人造成经济损失和不良影响的；  （6）中标人工作态度不端正，被采购人提出书面整改（或警告）通知仍未采取有效措施进行改善达2次以上的；  （7）除前款规定的特殊情况外，中标人无故推托或拒绝接受零散项目或申请放弃零散项目的；  （8）中标人提供虚假信息，误导或欺骗采购人，以谋取非法利益的；  （9）中标人违反了诚实信用和投标承诺，没有严格执行相关质量、服务和收费标准，损害采购人利益的；  （10）中标人拒绝接受相关部门监督和检查的；  （11）中标人出现信用危机、财务危机、经营危机甚至破产、倒闭，无法继续履行合同的；  （12）中标人采用非法手段进行不正当竞争的，造成恶劣影响的；  （13）中标人在施工过程中非法获取与项目有关的任何非法利益的；  （14）中标人在施工过程中与零散项目相关方串通，非法影响零散项目质量、损害采购人利益的；  （15）中标人违反省、市、区及街道政府的相关管理规定的；  中标人在服务期间，如发生上述违约情形，采购人有权单方发出解除或终止合同通知书。 |
|  | 6 | **项目团队**  1、招标人可根据项目建设需要，对中标人的拟派单宗零散项目负责人提出相应的资格要求，中标人需无条件服从。  2、拟任项目团队中管理人员：配备施工员、质量员、材料员、资料员、劳务员、机械员、安全员各1名。 |
|  | 7 | **投标人拟投入本项目最低的施工机械设备**  1、核定载质量为3吨或以上的货车2辆；  2、挖掘机1台；  3、吊臂车1台。 |
|  | 8 | **退出机制**  1、采购人将按《考核标准及细则》对中标人进行考核与处罚。在服务期间，采购人有权对《考核标准及细则》进行修改。  2、实行考核评分制。采购人对中标人服务的项目进行考核评分，具体要求如下：  （1）采购人对中标人考核每扣1分，则在其履约保证金中扣除5000元。在任何单项服务中，如中标人考评累计扣分达15分，或在服务期内，如中标人考评累计扣分达50分，则采购人有权无条件终止和解除服务合同，没收履约保证金，一切经济和法律责任由中标人承担。如履约保证金不足以弥补中标人给采购人所造成的损失的，采购人有权向中标人作进一步的追讨。  （2）2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目《考核标准及细则》：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 考评内容 | 扣分标准 | | 1 | 服务质量问题 | 服务完成如验收不合格的，扣5分；服务验收合格后，因质量问题需要返工的，返工一次扣3分。 | | 2 | 服务过程围蔽措施 | 服务过程中出现围蔽措施不符合全围蔽要求的，每发现一次扣1分。 | | 3 | 响应采购人任务情况 | 中标人出现没有按要求时间响应服务要求的情况，每发现一次扣1分。 | |  | 服务过程的投诉情况 | 中标人在服务过程中，因服务问题出现群众投诉的，每发现一次扣2分 | | 5 | 服务过程对美城考核影响情况 | 如因中标人在服务过程中，因管理不妥出现服务现场混乱，造成美城考扣分的，每发现一次扣2分。 | | 6 | 服务期延误 | 在任何单项服务中，如没书面申请延期并取得采购人同意的，服务期每延误一日，扣2分。 | | 7 | 相关总结报告递交情况 | 各种报表要准确、齐全、及时签字盖章。每月25日前报上月养护维修计划表，每月28日前报养护维修完成统计表。报表数据不，每一项扣1分，每迟报一天扣1分，数据不准确弄虚作假每次扣1分，不报的扣10分 | |
|  | 9 | **附件：**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第1页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | | 拆除工程 |  |  |  |  | | |  |  | | 拆除基层 |  |  |  |  | | | 1 | 041001003001 | | 机械拆除基层 | 1.机械拆除各类基层10cm厚。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 19.98 | | | 2 | 041001003002 | | 机械拆除基层 | 1.机械拆除各类基层12cm厚。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 20.42 | | | 3 | 041001003003 | | 机械拆除基层 | 1.机械拆除各类基层15cm厚。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 21.09 | | | 4 | 041001003004 | | 机械拆除基层 | 1.机械拆除各类基层18cm厚。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 25.36 | | | 5 | 041001003030 | | 机械拆除基层 | 1.机械拆除各类基层20cm厚。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 28.21 | | | 6 | 041001003031 | | 机械拆除基层 | 1.机械拆除各类基层22cm厚。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 31.06 | | | 7 | 041001003032 | | 机械拆除基层 | 1.机械拆除各类基层25cm厚。 2.余渣外运，挖掘 | m2 | 1.000 | 35.33 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第2页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | |  | 机挖自卸车运，运距综合考虑。 |  |  |  | | | 8 | 041001003033 | | 机械拆除基层 | 1.机械拆除各类基层28cm厚。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 39.60 | | | 9 | 041001003034 | | 机械拆除基层 | 1.机械拆除各类基层30cm厚。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 42.45 | | | 10 | 041001003021 | | 人工拆除基层 | 1.人工拆除基层（碎(砾)石）10cm厚。 2.余渣外运，人工装自卸汽车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 18.68 | | | 11 | 041001003022 | | 人工拆除基层 | 1.人工拆除基层（碎(砾)石）12cm厚。 2.余渣外运，人工装自卸汽车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 19.49 | | | 12 | 041001003023 | | 人工拆除基层 | 1.人工拆除基层（碎(砾)石）15cm厚。 2.余渣外运，人工装自卸汽车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 20.69 | | | 13 | 041001003024 | | 人工拆除基层 | 1.人工拆除基层（碎(砾)石）18cm厚。 2.余渣外运，人工装自卸汽车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 26.75 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第3页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | | 14 | 041001003025 | | 人工拆除基层 | 1.人工拆除基层（碎(砾)石）20cm厚。 2.余渣外运，人工装自卸汽车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 27.56 | | | 15 | 041001003026 | | 人工拆除基层 | 1.人工拆除基层（碎(砾)石）22cm厚。 2.余渣外运，人工装自卸汽车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 33.22 | | | 16 | 041001003027 | | 人工拆除基层 | 1.人工拆除基层（碎(砾)石）25cm厚。 2.余渣外运，人工装自卸汽车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 34.42 | | | 17 | 041001003028 | | 人工拆除基层 | 1.人工拆除基层（碎(砾)石）28cm厚。 2.余渣外运，人工装自卸汽车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 40.48 | | | 18 | 041001003029 | | 人工拆除基层 | 1.人工拆除基层（碎(砾)石）30cm厚。 2.余渣外运，人工装自卸汽车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 41.29 | | |  |  | | 拆除水泥混凝土路面 |  |  |  |  | | | 19 | 041001001001 | | 机械拆除水泥混凝土路面 | 1.机械拆除水泥混凝土路面10cm厚。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运 | m2 | 1.000 | 25.40 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第4页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | |  | 距综合考虑。 |  |  |  | | | 20 | 041001001002 | | 机械拆除水泥混凝土路面 | 1.机械拆除水泥混凝土路面12cm厚。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 26.11 | | | 21 | 041001001003 | | 机械拆除水泥混凝土路面 | 1.机械拆除水泥混凝土路面15cm厚。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 27.17 | | | 22 | 041001001004 | | 机械拆除水泥混凝土路面 | 1.机械拆除水泥混凝土路面18cm厚。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 32.68 | | | 23 | 041001001005 | | 机械拆除水泥混凝土路面 | 1.机械拆除水泥混凝土路面20cm厚。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 36.36 | | | 24 | 041001001006 | | 机械拆除水泥混凝土路面 | 1.机械拆除水泥混凝土路面22cm厚。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 40.03 | | | 25 | 041001001007 | | 机械拆除水泥混凝土路面 | 1.机械拆除水泥混凝土路面25cm厚。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 45.54 | | | 26 | 041001001008 | | 机械拆除水泥混凝土路面 | 1.机械拆除水泥混凝土路面28cm厚。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 51.05 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第5页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | | 27 | 041001001009 | | 机械拆除水泥混凝土路面 | 1.机械拆除水泥混凝土路面30cm厚。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 54.72 | | | 28 | 041001001010 | | 人工拆除水泥混凝土路面 | 1.人工拆除水泥混凝土路面10cm厚。 2.余渣外运，人工装自卸汽车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 25.40 | | | 29 | 041001001011 | | 人工拆除水泥混凝土路面 | 1.人工拆除水泥混凝土路面12cm厚。 2.余渣外运，人工装自卸汽车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 26.11 | | | 30 | 041001001012 | | 人工拆除水泥混凝土路面 | 1.人工拆除水泥混凝土路面15cm厚。 2.余渣外运，人工装自卸汽车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 27.17 | | | 31 | 041001001013 | | 人工拆除水泥混凝土路面 | 1.人工拆除水泥混凝土路面18cm厚。 2.余渣外运，人工装自卸汽车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 32.68 | | | 32 | 041001001014 | | 人工拆除水泥混凝土路面 | 1.人工拆除水泥混凝土路面20cm厚。 2.余渣外运，人工装自卸汽车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 36.36 | | | 33 | 041001001015 | | 人工拆除水泥混凝土路面 | 1.人工拆除水泥混凝土路面22cm厚。 2.余渣外运，人工装自卸汽车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 40.03 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第6页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | | 34 | 041001001016 | | 人工拆除水泥混凝土路面 | 1.人工拆除水泥混凝土路面25cm厚。 2.余渣外运，人工装自卸汽车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 45.54 | | | 35 | 041001001017 | | 人工拆除水泥混凝土路面 | 1.人工拆除水泥混凝土路面28cm厚。 2.余渣外运，人工装自卸汽车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 51.05 | | | 36 | 041001001018 | | 人工拆除水泥混凝土路面 | 1.人工拆除水泥混凝土路面30cm厚。 2.余渣外运，人工装自卸汽车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 54.72 | | |  |  | | 拆除沥青混凝土路面 |  |  |  |  | | | 37 | 041001001019 | | 拆除沥青路面 | 1.拆除8cm厚沥青砼层。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 12.71 | | | 38 | 041001001020 | | 拆除沥青路面 | 1.拆除10cm厚沥青砼层。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 13.42 | | | 39 | 041001001021 | | 拆除沥青路面 | 1.拆除12cm厚沥青砼层。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 16.12 | | | 40 | 041001001022 | | 拆除沥青路面 | 1.拆除15cm厚沥青砼层。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运 | m2 | 1.000 | 20.16 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第7页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | |  | 距综合考虑。 |  |  |  | | | 41 | 041001001023 | | 拆除沥青路面 | 1.拆除18cm厚沥青砼层。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 24.21 | | | 42 | 041001001024 | | 拆除沥青路面 | 1.拆除20cm厚沥青砼层。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 26.91 | | | 43 | 041001001025 | | 拆除沥青路面 | 1.拆除22cm厚沥青砼层。 2.余渣外运，挖掘机挖自卸车运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 29.61 | | |  |  | | 拆除人行道砖 |  |  |  |  | | | 44 | 041001002001 | | 拆除人行道 | 1.拆除人行道砖 2.余渣外运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 10.57 | | | 45 | 041001002002 | | 拆除人行道 | 1.拆除人行道混凝土层10cm厚 2.余渣外运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 15.91 | | |  |  | | 拆除路缘石 |  |  |  |  | | | 46 | 041001005001 | | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除侧石 2.余渣外运，运距综合考虑。 | m | 1.000 | 5.31 | | |  |  | | 修复工程 |  |  |  |  | | |  |  | | 修复基层 |  |  |  |  | | | 47 | 040202015001 | | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.6cm厚6%水泥稳定层石粉。 | m2 | 1.000 | 16.29 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第8页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | | 48 | 040202015002 | | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.10cm厚6%水泥稳定层石粉。 | m2 | 1.000 | 27.15 | | | 49 | 040202015003 | | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.15cm厚6%水泥稳定层石粉。 | m2 | 1.000 | 40.73 | | | 50 | 040202011001 | | 碎石 | 1.20cm级配碎石垫层。 2.路床碾压检验。 | m2 | 1.000 | 55.29 | | | 51 | 040202011002 | | 碎石 | 1.25cm级配碎石垫层。 2.路床碾压检验。 | m2 | 1.000 | 67.84 | | | 52 | 040202011003 | | 碎石 | 1.30cm级配碎石垫层。 2.路床碾压检验。 | m2 | 1.000 | 80.39 | | | 53 | 040204003001 | | 人行道基层 | 1.浇捣人行道基层。 2.10cm厚C20商品砼。 3.水养生。 | m2 | 1.000 | 77.12 | | | 54 | 040204003002 | | 人行道基层 | 1.浇捣人行道基层。 2.15cm厚C20商品砼。 3.水养生。 | m2 | 1.000 | 110.65 | | |  |  | | 修复水泥混凝土路面 |  |  |  |  | | | 55 | 040203007001 | | 水泥混凝土 | 1.C25水泥混凝土路面10cm厚。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 95.50 | | | 56 | 040203007002 | | 水泥混凝土 | 1.C30水泥混凝土路面10cm厚。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 96.54 | | | 57 | 040203007003 | | 水泥混凝土 | 1.C25水泥混凝土路面12cm厚。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 110.56 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第9页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | | 58 | 040203007004 | | 水泥混凝土 | 1.C30水泥混凝土路面12cm厚。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 111.81 | | | 59 | 040203007005 | | 水泥混凝土 | 1.C25水泥混凝土路面15cm厚。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 133.16 | | | 60 | 040203007006 | | 水泥混凝土 | 1.C30水泥混凝土路面15cm厚。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 134.72 | | | 61 | 040203007007 | | 水泥混凝土 | 1.C25水泥混凝土路面18cm厚。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 155.76 | | | 62 | 040203007008 | | 水泥混凝土 | 1.C30水泥混凝土路面18cm厚。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 157.64 | | | 63 | 040203007009 | | 水泥混凝土 | 1.C25水泥混凝土路面20cm厚。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 170.83 | | | 64 | 040203007010 | | 水泥混凝土 | 1.C30水泥混凝土路面20cm厚。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 172.91 | | | 65 | 040203007011 | | 水泥混凝土 | 1.C25水泥混凝土路面22cm厚。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 185.89 | | | 66 | 040203007012 | | 水泥混凝土 | 1.C30水泥混凝土路面22cm厚。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 188.18 | | | 67 | 040203007013 | | 水泥混凝土 | 1.C25水泥混凝土路面25cm厚。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 208.49 | | | 68 | 040203007014 | | 水泥混凝土 | 1.C30水泥混凝土路面25cm厚。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 211.10 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第10页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | | 69 | 040203007015 | | 水泥混凝土 | 1.C25水泥混凝土路面28cm厚。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 231.09 | | | 70 | 040203007016 | | 水泥混凝土 | 1.C30水泥混凝土路面28cm厚。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 234.01 | | | 71 | 040203007017 | | 水泥混凝土 | 1.C25水泥混凝土路面30cm厚。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 246.16 | | | 72 | 040203007018 | | 水泥混凝土 | 1.C30水泥混凝土路面30cm厚。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 249.28 | | |  |  | | 修复沥青混凝土路面 |  |  |  |  | | | 73 | 040203006001 | | 沥青混凝土基层 | 1.清理路面。 2.机械摊铺AC-20C中粒式沥青砼基层，平均4cm。 | m2 | 1.000 | 63.36 | | | 74 | 040203006002 | | 沥青混凝土基层 | 1.清理路面。 2.机械摊铺AC-20C中粒式沥青砼基层，平均6cm。 | m2 | 1.000 | 95.04 | | | 75 | 040203006003 | | 沥青混凝土基层 | 1.清理路面。 2.机械摊铺AC-20C中粒式沥青砼基层，平均8cm。 | m2 | 1.000 | 126.72 | | | 76 | 040203006004 | | 沥青混凝土基层 | 1.清理路面。 2.机械摊铺AC-20C中粒式沥青砼基层，平均9cm。 | m2 | 1.000 | 142.56 | | | 77 | 040203006005 | | 沥青混凝土基层 | 1.清理路面。 2.机械摊铺AC-20C中粒式沥青砼基层，平均10cm。 | m2 | 1.000 | 158.40 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第11页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | | 78 | 040203006006 | | 沥青混凝土基层 | 1.清理路面。 2.机械摊铺AC-20C中粒式沥青砼基层，平均12cm。 | m2 | 1.000 | 190.08 | | | 79 | 040203006007 | | 沥青混凝土面层 | 1.清理路面。 2.机械摊铺AC-13C细粒式改性沥青砼面层，平均4cm。 | m2 | 1.000 | 66.82 | | | 80 | 040203006008 | | 沥青混凝土面层 | 1.清理路面。 2.机械摊铺AC-13C细粒式改性沥青砼面层，平均6cm。 | m2 | 1.000 | 100.23 | | | 81 | 040203006009 | | 沥青混凝土面层 | 1.清理路面。 2.机械摊铺AC-13C细粒式改性沥青砼面层，平均8cm。 | m2 | 1.000 | 133.64 | | | 82 | 040203006010 | | 沥青混凝土面层 | 1.清理路面。 2.机械摊铺AC-13C细粒式改性沥青砼面层，平均9cm。 | m2 | 1.000 | 150.35 | | | 83 | 040203006011 | | 沥青混凝土面层 | 1.清理路面。 2.机械摊铺AC-13C细粒式改性沥青砼面层，平均10cm。 | m2 | 1.000 | 167.05 | | | 84 | 040203006012 | | 沥青混凝土面层 | 1.清理路面。 2.机械摊铺AC-13C细粒式改性沥青砼面层，平均12cm。 | m2 | 1.000 | 200.47 | | | 85 | 040203003002 | | 喷洒乳化沥青 | 1.喷洒乳化沥青，喷油量(0.3～0.5kg/m2)。 | m2 | 1.000 | 2.42 | | |  |  | | 修复路缘石 |  |  |  |  | | | 86 | 040204004002 | | 安砌侧(平、缘)石 | 1.安砌麻石路缘石500×400×150mm。 | m | 1.000 | 158.86 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第12页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | |  | 2.C20商品砼垫层400×150mm,垫层尺寸：400×150mm。 |  |  |  | | | 87 | 040204004001 | | 安砌侧(平、缘)石 | 1.安砌500×420×120mmC25混凝土路缘石。 2.浇筑侧（缘）石混凝土后座C15混凝土，后座尺寸：200×190mm | m | 1.000 | 87.19 | | | 88 | 040204004003 | | 安砌侧(平、缘)石 | 1.安装花岗岩路牙石（利用原有花岗岩）。 2.C15混凝土基础,垫层尺寸：400×150mm。 | m | 1.000 | 47.46 | | | 89 | 040204004004 | | 安砌侧(平、缘)石 | 1.路缘石喷黄黑反光漆。 | m2 | 1.000 | 12.62 | | | 90 | 040204007001 | | 树池砌筑 | 1.砌筑树池一，C20混凝土块（侧石规格500×500×50mm）。 2.树池规格500×500mm。 3.C15混凝土基础，基础规格：300×250mm。 | m | 1.000 | 52.40 | | |  |  | | 修复人行道 |  |  |  |  | | | 91 | 040204002001 | | 人行道块料铺设 | 1.30mm厚1：2水泥砂浆找平。 2.铺设300×300×60mm仿花岗岩砖。 | m2 | 1.000 | 125.91 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第13页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | | 92 | 040204002002 | | 人行道块料铺设 | 1.人行道铺贴芝麻灰广场砖。 2.规格:200×200×60。 3.20厚1:2水泥砂浆找平层。 | m2 | 1.000 | 76.33 | | | 93 | 040204002003 | | 人行道块料铺设 | 1.30mm厚1：2水泥砂浆找平。 2.铺设240×120×60mm透水砖。 | m2 | 1.000 | 99.23 | | | 94 | 040203007019 | | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 1.10cm厚C25水泥混凝土面层。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 95.50 | | | 95 | 040203007020 | | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 1.10cm厚C30水泥混凝土路面。 2.水养生。 | m2 | 1.000 | 96.54 | | |  |  | | 下水道、检查井边拆除及修复 |  |  |  |  | | | 96 | 040101002001 | | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽、基坑，土质综合考虑 | m3 | 1.000 | 10.62 | | | 97 | 040103001001 | | 回填方 | 1.沟槽回填土，夯实。 | m3 | 1.000 | 23.55 | | | 98 | 040103002001 | | 余方弃置 | 1.余方弃置，挖土机装土，自卸汽车卸土，运距自行考虑。 | m3 | 1.000 | 22.28 | | | 99 | 041001003020 | | 拆除基层 | 1.拆除面层+基层 40cm厚。 2.拆除物清运，运距自行考虑。 | m2 | 1.000 | 61.93 | | |  |  | | 标线 |  |  |  |  | | | 100 | 040205006001 | | 标线 | 1.一般标线 厚度1.8mm。 | m2 | 1.000 | 52.78 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第14页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | |  | 2.标线采用热熔型涂料，表面均匀撒布玻璃珠（每平方米0.3～0.5kg）。 3.一般标线包括车道实(虚)线、车道分界线、车位线。 |  |  |  | | | 101 | 040205006002 | | 标线 | 1.小车及摩托车停车位标线 厚度1.8mm。 2.标线采用热熔型涂料，表面均匀撒布玻璃珠（每平方米0.3～0.5kg）。 | m2 | 1.000 | 52.78 | | |  |  | | 下水道管道、检查井及雨水井 |  |  |  |  | | | 102 | 040501001001 | | 混凝土管道铺设 | 1.承插式钢筋砼排水管铺设，φ300Ⅱ级有筋(壁厚35)。 2.100厚碎石垫层。 3.C20商品砼120度管基。 4.闭水试验。 5.具体详见施工图。 6.符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-1999》的要求。 | m | 1.000 | 186.58 | | | 103 | 040501001002 | | 混凝土管道铺设 | 1.承插式钢筋砼排水管铺设，φ400Ⅱ级有筋(壁厚45)。 2.100厚碎石垫层。 3.C20商品砼120度 | m | 1.000 | 252.71 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第15页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | |  | 管基。 4.闭水试验。 5.具体详见施工图。 6.符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-1999》的要求。 |  |  |  | | | 104 | 040501001003 | | 混凝土管道铺设 | 1.承插式钢筋砼排水管铺设，φ600Ⅱ级有筋(壁厚60)。 2.100厚碎石垫层。 3.C20商品砼120度管基。 4.闭水试验。 5.具体详见施工图。 6.符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-1999》的要求。 | m | 1.000 | 435.61 | | | 105 | 040501001004 | | 混凝土管道铺设 | 1.承插式钢筋砼排水管铺设，φ800Ⅱ级有筋(壁厚80)。 2.100厚碎石垫层。 3.C20商品砼120度管基。 4.闭水试验。 5.具体详见施工图。 6.符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T | m | 1.000 | 680.11 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第16页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | |  | 11836-1999》的要求。 |  |  |  | | | 106 | 040501001005 | | 混凝土管道铺设 | 1.承插式钢筋砼排水管铺设,φ1000II级有筋（壁厚100） 2.100厚碎石垫层 3.C20商品砼120度管基。 4.闭水试验 5.具体详见施工图 6.符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-1999》的要求。 | m | 1.000 | 959.93 | | | 107 | 040501001016 | | 混凝土管道铺设 | 1.承插式钢筋砼排水管铺设，φ300Ⅱ级有筋(壁厚35)。 2.100厚碎石垫层。 3.C20商品砼135度管基。 4.闭水试验。 5.具体详见施工图。 6.符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-1999》的要求。 | m | 1.000 | 194.60 | | | 108 | 040501001017 | | 混凝土管道铺设 | 1.承插式钢筋砼排水管铺设，φ400Ⅱ级有筋(壁厚45)。 2.100厚碎石垫层。 3.C20商品砼135度 | m | 1.000 | 260.73 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第17页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | |  | 管基。 4.闭水试验。 5.具体详见施工图。 6.符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-1999》的要求。 |  |  |  | | | 109 | 040501001018 | | 混凝土管道铺设 | 1.承插式钢筋砼排水管铺设，φ500Ⅱ级有筋(壁厚55)。 2.100厚碎石垫层。 3.C20商品砼135度管基。 4.闭水试验。 5.具体详见施工图。 6.符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-1999》的要求。 | m | 1.000 | 329.16 | | | 110 | 040501001021 | | 混凝土管道铺设 | 1.承插式钢筋砼排水管铺设，φ300Ⅱ级有筋(壁厚35)。 2.100厚碎石垫层。 3.C20商品砼180度管基。 4.闭水试验。 5.具体详见施工图。 6.符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T | m | 1.000 | 195.01 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第18页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | |  | 11836-1999》的要求。 |  |  |  | | | 111 | 040501001022 | | 混凝土管道铺设 | 1.承插式钢筋砼排水管铺设，φ400Ⅱ级有筋(壁厚45)。 2.100厚碎石垫层。 3.C20商品砼180度管基。 4.闭水试验。 5.具体详见施工图。 6.符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-1999》的要求。 | m | 1.000 | 261.25 | | | 112 | 040501001026 | | 混凝土管道铺设 | 1.承插式钢筋砼排水管铺设，φ500Ⅱ级有筋(壁厚55)。 2.100厚碎石垫层。 3.C20商品砼180度管基。 4.闭水试验。 5.具体详见施工图。 6.符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-1999》的要求。 | m | 1.000 | 329.91 | | | 113 | 040501001023 | | 混凝土管道铺设 | 1.承插式钢筋砼排水管铺设，φ600Ⅱ级有筋(壁厚60)。 2.100厚碎石垫层。 | m | 1.000 | 436.54 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第19页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | |  | 3.C20商品砼180度管基。 4.闭水试验。 5.具体详见施工图。 6.符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-1999》的要求。 |  |  |  | | | 114 | 040501001027 | | 混凝土管道铺设 | 1.承插式钢筋砼排水管铺设，φ700Ⅱ级有筋(壁厚70)。 2.100厚碎石垫层。 3.C20商品砼180度管基。 4.闭水试验。 5.具体详见施工图。 6.符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-1999》的要求。 | m | 1.000 | 507.01 | | | 115 | 040501001024 | | 混凝土管道铺设 | 1.承插式钢筋砼排水管铺设，φ800Ⅱ级有筋(壁厚80)。 2.100厚碎石垫层。 3.C20商品砼180度管基。 4.闭水试验。 5.具体详见施工图。 6.符合国标《混凝土和钢筋混凝土排 | m | 1.000 | 697.95 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第20页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | |  | 水管GB/T 11836-1999》的要求。 |  |  |  | | | 116 | 040501001028 | | 混凝土管道铺设 | 1.承插式钢筋砼排水管铺设，φ900Ⅱ级有筋(壁厚90)。 2.100厚碎石垫层。 3.C20商品砼180度管基。 4.闭水试验。 5.具体详见施工图。 6.符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-1999》的要求。 | m | 1.000 | 815.90 | | | 117 | 040501001025 | | 混凝土管道铺设 | 1.承插式钢筋砼排水管铺设,φ1000II级有筋（壁厚100） 2.100厚碎石垫层 3.C20商品砼180度管基。 4.闭水试验 5.具体详见施工图 6.符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-1999》的要求。 | m | 1.000 | 994.74 | | | 118 | 040504001001 | | 砌筑井 | 1.M7.5水泥砂浆砌灰砂砖φ1000圆形雨水检查井，井深2.425m。 2.φ700钢纤维雨 | 座 | 1.000 | 2609.36 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第21页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | |  | 水井盖座（重型）。 3.100厚C15砼 4.具体详见施工图。 |  |  |  | | | 119 | 040504009001 | | 雨水口 | 1.M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖，雨水进水井380×680×1000。 2.铸铁进水盖座450×750。 3.10cm厚C15砼基础 4.具体详见施工图。 | 座 | 1.000 | 1201.19 | | |  |  | | 临水护栏 |  |  |  |  | | | 120 | 040205012001 | | 隔离护栏 | 1.立柱式波形钢板梁护栏安装，间距4m 2.φ114\*4.5\*1300镀锌钢管立柱，间距2m 3.310\*85\*3\*4320镀锌波纹护栏板，端头板制安 4.栏板采用高级反光漆 5.所有钢结构均应进行热镀锌防腐处理，然后涂塑 | m | 1.000 | 151.48 | | | 121 | 010501001001 | | 基础 | 1.C25商品砼基础500\*500\*500 | m3 | 1.000 | 683.95 | | | 122 | 040101001001 | | 挖一般土方 | 1.挖土机挖土方,土质综合考虑 | m3 | 1.000 | 6.49 | | | 123 | 040103001002 | | 回填方 | 1.回填土，压实。 | m3 | 1.000 | 23.55 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第22页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | | 124 | 040103002002 | | 余方弃置 | 1.余土清运，运距自行考虑。 | m3 | 1.000 | 22.28 | | |  |  | | 倒车挡杆 |  |  |  |  | | | 125 | 040309001001 | | 倒车挡杆 | 1.倒车挡杆制作、安装。 2.横管为镀锌钢管D78×4mm，竖杆为镀锌钢管D50\*3.5mm。 3.竖杆下做300×300×300mmC25混凝土基层,200×200×8mm钢板与钢管焊接。 4.钢管上油黄黑反光漆。 5.拆除人行道地砖及基层，拆除废料外运。 | m | 1.000 | 110.14 | | |  |  | | 新建伸缩缝 |  |  |  |  | | | 126 | 040601029003 | | 沉降(施工)缝 | 1.伸缩缝：沥青玛蹄脂灌缝。 | m2 | 1.000 | 182.54 | | | 127 | 040601029004 | | 沉降(施工)缝 | 1.伸缩缝：新旧路面连接沥青木板，沥青填缝料。 | m2 | 1.000 | 146.45 | | |  |  | | 路长制牌 |  |  |  |  | | | 128 | 050307009004 | | 路长制牌 | 1、公示牌采用铝塑板制作尺寸为800mm\*500mm， 2、立柱为直径60mm钢管，长度上大于2.5m，埋深大于60cm，公示牌净高大于2m 3、混凝土基础制作 | 套 | 1.000 | 907.52 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第23页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | |  | 及土方开挖 4、具体做法详见佛山市农村公路“路长制”公示牌标准 |  |  |  | | |  |  | | 新建水泥砂浆 |  |  |  |  | | | 129 | 011101006002 | | 水泥砂浆修复 | 1、 1：3水泥砂浆修补6cm厚 | m2 | 1.000 | 43.45 | | | 130 | 011101006003 | | 水泥砂浆修复 | 1、 1：3水泥砂浆修补10cm厚 | m2 | 1.000 | 64.06 | | | 131 | 011101006004 | | 水泥砂浆修复 | 1、 1：3水泥砂浆修补15cm厚 | m2 | 1.000 | 89.81 | | |  |  | | 更换井盖 |  |  |  |  | | | 132 | 010512008010 | | 井盖 | 1、φ600铸铁井盖一套（含井盖+井框） 2、修复周边破损位置 | 套 | 1.000 | 358.67 | | | 133 | 010512008011 | | 井盖 | 1、φ700铸铁井盖一套（含井盖+井框） 2、修复周边破损位置 | 套 | 1.000 | 368.02 | | | 134 | 010512008012 | | 井盖 | 1、φ800铸铁井盖一套（含井盖+井框） 2、修复周边破损位置 | 套 | 1.000 | 405.44 | | | 135 | 010512008013 | | 井盖 | 1、φ600水泥井盖一套（含井盖+井框） 2、修复周边破损位置 | 套 | 1.000 | 305.22 | | | 136 | 010512008014 | | 井盖 | 1、φ700水泥井盖一套（含井盖+井 | 套 | 1.000 | 343.96 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第24页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | |  | 框） 2、修复周边破损位置 |  |  |  | | | 137 | 010512008015 | | 井盖 | 1、φ800水泥井盖一套（含井盖+井框） 2、修复周边破损位置 | 套 | 1.000 | 380.81 | | |  |  | | 更换标志牌 |  |  |  |  | | | 138 | 050307009005 | | 标志牌（路牌更换内容） | 1、路牌面内容（图文）更换、面贴二层二级反光膜等 2、尺寸圆形φ800mm×3mm | 块 | 1.000 | 122.71 | | | 139 | 050307009006 | | 标志牌（路牌更换内容） | 1、路牌面内容（图文）更换、面贴二层二级反光膜等 2、尺寸正三角形900mm×900mm×900mm×3mm | 块 | 1.000 | 110.70 | | | 140 | 050307009007 | | 标志牌（路牌更换内容） | 1、路牌面内容（图文）更换、面贴二层二级反光膜等 2、尺寸倒三角形900mm×900mm×900mm×3mm | 块 | 1.000 | 110.70 | | | 141 | 050307009008 | | 标志牌（路牌更换内容） | 1、路牌面内容（图文）更换、面贴二层二级反光膜等 2、尺寸矩形800mm×800mm×3mm | 块 | 1.000 | 154.27 | | | 142 | 050307009009 | | 标志牌（路牌更换内容） | 1、路牌面内容（图文）更换、面贴二层二级反光膜等 2、尺寸矩形 | 块 | 1.000 | 227.67 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第25页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | |  | 800mm×1200mm×3mm |  |  |  | | | 143 | 050307009010 | | 标志牌（路牌更换内容） | 1、路牌面内容（图文）更换、面贴二层二级反光膜等 2、尺寸八边形φ800mm×3mm | 块 | 1.000 | 123.07 | | | 144 | 050307009011 | | 标志牌（路牌更换内容） | 1、路牌面内容（图文）更换、面贴二层二级反光膜等 2、尺寸矩形60mm×40mm×4mm | 块 | 1.000 | 62.53 | | | 145 | 050307009012 | | 标志牌（路牌更换内容） | 1、路牌面内容（图文）更换、面贴二层二级反光膜等 2、尺寸矩形600mm×600mm×3mm | 块 | 1.000 | 90.05 | | | 146 | 050307009013 | | 标志牌（路牌更换内容） | 1、路牌面内容（图文）更换、面贴二层二级反光膜等 2、尺寸圆形和矩形φ800mm×3mm和800mm×300mm×3mm | 块 | 1.000 | 177.76 | | | 147 | 050307009014 | | 标志牌（路牌更换内容） | 1、路牌面内容（图文）更换、面贴二层二级反光膜等 2、尺寸矩形1800mm×1000mm×3mm | 块 | 1.000 | 420.32 | | | 148 | 050307009015 | | 标志牌（路牌更换内容） | 1、路牌面内容（图文）更换、面贴二层二级反光膜等 2、尺寸矩形800mm×1200mm×3 | 块 | 1.000 | 117.58 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第26页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | |  | mm |  |  |  | | | 149 | 050307009016 | | 标志牌（路牌更换内容） | 1、路牌面内容（图文）更换、面贴二层二级反光膜等 2、尺寸矩形800mm×1600mm×3mm | 块 | 1.000 | 301.06 | | | 150 | 050307009017 | | 标志牌（路牌更换内容） | 1、路牌面内容（图文）更换、面贴二层二级反光膜等 2、尺寸矩形600mm×800mm×3mm | 块 | 1.000 | 117.58 | | | 151 | 050307009018 | | 标志牌（路牌更换内容） | 1、路牌面内容（图文）更换、面贴二层二级反光膜等 2、尺寸圆形和矩形φ600mm×3mm和600mm×800mm×3mm | 块 | 1.000 | 182.39 | | | 152 | 050307009019 | | 标志牌（路牌更换内容） | 1、路牌面内容（图文）更换、面贴二层二级反光膜等 2、尺寸矩形400mm×1200mm×3mm | 块 | 1.000 | 117.58 | | | 153 | 050307009020 | | 标志牌（路牌更换内容） | 1、路牌面内容（图文）更换、面贴二层二级反光膜等 2、尺寸矩形800mm×800mm×3mm | 块 | 1.000 | 154.27 | | |  |  | | 翻新桥面栏杆 |  |  |  |  | | | 154 | 011405001002 | | 栏杆金属面油漆翻新 | 1、栏杆金属面油漆翻新 | m | 1.000 | 21.34 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第27页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | | 防撞柱 |  |  |  |  | | | 155 | 040205017003 | | 防撞筒(墩) | 1.石柱型防撞柱安装H=800mmo 2.规格:直径350。 3.20cmC25混凝土垫层 | 个 | 1.000 | 270.53 | | | 156 | 040205017004 | | 防撞筒(墩) | 1.花岗岩立方型防撞柱安装。 2.规格: 25X25X50cm 3.20cmC25混凝土垫层 | 个 | 1.000 | 191.64 | | | 157 | 040205018001 | | 警示柱 | 1、精细铸铁警示柱，贴二级黄色反光膜，柱高720mm 2、外购240X120X60mm厚透水砖修复人行道 3、3cm厚1：2水泥砂浆找平 4、400X400X400mmC25商品混凝土基础 | 根 | 1.000 | 471.45 | | |  |  | | 新建路名牌 |  |  |  |  | | | 158 | 040205004001 | | 路牌一套（含管） | 1、路牌1200mm长，400mm宽，3mm厚铝合金板，面贴二级反光膜 2、标牌连接件制作安装 3、路牌管长2800mm，DN100\*4mm厚镀锌管 4、加劲法兰盘与底座法兰盘均为 | 套 | 1.000 | 776.41 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第28页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | |  |  | |  | 30\*30\*1cm 5、安装路牌时挖掘60公分深，土方挖运填 6、种杆后泥土回填，水泥封面300\*300\*400mmC25混凝土 |  |  |  | | |  |  | | 切割树根 |  |  |  |  | | | 159 | 050101003005 | | 砍挖清理树根 | 1、砍挖清理树根，(根径cm)20以内 | 株 | 1.000 | 60.17 | | | 160 | 050101003006 | | 砍挖清理树根 | 1、砍挖清理树根，(根径cm)40以内 | 株 | 1.000 | 168.87 | | |  |  | | 新建沥青混凝土面层、铣刨路面 |  |  |  |  | | | 161 | 040203006013 | | 沥青混凝土 | 1.清理路面。 2.机械摊铺OGFC-13细粒式透水降噪沥青砼面层，平均1cm。 | m2 | 1.000 | 17.90 | | | 162 | 041001004001 | | 铣刨路面 | 1.铣刨5cm沥青路面。 2.余方外运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 7.06 | | | 163 | 041001004002 | | 铣刨路面 | 1.铣刨5cm混凝土路面。 2.余方外运，运距综合考虑。 | m2 | 1.000 | 13.25 | | |  |  | | 抬高雨水检查井、电缆井 |  |  |  |  | | | 164 | 040204006001 | | 检查井升降 | 1.φ800电缆井抬高150mm。 2.C30混凝土盖座。 3.井盖利旧。 | 座 | 1.000 | 162.76 | | | 本页小计 | | | | | | | | | | **单方指标价** | | | | | | | | | | **工程名称:** | | **2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目** | | | | | | **第29页, 共29页** | | **序号** | **项目编码** | | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量** **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | | **综合单价** | | | | 165 | 040204006002 | | 检查井升降 | 1.φ1000雨水检查井井抬高150mm。 2.C30混凝土盖座。 3.井盖利旧。 | 座 | 1.000 | 170.11 | | | 166 | 040204006003 | | 检查井升降 | 1.φ800电缆井抬高400mm。 2.C30混凝土盖座。 3.井盖利旧。 | 座 | 1.000 | 303.63 | | | 167 | 040204006004 | | 检查井升降 | 1.φ1000雨水检查井井抬高400mm。 2.C30混凝土盖座。 3.井盖利旧。 | 座 | 1.000 | 323.23 | | |  |  | | 零星人工费 |  |  |  |  | | | 168 | 040101001002 | | 人工费 | 1.单独的零星修复工程人工费 | 工日 | 1.000 | 157.67 | | |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 | |

采购包2（2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目）**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | 合同签订之日起两年，服务期内预算金额使用完合同终止。 |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,本项目每6个月进行一次结算支付，支付当期金额的100%。 本项目的付款时间为采购人向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门的审查时间）。若由于财政拨款不到位或该项目相关手续和程序因流转政府采购审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延的，采购人不承担违约责任，并且此情况不能成为中标人拒绝提供服务的理由。 |
| 验收要求 | 1期：质量标准按执行国家、省或行业现行的标准及规范，确保项目质量达到合格或以上验收质量等级标准。保证项目一次性验收合格，否则中标人必须按《考核标准及细则》承担违约责任并采取补救或返工措施，直到达到承诺的项目质量验收标准为止，补救或返工所需费用由中标人承担。如经过补救或返工措施仍未达到合格质量标准的，采购人有权将该部分项目委托给其他单位实施。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：1、中标人须自合同签订之日起15个工作日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳履约保证金，履约保证金金额为中标金额（即采购包预算金额的5%），四舍五入到分。 2、采用保函时，保函须为见索即付、不可撤销的保函，履约担保期限：自合同签订生效之日起至合同期满后90个日历日止，且必须包含以下内容： （1）采购人名称、项目名称、中标人名称、担保金额、担保期限； （2）保证方式为连带责任保证； （3）在采购人向银行提出索赔时，银行将不要求采购人先向中标人提出索赔或要求采购人提供其他任何证明材料； （4）如在履约担保期限内，中标人自行解除合同或违反合同有关规定被采购人解除合同的，则履约担保金归采购人所有； （5）采购人可在担保限额内要求多次赔付； （6）因本保函发生的纠纷，由采购人和中标人协商解决，协商不成的，任意一方均有权将争议提交项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决； （7）中标人在提供履约担保时所发生的一切费用由中标人承担。 3、合同履行期间，履约担保被扣除、没收或履约保函过期的，中标人应于15个工作日内向采购人补足被扣除部分或按本合同约定重新出具合法有效的履约保函。自逾期之日起，中标人应每日以履约担保不足部分为基数按银行同期贷款利率向采购人支付滞纳金。逾期超过30个工作的，中标人除应每日以履约担保不足部分为基数按银行同期贷款利率向年方支付滞纳金外，还应向采购人支付与本合同履约保证金同等金额的违约金，同时采购人有权单方解除合同。 4、在中标人按合同要求全部完成规定的项目内容工作后，如中标人无违约行为的，中标人向采购人提出后，采购人于合同期满后90个日历日后15个工作日内退还给中标人。 5、因采购人原因单方解除合同的，采购人于合同解除之日起90个日历天后15个工作日内不计利息退还履约保证金给中标人。  履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 兼投不兼中，1、“采购包1”、“采购包2”、“采购包3”三个采购包兼投不兼中，投标人可以参与多个采购包的投标，但是最多只能被确定为1个采购包的第一中标候选人。本项目的评审顺序为：先“采购包1”，再“采购包2”，最后“采购包3”。 3、已被推荐为任一采购包的第一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审（视为其余采购包的符合性评审不通过），且不具有其余采购包的第一中标候选人推荐资格。依此类推。 4、本项目评审结束后，如“采购包1”、或“采购包2”、或“采购包3”出现改变排序或者重新评审或重新招标等改变中标结果的情形，其余采购包的排序和评审结果均不作任何调整（如前述改变中标结果导致同一单位在多个子包排名第一的，则优先保持其余采购包的排序和评审结果不变，前述改变中标结果的采购包按照投标人排名推荐下一名次的投标人为第一中标候选人），且其余采购包的第一中标候选人不得再参与该采购包的重新评审或重新招标、且不具有中标候选人推荐资格。  报价说明，1、本项目各采购包的预算金额作为对应的暂时约定签约合同总金额，服务期限内根据中标人完成的业务数量按实结算，采购人支付给中标人的费用总额不超过采购包的预算金额。 2、本项目采用“折扣率”形式进行报价，投标人在招标文件技术标准与要求的“单方指标价”基础上整体报折扣率，折扣率必须为固定报价，不接受区间报价，折扣率有效报价范围：0＜折扣率≤100%（对百分号前面数字保留的小数位数不作要求），投标人的投标报价不得超过以上报价范围，否则视为无效投标。 3、报价合理性：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。 4、承包方式：本项目由中标人根据采购人及招标文件的要求，包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包资料移交（归档）、包验收及整理验收资料。投标报价已包括完成本项目的成本、利润、税金、各项措施费、大型机械进出场费、风险费、人员工资、社会保险费、住房公积金、定额测定费、建筑企业管理费、排污费、安全、文明施工、防尘、施工噪声排污费、招标代理费、意外保险费及政策性文件规定费用等所有费用。 5、本项目合同为固定折率承包合同；项目综合单价已包垃圾清运、包完工清场、包水电费用、包运输、包装卸、包安装、包调试、包检验、包检测等中标人履行本合同项下义务所必需的的一切费用、支出、成本和利润。 6、特别说明：①由于零散项目的统筹安排、立项审批等存在不确定因素，本项目采购人对协议生效期限内的任务数量不作任何承诺或保证，即采购人不保证有足够的任务以满足中标人获得合同的中标金额；②采购人在服务期内有权对特殊应急零散项目进行定向发包（承包方非中标人）。投标人在投标前对上述情况有足够的风险认识，一经投标，即视为投标人愿意无条件承担上述有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。  结算及支付说明，1、结算方式：单次零散项目施工完成并在验收合格后，中标人向采购人提供相关结算材料、付款申请书，经采购人核实无误后，采购人在收到中标人开具的发票后一个月内将应支付金额提交政府财政支出部门办理支付申请，具体资金支付方式及到账时间以政府财政部门审批为准。单项零散项目的收费金额＝零散项目结算价×中标下浮系数。 2、结算原则：服务量按实结算，综合单价按照招标文件技术标准与要求的“单方指标价”执行，中标人若对结算金额有异议可在收到中介机构编制的结算报告后3个工作日内提出。“单方指标价”没有的价格统一以施工期间顺德工程造价信息公布的相关价格并经采购人或采购人委托的中介机构审核后为计算依据（如顺德工程造价信息中没有的价格则参考佛山市工程造价信息公布为依据）。 3、如当期的项目款结算价大于合同上限金额时，超过部分不予支付，中标人在实施过程中自行评估并承担此风险。 4、税金按照实际缴纳比例进行结算。 5、中标人应当按照有关法律法规的规定缴纳增值税、企业所得税等税费。如中标人所在地为非零散项目所在地的，应先到零散项目所在地税务部门办理跨地区经营涉税事项报告，并按规定在零散项目所在地预缴税款。申请支付项目款时，应提供预缴税款的申报表、缴税凭证、合法有效的发票。中标人未能向采购人提供符合要求的发票等资料时，采购人有权拒绝付款且不承担迟延付款的责任，所造成的一切后果由中标人自负。 6、中标人应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任。 7、如财政资金没能及时全额支付当期项目款时，中标人须确保不发生拖欠工人工资维稳事件，中标人对此知悉并同意。  服务响应要求，1、中标人须提供常设全天候24小时热线服务，能快速、及时、有效地响应采购人需求。中标人于协议生效期间，在接到采购人以电话、邮件、微信等形式发出的零散项目需求时，应在4小时内响应，并按规定时间内到达指定地点进行施工。 2、对采购人委托的紧急项目或迎接上级部门的检查，中标人应无条件响应。 3、对采购人的其他预约服务，要求到达指定地点的应按其要求准时到达。 4、中标人应为本项目安排固定的联系人，若因特殊情况需变更联系人，应当及时以书面形式通知采购人，并说明情况，获得采购人同意。签订合同的同时中标人需附联系人的身份证明、联系方式及授权委托。  质保期，单项零散项目的质保期均为自验收合格之日起的1年。如质保期内双方的服务期限届满且没有续签合同的，中标人仍需继续承担质保责任，直至质保期届满为止。  合同签订，在中标（成交）通知书发出之日起20日内，中标（成交）供应商须与采购人签订政府采购合同。  双方权利、责任及义务，1、采购人权利与责任 （1）采购人对中标人实施统筹管理； （2）采购人如发现中标人经办人不按合同约定履行其职责，有权要求中标人更换经办人员或终止合同； （3）如中标人在工作中遇到需要协调的问题，采购人应给与配合，协助中标人解决； （4）采购人按合同约定支付服务费用。 2、中标人责任与义务 （1）中标人必须严格按照协议书和具体项目合同约定完成全部工作内容，未经采购人批准不得分包及转包，实施期间不得更换项目负责人。 （2）由采购人制定《考核标准及细则》，中标人应严格执行。 （3）中标人应在自身业务资质范围内承接施工业务，若存在项目规模超过中标人业务资质承接范围的情况时，应当及时报告采购人，采购人有权将该项目直接委派本项目另一中标单位实施。 （4）中标人的企业资质等级发生变化的，应当及时报告采购人。如果中标人资质等级条件不再满足本项目的资格要求，采购人有权取消该中标人的中标资格。 （5）中标人应当履行下列义务： 1）没有违反有关法律法规，受到有关行政主管部门吊销其营业执照、取消或暂停其资质、限制其市场准入资格等处罚的； 2）没有因违规违纪行为，受到行业监督管理部门通报、查处的； 3）遵守有关安全生产规定和施工规范，不得造成重大质量问题或安全事故、环保事故或引发群体性事件（如拖欠工人工资等）受到政府相关部门处罚的； 4）在组织项目实施过程中不得违反相关法律法规或出现重大失误造成恶劣影响的； 5）必须按采购人要求提供真实有效信息； 6）诚实信用和遵守投标承诺，严格执行相关质量、服务和收费标准； 7）必须接受相关部门监督和检查的； 8）不得采用非法手段进行不正当竞争的，造成恶劣影响的； 9）在施工过程中不得非法获取与项目有关的任何非法利益的； 10）中标人单位的资质条件发生变化，不适合承建服务相关零散项目或已不符合资格条件的，须及时报告采购人的； 11）遵守本省、市、区及街道政府的相关管理规定的； 12）每次均接受发包价格及单项服务合同条款（违约处罚、履约保证金等）承接零散项目。  其他要求，1.合同响应要求：响应招标文件的合同文本或合同条款。 2.投标人及其投标文件中无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 3.本项目商务要求所涉及的条款均为不可负偏离条款，如投标人对任一条款出现负偏离，视为无效投标，对该投标人作无效投标处理。 4.其他要求详见招标文件第四部分《合同书范本》的规定。 |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 市政公用设施管理服务 | 2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目（B片区） | 项 | 1.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 100.0 | 建筑业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

**附表一：2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目（B片区）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | 详见包1附表一**（包1、2、3均适用）** |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 | |

采购包3（2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目）**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | 合同签订之日起两年，服务期内预算金额使用完合同终止。 |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,本项目每6个月进行一次结算支付，支付当期金额的100%。 本项目的付款时间为采购人向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门的审查时间）。若由于财政拨款不到位或该项目相关手续和程序因流转政府采购审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延的，采购人不承担违约责任，并且此情况不能成为中标人拒绝提供服务的理由。 |
| 验收要求 | 1期：质量标准按执行国家、省或行业现行的标准及规范，确保项目质量达到合格或以上验收质量等级标准。保证项目一次性验收合格，否则中标人必须按《考核标准及细则》承担违约责任并采取补救或返工措施，直到达到承诺的项目质量验收标准为止，补救或返工所需费用由中标人承担。如经过补救或返工措施仍未达到合格质量标准的，采购人有权将该部分项目委托给其他单位实施。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：1、中标人须自合同签订之日起15个工作日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳履约保证金，履约保证金金额为中标金额（即采购包预算金额的5%），四舍五入到分。 2、采用保函时，保函须为见索即付、不可撤销的保函，履约担保期限：自合同签订生效之日起至合同期满后90个日历日止，且必须包含以下内容： （1）采购人名称、项目名称、中标人名称、担保金额、担保期限； （2）保证方式为连带责任保证； （3）在采购人向银行提出索赔时，银行将不要求采购人先向中标人提出索赔或要求采购人提供其他任何证明材料； （4）如在履约担保期限内，中标人自行解除合同或违反合同有关规定被采购人解除合同的，则履约担保金归采购人所有； （5）采购人可在担保限额内要求多次赔付； （6）因本保函发生的纠纷，由采购人和中标人协商解决，协商不成的，任意一方均有权将争议提交项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决； （7）中标人在提供履约担保时所发生的一切费用由中标人承担。 3、合同履行期间，履约担保被扣除、没收或履约保函过期的，中标人应于15个工作日内向采购人补足被扣除部分或按本合同约定重新出具合法有效的履约保函。自逾期之日起，中标人应每日以履约担保不足部分为基数按银行同期贷款利率向采购人支付滞纳金。逾期超过30个工作的，中标人除应每日以履约担保不足部分为基数按银行同期贷款利率向年方支付滞纳金外，还应向采购人支付与本合同履约保证金同等金额的违约金，同时采购人有权单方解除合同。 4、在中标人按合同要求全部完成规定的项目内容工作后，如中标人无违约行为的，中标人向采购人提出后，采购人于合同期满后90个日历日后15个工作日内退还给中标人。 5、因采购人原因单方解除合同的，采购人于合同解除之日起90个日历天后15个工作日内不计利息退还履约保证金给中标人。  履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 兼投不兼中，1、“采购包1”、“采购包2”、“采购包3”三个采购包兼投不兼中，投标人可以参与多个采购包的投标，但是最多只能被确定为1个采购包的第一中标候选人。本项目的评审顺序为：先“采购包1”，再“采购包2”，最后“采购包3”。 3、已被推荐为任一采购包的第一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审（视为其余采购包的符合性评审不通过），且不具有其余采购包的第一中标候选人推荐资格。依此类推。 4、本项目评审结束后，如“采购包1”、或“采购包2”、或“采购包3”出现改变排序或者重新评审或重新招标等改变中标结果的情形，其余采购包的排序和评审结果均不作任何调整（如前述改变中标结果导致同一单位在多个子包排名第一的，则优先保持其余采购包的排序和评审结果不变，前述改变中标结果的采购包按照投标人排名推荐下一名次的投标人为第一中标候选人），且其余采购包的第一中标候选人不得再参与该采购包的重新评审或重新招标、且不具有中标候选人推荐资格。  报价说明，1、本项目各采购包的预算金额作为对应的暂时约定签约合同总金额，服务期限内根据中标人完成的业务数量按实结算，采购人支付给中标人的费用总额不超过采购包的预算金额。 2、本项目采用“折扣率”形式进行报价，投标人在招标文件技术标准与要求的“单方指标价”基础上整体报折扣率，折扣率必须为固定报价，不接受区间报价，折扣率有效报价范围：0＜折扣率≤100%（对百分号前面数字保留的小数位数不作要求），投标人的投标报价不得超过以上报价范围，否则视为无效投标。 3、报价合理性：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。 4、承包方式：本项目由中标人根据采购人及招标文件的要求，包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包资料移交（归档）、包验收及整理验收资料。投标报价已包括完成本项目的成本、利润、税金、各项措施费、大型机械进出场费、风险费、人员工资、社会保险费、住房公积金、定额测定费、建筑企业管理费、排污费、安全、文明施工、防尘、施工噪声排污费、招标代理费、意外保险费及政策性文件规定费用等所有费用。 5、本项目合同为固定折率承包合同；项目综合单价已包垃圾清运、包完工清场、包水电费用、包运输、包装卸、包安装、包调试、包检验、包检测等中标人履行本合同项下义务所必需的的一切费用、支出、成本和利润。 6、特别说明：①由于零散项目的统筹安排、立项审批等存在不确定因素，本项目采购人对协议生效期限内的任务数量不作任何承诺或保证，即采购人不保证有足够的任务以满足中标人获得合同的中标金额；②采购人在服务期内有权对特殊应急零散项目进行定向发包（承包方非中标人）。投标人在投标前对上述情况有足够的风险认识，一经投标，即视为投标人愿意无条件承担上述有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。  结算及支付说明，1、结算方式：单次零散项目施工完成并在验收合格后，中标人向采购人提供相关结算材料、付款申请书，经采购人核实无误后，采购人在收到中标人开具的发票后一个月内将应支付金额提交政府财政支出部门办理支付申请，具体资金支付方式及到账时间以政府财政部门审批为准。单项零散项目的收费金额＝零散项目结算价×中标下浮系数。 2、结算原则：服务量按实结算，综合单价按照招标文件技术标准与要求的“单方指标价”执行，中标人若对结算金额有异议可在收到中介机构编制的结算报告后3个工作日内提出。“单方指标价”没有的价格统一以施工期间顺德工程造价信息公布的相关价格并经采购人或采购人委托的中介机构审核后为计算依据（如顺德工程造价信息中没有的价格则参考佛山市工程造价信息公布为依据）。 3、如当期的项目款结算价大于合同上限金额时，超过部分不予支付，中标人在实施过程中自行评估并承担此风险。 4、税金按照实际缴纳比例进行结算。 5、中标人应当按照有关法律法规的规定缴纳增值税、企业所得税等税费。如中标人所在地为非零散项目所在地的，应先到零散项目所在地税务部门办理跨地区经营涉税事项报告，并按规定在零散项目所在地预缴税款。申请支付项目款时，应提供预缴税款的申报表、缴税凭证、合法有效的发票。中标人未能向采购人提供符合要求的发票等资料时，采购人有权拒绝付款且不承担迟延付款的责任，所造成的一切后果由中标人自负。 6、中标人应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任。 7、如财政资金没能及时全额支付当期项目款时，中标人须确保不发生拖欠工人工资维稳事件，中标人对此知悉并同意。  服务响应要求，1、中标人须提供常设全天候24小时热线服务，能快速、及时、有效地响应采购人需求。中标人于协议生效期间，在接到采购人以电话、邮件、微信等形式发出的零散项目需求时，应在4小时内响应，并按规定时间内到达指定地点进行施工。 2、对采购人委托的紧急项目或迎接上级部门的检查，中标人应无条件响应。 3、对采购人的其他预约服务，要求到达指定地点的应按其要求准时到达。 4、中标人应为本项目安排固定的联系人，若因特殊情况需变更联系人，应当及时以书面形式通知采购人，并说明情况，获得采购人同意。签订合同的同时中标人需附联系人的身份证明、联系方式及授权委托。 单项零散项目的质保期均为自验收合格之日起的1年。如质保期内双方的服务期限届满且没有续签合同的，中标人仍需继续承担质保责任，直至质保期届满为止。  质保期，单项零散项目的质保期均为自验收合格之日起的1年。如质保期内双方的服务期限届满且没有续签合同的，中标人仍需继续承担质保责任，直至质保期届满为止。  合同签订，在中标（成交）通知书发出之日起20日内，中标（成交）供应商须与采购人签订政府采购合同。  双方权利、责任及义务，1、采购人权利与责任 （1）采购人对中标人实施统筹管理； （2）采购人如发现中标人经办人不按合同约定履行其职责，有权要求中标人更换经办人员或终止合同； （3）如中标人在工作中遇到需要协调的问题，采购人应给与配合，协助中标人解决； （4）采购人按合同约定支付服务费用。 2、中标人责任与义务 （1）中标人必须严格按照协议书和具体项目合同约定完成全部工作内容，未经采购人批准不得分包及转包，实施期间不得更换项目负责人。 （2）由采购人制定《考核标准及细则》，中标人应严格执行。 （3）中标人应在自身业务资质范围内承接施工业务，若存在项目规模超过中标人业务资质承接范围的情况时，应当及时报告采购人，采购人有权将该项目直接委派本项目另一中标单位实施。 （4）中标人的企业资质等级发生变化的，应当及时报告采购人。如果中标人资质等级条件不再满足本项目的资格要求，采购人有权取消该中标人的中标资格。 （5）中标人应当履行下列义务： 1）没有违反有关法律法规，受到有关行政主管部门吊销其营业执照、取消或暂停其资质、限制其市场准入资格等处罚的； 2）没有因违规违纪行为，受到行业监督管理部门通报、查处的； 3）遵守有关安全生产规定和施工规范，不得造成重大质量问题或安全事故、环保事故或引发群体性事件（如拖欠工人工资等）受到政府相关部门处罚的； 4）在组织项目实施过程中不得违反相关法律法规或出现重大失误造成恶劣影响的； 5）必须按采购人要求提供真实有效信息； 6）诚实信用和遵守投标承诺，严格执行相关质量、服务和收费标准； 7）必须接受相关部门监督和检查的； 8）不得采用非法手段进行不正当竞争的，造成恶劣影响的； 9）在施工过程中不得非法获取与项目有关的任何非法利益的； 10）中标人单位的资质条件发生变化，不适合承建服务相关零散项目或已不符合资格条件的，须及时报告采购人的； 11）遵守本省、市、区及街道政府的相关管理规定的； 12）每次均接受发包价格及单项服务合同条款（违约处罚、履约保证金等）承接零散项目。  其他要求，1.合同响应要求：响应招标文件的合同文本或合同条款。 2.投标人及其投标文件中无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 3.本项目商务要求所涉及的条款均为不可负偏离条款，如投标人对任一条款出现负偏离，视为无效投标，对该投标人作无效投标处理。 4.其他要求详见招标文件第四部分《合同书范本》的规定。 |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 市政公用设施管理服务 | 2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目（C片区） | 项 | 1.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 100.0 | 建筑业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

**附表一：2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目（C片区）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | 详见包1附表一**（包1、2、3均适用）** |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 | |

**第三章 投标人须知**

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

**一、名词解释**

1.采购代理机构：本项目是指广东华伦招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指佛山市顺德区容桂街道综合行政执法办公室，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

**二、须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 | | |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共3个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法  采购包2：综合评分法  采购包3：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：折扣率  采购包2：折扣率  采购包3：折扣率 |
| 6 | 报价要求 | 采购包1：0% - 100%  采购包2：0% - 100%  采购包3：0% - 100% |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。采购包2：保证金人民币：0.00元整。采购包3：保证金人民币：0.00元整。  开户单位：无  开户账号：无  开户银行：无  支票提交方式：无  汇票、本票提交方式：无  投标保证金有效期∶与投标有效期一致。  投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | **一、电子投标文件（必须提供）：**  （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。  （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。  **非加密电子版投标文件使用情形:**当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。  **二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：**（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。**纸质投标文件使用情形：**当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：1家  采购包2：1家  采购包3：1家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家  采购包2：1家  采购包3：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家  采购包2：3家  采购包3：3家  此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 兼投不兼中：1、“采购包1”、“采购包2”、“采购包3”三个采购包兼投不兼中，投标人可以参与多个采购包的投标，但是最多只能被确定为1个采购包的第一中标候选人。本项目的评审顺序为：先“采购包1”，再“采购包2”，最后“采购包3”。 3、已被推荐为任一采购包的第一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审（视为其余采购包的符合性评审不通过），且不具有其余采购包的第一中标候选人推荐资格。依此类推。 4、本项目评审结束后，如“采购包1”、或“采购包2”、或“采购包3”出现改变排序或者重新评审或重新招标等改变中标结果的情形，其余采购包的排序和评审结果均不作任何调整（如前述改变中标结果导致同一单位在多个子包排名第一的，则优先保持其余采购包的排序和评审结果不变，前述改变中标结果的采购包按照投标人排名推荐下一名次的投标人为第一中标候选人），且其余采购包的第一中标候选人不得再参与该采购包的重新评审或重新招标、且不具有中标候选人推荐资格。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。  采购机构代理服务收费标准：采购机构代理服务收费标准：按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）中的招标代理服务费收费标准执行。本项目所属的采购类别：“服务类”。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟  说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向小微企业，采购包专门预留  采购包2：面向小微企业，采购包专门预留  采购包3：面向小微企业，采购包专门预留 |

**三、说明**

**1.总则**

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

**2.适用范围**

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

**3.进口产品**

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

**4.投标的费用**

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

**5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：**

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

**6.关联企业投标说明**

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

**7.关于中小微企业投标**

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

**8.纪律与保密事项**

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

**9.语言文字以及度量衡单位**

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

**10. 现场踏勘（如有）**

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

**四、招标文件的澄清和修改**

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

**五、投标要求**

**1.投标登记**

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

**2.投标文件的制作**

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

**3.投标文件的提交**

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

**4.投标文件的修改、撤回与撤销**

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

**5.投标文件的解密**

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

**6.投标保证金**

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东华伦招标有限公司代收。具体操作要求详见广东华伦招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东华伦招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东华伦招标有限公司，到账情况以开标时广东华伦招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

**7.投标有效期**

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

**8.样品（演示）**

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

**9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：**

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

**六、开标、评标和定标**

**1.开标**

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

**2.评审（详见第四章）**

**3.定标**

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

**七、询问、质疑与投诉**

**1.询问**

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

**2.质疑**

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：傅先生

电话：0757-22332908

传真：0757-22332901

邮箱：gdhlsd@126.com

地址：佛山市顺德区大良沿江北路121号龙威大厦20楼CD区

邮编：528300

**3.投诉**

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省佛山市顺德区财政局监督与绩效科

地 址：佛山市顺德区大良德民路区政府行政大楼3楼

电 话：0757-22831619、22831865

**八、合同签订和履行**

**1.合同签订**

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

**2.合同的履行**

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

**第四章 评标**

**一、评标要求**

**1.评标方法**

采购包1(2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包3(2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

**2.评标原则**

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

**3.评标委员会**

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东华伦招标有限公司统一对外发布。

（2）对广东华伦招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

**4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；**

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

**5.投标无效的情形**

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

**6.定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

**7.价格修正**

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**二.政府采购政策落实**

**1.节能、环保要求**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

**2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除**

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

**3.价格扣除相关要求**

采购包1（2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

采购包2（2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

采购包3（2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

**三、评审程序**

**1.资格性审查和符合性审查**

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。），或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（承诺函格式见采购公告附件）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（承诺函格式见采购公告附件））。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（承诺函格式见采购公告附件）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本项目特定的资质要求 | 具有承接本项目所需的市政公用工程施工总承包三级或以上资质。 [注：关于建设工程企业资质延续有关事项按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）执行。] |
| 9 | 其他要求 | 具有建设主管部门颁发的有效安全生产许可证。 |
| 10 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本采购包整体专门面向小微企业，参与投标的供应商须为小微企业。中小企业具体标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件进行划分；监狱企业根据（财库〔2014〕68号）的规定；残疾人福利性单位根据（财库〔2017〕141号）的规定。须提供有效的中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。本项目所属行业为建筑业。 |

采购包2（2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。），或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（承诺函格式见采购公告附件）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（承诺函格式见采购公告附件））。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（承诺函格式见采购公告附件）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本项目特定的资质要求 | 具有承接本项目所需的市政公用工程施工总承包三级或以上资质。 [注：关于建设工程企业资质延续有关事项按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）执行。] |
| 9 | 其他要求 | 具有建设主管部门颁发的有效安全生产许可证。 |
| 10 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 11 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本采购包整体专门面向小微企业，参与投标的供应商须为小微企业。中小企业具体标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件进行划分；监狱企业根据（财库〔2014〕68号）的规定；残疾人福利性单位根据（财库〔2017〕141号）的规定。须提供有效的中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。本项目所属行业为建筑业。 |

采购包3（2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。），或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（承诺函格式见采购公告附件）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（承诺函格式见采购公告附件））。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（承诺函格式见采购公告附件）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本项目特定的资质要求 | 具有承接本项目所需的市政公用工程施工总承包三级或以上资质。 [注：关于建设工程企业资质延续有关事项按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）执行。] |
| 9 | 其他要求 | 具有建设主管部门颁发的有效安全生产许可证。 |
| 10 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本采购包整体专门面向小微企业，参与投标的供应商须为小微企业。中小企业具体标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件进行划分；监狱企业根据（财库〔2014〕68号）的规定；残疾人福利性单位根据（财库〔2017〕141号）的规定。须提供有效的中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。本项目所属行业为建筑业。 |

表二符合性审查表：

采购包1（2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 投标文件有效性 | 招标文件规定签字、盖章的地方须签字、盖章 |
| 2 | 商务要求及合同响应 | 实质性响应招标文件中的商务要求及合同（见《商务条件响应表》） |
| 3 | 技术要求 | 实质性响应招标文件中的技术要求（见《技术和服务要求响应表》） |
| 4 | 投标报价要求 | 投标报价方案是唯一的，符合招标文件的其他投标报价相关要求（见《开标一览表》） |
| 5 | 不可负偏离的重要项响应 | 实质性响应招标文件中的不可负偏离的重要项（带“★”项）要求；投标文件未含有采购人不能接受的附加条款（见《技术和服务要求响应表》和《商务条件响应表》） |
| 6 | 兼投不兼中 | 已被推荐为任一采购包的第一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审（视为其余采购包的符合性评审不通过），且不具有其余采购包的第一中标候选人推荐资格。依此类推。 |
| 7 | 其他 | 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |

采购包2（2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 投标文件有效性 | 招标文件规定签字、盖章的地方须签字、盖章 |
| 2 | 商务要求及合同响应 | 实质性响应招标文件中的商务要求及合同（见《商务条件响应表》） |
| 3 | 技术要求 | 实质性响应招标文件中的技术要求（见《技术和服务要求响应表》） |
| 4 | 投标报价要求 | 投标报价方案是唯一的，符合招标文件的其他投标报价相关要求（见《开标一览表》） |
| 5 | 不可负偏离的重要项响应 | 实质性响应招标文件中的不可负偏离的重要项（带“★”项）要求；投标文件未含有采购人不能接受的附加条款（见《技术和服务要求响应表》和《商务条件响应表》） |
| 6 | 兼投不兼中 | 已被推荐为任一采购包的第一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审（视为其余采购包的符合性评审不通过），且不具有其余采购包的第一中标候选人推荐资格。依此类推。 |
| 7 | 其他 | 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |

采购包3（2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 投标文件有效性 | 招标文件规定签字、盖章的地方须签字、盖章 |
| 2 | 商务要求及合同响应 | 实质性响应招标文件中的商务要求及合同（见《商务条件响应表》） |
| 3 | 技术要求 | 实质性响应招标文件中的技术要求（见《技术和服务要求响应表》） |
| 4 | 投标报价要求 | 投标报价方案是唯一的，符合招标文件的其他投标报价相关要求（见《开标一览表》） |
| 5 | 不可负偏离的重要项响应 | 实质性响应招标文件中的不可负偏离的重要项（带“★”项）要求；投标文件未含有采购人不能接受的附加条款（见《技术和服务要求响应表》和《商务条件响应表》） |
| 6 | 兼投不兼中 | 已被推荐为任一采购包的第一中标候选人的投标人将不再参与其余采购包的评审（视为其余采购包的符合性评审不通过），且不具有其余采购包的第一中标候选人推荐资格。依此类推。 |
| 7 | 其他 | 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |

**2.投标文件澄清**

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

**3.详细评审**

采购包1(2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分30.0分  技术部分55.0分  报价得分15.0分 | |
| 技术部分 | | 项目整体理解程度 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据投标人对本项目现状的了解情况、整体要求的解读进行综合评审： （1）对本项目需求、目标分析完整到位、理解深入全面，得5分； （2）对本项目需求、目标分析较全面，得3分； （3）对本项目需求、目标分析基本到位，得1分； （4）没有提供方案的，不得分。 |
| 施工工期保证措施 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人对本项目提供的施工进度控制和工期保证措施方案进行综合评审： （1）提供详细施工整体进度计划，进度控制和工期保证措施有明确可行的节点目标的，得10分； （2）提供较详细施工整体进度计划，进度控制和工期保证措施有较可行的节点目标的，得7分； （3）提供的施工整体进度计划详细性一般，进度控制和工期保证措施节点目标可行性一般，得4分； （4）有提供简略的施工整体进度计划，进度控制和工期保证措施的节点目标不够可行，得1分； （5）没有提供方案的，不得分。 |
| 质量保证措施 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人对本项目提供的质量保证措施方案（包括但不限于施工质量管理、施工质量保证措施、材料质量保证措施、质量保修服务方案等）进行综合评审： （1）施工质量管理、施工质量保证措施、材料质量保证措施方案及质量保修服务方案详细合理，对主要工序、施工工艺、材料验收等的质量控制方法合理可行的，得10分； （2）施工质量管理、施工质量保证措施、材料质量保证措施方案及质量保修服务方案较好，对主要工序、施工工艺、材料验收等的质量控制方法基本合理的，得7分； （3）施工质量管理、施工质量保证措施、材料质量保证措施方案及质量保修服务方案详细合理性一般，对主要工序、施工工艺、材料验收等的质量控制方法合理可行性一般的，得4分； （4）有提交简略的施工质量管理、施工质量保证措施、材料质量保证措施方案及质量保修服务方案的，得1分； （5）没有提供方案的，不得分。 |
| 安全保证措施 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人对本项目提供的安全保证措施（包括但不限于施工安全管理措施、施工安全规章制度、风险管理等）进行综合评审： （1）施工安全管理措施规范，施工安全规章制度完善，安全保护方法明确，措施 (含风险管理) 具体可行、实用性与可操作性高的，得10分； （2）施工安全管理措施比较规范，施工安全规章制度比较完善，安全保护方法较 明确，措施 (含风险管理) 基本可行、实用性与可操作性一般的，得7分； （3）施工安全管理措施规范性一般，施工安全规章制度完善性一般，安全保护方法明确性一般，措施 (含风险管理) 具体可行性、实用性与可操作性一般的，得4分； （4）有提交简略的施工安全管理措施，施工安全规章制度、风险管理的，得 1分； （5）没有提供方案的，不得分。 |
| 应急处理措施 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人对本项目提供的应急处理措施（包括但不限于应急人员安排、实施应急处理的具体措施等）进行综合评审： （1）应急人员安排合理，实施应急处理的具体措施详尽可行，切合本项目情况，得10分； （2）应急人员安排合理，实施应急处理的具体措施较完善，得7分； （3）应急人员安排合理性一般，实施应急处理的具体措施详尽可行性一般，不够切合本项目情况，得4分； （4）有提交简略的应急人员安排、实施应急处理的具体措施，得1分； （5）没有提供方案的，不得分。 |
| 服务响应保障措施及便利性 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人提供的服务响应保障措施及便利性进行综合评分： （1）制定的服务响应保障措施合理、可行、先进的，服务响应便利，得10分； （2）制定的服务响应保障措施较合理、可行、较先进的，服务响应较便利，得7分； （3）制定的服务响应保障措施合理、可行、先进性一般，服务响应便利性一般，得4分； （4）满足项目需求，有提交服务响应保障措施、服务响应便利性较差的，得1分。 （5）没有提供方案的，不得分。 |
| 商务部分 | | 同类项目业绩 (10.0分) | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）独立承接过的同类项目业绩，每提供1项，得2分，本项最高得10分。 注： 须提供合同关键页复印件并加盖投标人公章（须包括项目名称、合同签订时间、项目主要内容和双方盖章页）。是否属于同类项目业绩由评标委员会判定。 |
| 企业管理体系认证 (9.0分) | 投标人具有以下证书且证书处于有效期内的： （1）质量管理体系认证证书； （2）环境管理体系认证证书； （3）职业健康安全管理体系认证证书。 每具备1项，得3分，最高得9分。 注： 须提供证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 施工机械设备 (11.0分) | 投标人针对本项目所投入的施工机械设备在满足本项目招标文件技术标准与要求的基础上： （1）核定载质量为3吨或以上的货车2辆的基础上，每增加一辆，得1.5分，最高得3分； （2）挖掘机1台的基础上，每增加一台，得2分，最高得4分； （3）吊臂车1台的基础上，每增加一台，得2分，最高得4分； 本项最高得11分。 注： 1.自有施工机械设备：同时提供①购买发票复印件，施工机械设备须在投标人或其股东名下（须提供工商行政管理部门出具的《核准登记通知书》，以证明其股东身份）、②货车、吊臂车还需提供行驶证；不提供不得分。 2.租赁施工机械设备：同时提供①以投标人名义租赁的租赁合同复印件，②货车、吊臂车还需提供行驶证；不提供不得分。 |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (15.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最低的为评标基准价。如：投标报价XXXX 20%为报价最低，评标基准价为20%，得满分 】。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包2(2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分30.0分  技术部分55.0分  报价得分15.0分 | |
| 技术部分 | | 项目整体理解程度 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据投标人对本项目现状的了解情况、整体要求的解读进行综合评审： （1）对本项目需求、目标分析完整到位、理解深入全面，得5分； （2）对本项目需求、目标分析较全面，得3分； （3）对本项目需求、目标分析基本到位，得1分； （4）没有提供方案的，不得分。 |
| 施工工期保证措施 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人对本项目提供的施工进度控制和工期保证措施方案进行综合评审： （1）提供详细施工整体进度计划，进度控制和工期保证措施有明确可行的节点目标的，得10分； （2）提供较详细施工整体进度计划，进度控制和工期保证措施有较可行的节点目标的，得7分； （3）提供的施工整体进度计划详细性一般，进度控制和工期保证措施节点目标可行性一般，得4分； （4）有提供简略的施工整体进度计划，进度控制和工期保证措施的节点目标不够可行，得1分； （5）没有提供方案的，不得分。 |
| 质量保证措施 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人对本项目提供的质量保证措施方案（包括但不限于施工质量管理、施工质量保证措施、材料质量保证措施、质量保修服务方案等）进行综合评审： （1）施工质量管理、施工质量保证措施、材料质量保证措施方案及质量保修服务方案详细合理，对主要工序、施工工艺、材料验收等的质量控制方法合理可行的，得10分； （2）施工质量管理、施工质量保证措施、材料质量保证措施方案及质量保修服务方案较好，对主要工序、施工工艺、材料验收等的质量控制方法基本合理的，得7分； （3）施工质量管理、施工质量保证措施、材料质量保证措施方案及质量保修服务方案详细合理性一般，对主要工序、施工工艺、材料验收等的质量控制方法合理可行性一般的，得4分； （4）有提交简略的施工质量管理、施工质量保证措施、材料质量保证措施方案及质量保修服务方案的，得1分； （5）没有提供方案的，不得分。 |
| 安全保证措施 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人对本项目提供的安全保证措施（包括但不限于施工安全管理措施、施工安全规章制度、风险管理等）进行综合评审： （1）施工安全管理措施规范，施工安全规章制度完善，安全保护方法明确，措施 (含风险管理) 具体可行、实用性与可操作性高的，得10分； （2）施工安全管理措施比较规范，施工安全规章制度比较完善，安全保护方法较 明确，措施 (含风险管理) 基本可行、实用性与可操作性一般的，得7分； （3）施工安全管理措施规范性一般，施工安全规章制度完善性一般，安全保护方法明确性一般，措施 (含风险管理) 具体可行性、实用性与可操作性一般的，得4分； （4）有提交简略的施工安全管理措施，施工安全规章制度、风险管理的，得 1分； （5）没有提供方案的，不得分。 |
| 应急处理措施 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人对本项目提供的应急处理措施（包括但不限于应急人员安排、实施应急处理的具体措施等）进行综合评审： （1）应急人员安排合理，实施应急处理的具体措施详尽可行，切合本项目情况，得10分； （2）应急人员安排合理，实施应急处理的具体措施较完善，得7分； （3）应急人员安排合理性一般，实施应急处理的具体措施详尽可行性一般，不够切合本项目情况，得4分； （4）有提交简略的应急人员安排、实施应急处理的具体措施，得1分； （5）没有提供方案的，不得分。 |
| 服务响应保障措施及便利性 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人提供的服务响应保障措施及便利性进行综合评分： （1）制定的服务响应保障措施合理、可行、先进的，服务响应便利，得10分； （2）制定的服务响应保障措施较合理、可行、较先进的，服务响应较便利，得7分； （3）制定的服务响应保障措施合理、可行、先进性一般，服务响应便利性一般，得4分； （4）满足项目需求，有提交服务响应保障措施、服务响应便利性较差的，得1分。 （5）没有提供方案的，不得分。 |
| 商务部分 | | 同类项目业绩 (10.0分) | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）独立承接过的同类项目业绩，每提供1项，得2分，本项最高得10分。 注： 须提供合同关键页复印件并加盖投标人公章（须包括项目名称、合同签订时间、项目主要内容和双方盖章页）。是否属于同类项目业绩由评标委员会判定。 |
| 企业管理体系认证 (9.0分) | 投标人具有以下证书且证书处于有效期内的： （1）质量管理体系认证证书； （2）环境管理体系认证证书； （3）职业健康安全管理体系认证证书。 每具备1项，得3分，最高得9分。 注： 须提供证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 施工机械设备 (11.0分) | 投标人针对本项目所投入的施工机械设备在满足本项目招标文件技术标准与要求的基础上： （1）核定载质量为3吨或以上的货车2辆的基础上，每增加一辆，得1.5分，最高得3分； （2）挖掘机1台的基础上，每增加一台，得2分，最高得4分； （3）吊臂车1台的基础上，每增加一台，得2分，最高得4分； 本项最高得11分。 注： 1.自有施工机械设备：同时提供①购买发票复印件，施工机械设备须在投标人或其股东名下（须提供工商行政管理部门出具的《核准登记通知书》，以证明其股东身份）、②货车、吊臂车还需提供行驶证；不提供不得分。 2.租赁施工机械设备：同时提供①以投标人名义租赁的租赁合同复印件，②货车、吊臂车还需提供行驶证；不提供不得分。 |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (15.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最低的为评标基准价。如：投标报价XXXX 20%为报价最低，评标基准价为20%，得满分 】。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包3(2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分30.0分  技术部分55.0分  报价得分15.0分 | |
| 技术部分 | | 项目整体理解程度 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据投标人对本项目现状的了解情况、整体要求的解读进行综合评审： （1）对本项目需求、目标分析完整到位、理解深入全面，得5分； （2）对本项目需求、目标分析较全面，得3分； （3）对本项目需求、目标分析基本到位，得1分； （4）没有提供方案的，不得分。 |
| 施工工期保证措施 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人对本项目提供的施工进度控制和工期保证措施方案进行综合评审： （1）提供详细施工整体进度计划，进度控制和工期保证措施有明确可行的节点目标的，得10分； （2）提供较详细施工整体进度计划，进度控制和工期保证措施有较可行的节点目标的，得7分； （3）提供的施工整体进度计划详细性一般，进度控制和工期保证措施节点目标可行性一般，得4分； （4）有提供简略的施工整体进度计划，进度控制和工期保证措施的节点目标不够可行，得1分； （5）没有提供方案的，不得分。 |
| 质量保证措施 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人对本项目提供的质量保证措施方案（包括但不限于施工质量管理、施工质量保证措施、材料质量保证措施、质量保修服务方案等）进行综合评审： （1）施工质量管理、施工质量保证措施、材料质量保证措施方案及质量保修服务方案详细合理，对主要工序、施工工艺、材料验收等的质量控制方法合理可行的，得10分； （2）施工质量管理、施工质量保证措施、材料质量保证措施方案及质量保修服务方案较好，对主要工序、施工工艺、材料验收等的质量控制方法基本合理的，得7分； （3）施工质量管理、施工质量保证措施、材料质量保证措施方案及质量保修服务方案详细合理性一般，对主要工序、施工工艺、材料验收等的质量控制方法合理可行性一般的，得4分； （4）有提交简略的施工质量管理、施工质量保证措施、材料质量保证措施方案及质量保修服务方案的，得1分； （5）没有提供方案的，不得分。 |
| 安全保证措施 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人对本项目提供的安全保证措施（包括但不限于施工安全管理措施、施工安全规章制度、风险管理等）进行综合评审： （1）施工安全管理措施规范，施工安全规章制度完善，安全保护方法明确，措施 (含风险管理) 具体可行、实用性与可操作性高的，得10分； （2）施工安全管理措施比较规范，施工安全规章制度比较完善，安全保护方法较 明确，措施 (含风险管理) 基本可行、实用性与可操作性一般的，得7分； （3）施工安全管理措施规范性一般，施工安全规章制度完善性一般，安全保护方法明确性一般，措施 (含风险管理) 具体可行性、实用性与可操作性一般的，得4分； （4）有提交简略的施工安全管理措施，施工安全规章制度、风险管理的，得 1分； （5）没有提供方案的，不得分。 |
| 应急处理措施 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人对本项目提供的应急处理措施（包括但不限于应急人员安排、实施应急处理的具体措施等）进行综合评审： （1）应急人员安排合理，实施应急处理的具体措施详尽可行，切合本项目情况，得10分； （2）应急人员安排合理，实施应急处理的具体措施较完善，得7分； （3）应急人员安排合理性一般，实施应急处理的具体措施详尽可行性一般，不够切合本项目情况，得4分； （4）有提交简略的应急人员安排、实施应急处理的具体措施，得1分； （5）没有提供方案的，不得分。 |
| 服务响应保障措施及便利性 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人提供的服务响应保障措施及便利性进行综合评分： （1）制定的服务响应保障措施合理、可行、先进的，服务响应便利，得10分； （2）制定的服务响应保障措施较合理、可行、较先进的，服务响应较便利，得7分； （3）制定的服务响应保障措施合理、可行、先进性一般，服务响应便利性一般，得4分； （4）满足项目需求，有提交服务响应保障措施、服务响应便利性较差的，得1分。 （5）没有提供方案的，不得分。 |
| 商务部分 | | 同类项目业绩 (10.0分) | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）独立承接过的同类项目业绩，每提供1项，得2分，本项最高得10分。 注： 须提供合同关键页复印件并加盖投标人公章（须包括项目名称、合同签订时间、项目主要内容和双方盖章页）。是否属于同类项目业绩由评标委员会判定。 |
| 企业管理体系认证 (9.0分) | 投标人具有以下证书且证书处于有效期内的： （1）质量管理体系认证证书； （2）环境管理体系认证证书； （3）职业健康安全管理体系认证证书。 每具备1项，得3分，最高得9分。 注： 须提供证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 施工机械设备 (11.0分) | 投标人针对本项目所投入的施工机械设备在满足本项目招标文件技术标准与要求的基础上： （1）核定载质量为3吨或以上的货车2辆的基础上，每增加一辆，得1.5分，最高得3分； （2）挖掘机1台的基础上，每增加一台，得2分，最高得4分； （3）吊臂车1台的基础上，每增加一台，得2分，最高得4分； 本项最高得11分。 注： 1.自有施工机械设备：同时提供①购买发票复印件，施工机械设备须在投标人或其股东名下（须提供工商行政管理部门出具的《核准登记通知书》，以证明其股东身份）、②货车、吊臂车还需提供行驶证；不提供不得分。 2.租赁施工机械设备：同时提供①以投标人名义租赁的租赁合同复印件，②货车、吊臂车还需提供行驶证；不提供不得分。 |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (15.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最低的为评标基准价。如：投标报价XXXX 20%为报价最低，评标基准价为20%，得满分 】。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

**4.汇总、排序**

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包3：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

**5.中标价的确定**

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

**6.其他无效投标的情形：**

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**第五章 合同文本**

**佛山市政府采购项目合同书**

**项目编号：**

**项目名称：2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目**

**合 同 包（片区）：**

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方（采购人）： | 佛山市顺德区容桂街道综合行政执法办公室 |
| 乙 方（中标人）： | （中标人名称） |
| 签订日期： | 年 月 日 |

**佛山市政府采购项目合同书**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称：** | 2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目 |
| **项目编号：** |  |
| **甲方（采购人）：** | 佛山市顺德区容桂街道综合行政执法办公室 |
| **乙方（中标人）：** | （中标人名称） |
| **合同性质：** | 本合同为小微企业预留合同 |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

**一、项目概况：**

由于市政设施的长期使用，部分破损、损坏的情况时常发生，影响到市民的出行，同时存在一定安全隐患，为更有效率的对零散破损的市政设施进行维护、修复，消除安全隐患，将零散市政设施破损修复维护项目（以下简称“零散项目”）委托给中标人实施。本项目分3个片区开展，每个片区为一个采购包，分别是：

（1）2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目（采购包1）对应范围：北至滨河路--马冈社区(金马路)；南至桂洲大道中； 西至工农路--容桂大道北；东至105国道；

（2）2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目（采购包2）对应范围：北至桂洲大道中--工农路--西堤 四路--丰业路；南至西提二路；西至伦桂路；东至105国道；

（3）2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目（采购包3）对应范围：北至容奇大道东；南至南堤二路； 西至105国道；东至东堤三路。

合同执行过程中，如存在分工含糊的区域，以甲方的安排为准，最终解释权归甲方所有。

零散市政设施的破损修复维护项目的内容：包括路面拆除、路面修复、下水道、检查井边拆除及修复、标线、下水道管道、检查井及雨水井、临水护栏、倒车挡杆、新建伸缩缝、路长制牌、更换井盖、更换标志牌、翻新桥面栏杆、防撞柱、新建路名牌、新建沥青混凝土面层、铣刨路面、抬高雨水检查井、电缆井等零散项目。

服务量清单及单项服务最高上限价详见附件。

**二、项目主要内容及实现功能目标：**

（按照采购文件和投标文件执行）

**三、基本合同条款一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **合同条款** | **内容** |
| **1** | **合同总额** | （1）本项目各采购包的预算金额作为对应的暂时约定签约合同总金额，服务期限内根据乙方完成的业务数量按实结算，甲方支付给乙方的费用总额不超过采购包的预算金额。暂时约定签约合同总金额：  人民币小写： 元；  大写： ；  （2）中标折扣率： %（百分之 ） |
| **2** | **合同总额**  **内容** | （1）承包方式：本项目由乙方根据甲方及招标文件的要求，包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包资料移交（归档）、包验收及整理验收资料。投标报价已包括完成本项目的成本、利润、税金、各项措施费、大型机械进出场费、风险费、人员工资、社会保险费、住房公积金、定额测定费、建筑企业管理费、排污费、安全、文明施工、防尘、施工噪声排污费、招标代理费、意外保险费及政策性文件规定费用等所有费用。  （2）本合同为固定折率承包合同；项目综合单价已包垃圾清运、包完工清场、包水电费用、包运输、包装卸、包安装、包调试、包检验、包检测等乙方履行本合同项下义务所必需的的一切费用、支出、成本和利润。 |
| **3** | **项目服务**  **地点** | 甲方（用户）指定地点。 |
| **4** | **服务期** | 合同签订生效之日起2年，服务期内预算上限金额用完合同终止。即从 年 月 日至 年 月 日。 |
| **5** | **合同签订方式及情况** | 一次性签订本项目采购合同。 |
| **6** | **质保期** | 单项零散项目的质保期均为自验收合格之日起的1年。如质保期内双方的服务期限届满且没有续签合同的，乙方仍需继续承担质保责任，直至质保期届满为止。 |
| **7** | **合同签订** | 在中标（成交）通知书发出之日起20日内，中标（成交）供应商须与甲方签订政府采购合同。 |
| **8** | **付款方式** | 1、付款方式：本项目每6个月进行一次结算支付，支付当期金额的100%。本项目的付款时间为甲方向财政支付部门提出支付申请的时间（不含财政支付部门的审查时间）。若由于财政拨款不到位或该项目相关手续和程序因流转政府采购审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方拒绝提供服务的理由。  2、结算方式：单次零散项目施工完成并在验收合格后，乙方向甲方提供相关结算材料、付款申请书，经甲方核实无误后，甲方在收到乙方开具的发票后一个月内将应支付金额提交政府财政支出部门办理支付申请，具体资金支付方式及到账时间以政府财政部门审批为准。单项零散项目的收费金额＝零散项目结算价×中标下浮系数。  3、结算原则：服务量按实结算，综合单价按照招标文件技术标准与要求的“单方指标价”执行，乙方若对结算金额有异议可在收到中介机构编制的结算报告后3个工作日内提出。“单方指标价”没有的价格统一以施工期间顺德工程造价信息公布的相关价格并经采购人或采购人委托的中介机构审核后为计算依据（如顺德工程造价信息中没有的价格则参考佛山市工程造价信息公布为依据）。  4、如当期的项目款结算价大于合同上限金额时，超过部分不予支付，乙方在实施过程中自行评估并承担此风险。  5、税金按照实际缴纳比例进行结算。  6、乙方应当按照有关法律法规的规定缴纳增值税、企业所得税等税费。如乙方所在地为非零散项目所在地的，应先到零散项目所在地税务部门办理跨地区经营涉税事项报告，并按规定在零散项目所在地预缴税款。申请支付项目款时，应提供预缴税款的申报表、缴税凭证、合法有效的发票。乙方未能向甲方提供符合要求的发票等资料时，甲方有权拒绝付款且不承担迟延付款的责任，所造成的一切后果由乙方自负。  7、乙方应理解政府部门付款的相关程序，因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致甲方逾期付款的，甲方不承担逾期付款违约责任。  7、如财政资金没能及时全额支付当期项目款时，乙方须确保不发生拖欠工人工资维稳事件，乙方对此知悉并同意。 |
| **9** | **付款要求** | （1）乙方须向甲方提供依法纳税的服务费发票。  （2）服务费以转账方式转入乙方的银行账户。  （3）收款方、出具发票方均必须与乙方名称一致。 |
| **10** | **履约保证金** | 收取比例：5%,说明：  1、乙方须自合同签订之日起15个工作日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方交纳履约保证金，履约保证金金额为 （即采购包预算金额×5%），四舍五入到分。  2、采用保函时，保函须为见索即付、不可撤销的保函，履约担保期限：自合同签订生效之日起至合同期满后90个日历日止，且必须包含以下内容：  （1）甲方名称、项目名称、乙方名称、担保金额、担保期限；  （2）保证方式为连带责任保证；  （3）在甲方向银行提出索赔时，银行将不要求甲方先向乙方提出索赔或要求甲方提供其他任何证明材料；  （4）如在履约担保期限内，乙方自行解除合同或违反合同有关规定被甲方解除合同的，则履约担保金归甲方所有；  （5）甲方可在担保限额内要求多次赔付；  （6）因本保函发生的纠纷，由甲方和乙方协商解决，协商不成的，任意一方均有权将争议提交项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；  （7）乙方在提供履约担保时所发生的一切费用由乙方承担。  3、合同履行期间，履约担保被扣除、没收或履约保函过期的，乙方应于15个工作日内向甲方补足被扣除部分或按本合同约定重新出具合法有效的履约保函。自逾期之日起，乙方应每日以履约担保不足部分为基数按银行同期贷款利率向甲方支付滞纳金。逾期超过30个工作的，乙方除应每日以履约担保不足部分为基数按银行同期贷款利率向年方支付滞纳金外，还应向甲方支付与本合同履约保证金同等金额的违约金，同时甲方有权单方解除合同。  4、在乙方按合同要求全部完成规定的项目内容工作后，如乙方无违约行为的，乙方向甲方提出后，甲方于合同期满后90个日历日后15个工作日内退还给乙方。  5、因甲方原因单方解除合同的，甲方于合同解除之日起90个日历天后15个工作日内不计利息退还履约保证金给乙方。  6、履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |

**四、服务响应要求**

1、乙方须提供常设全天候24小时热线服务，能快速、及时、有效地响应甲方需求。乙方于协议生效期间，在接到甲方以电话、邮件、微信等形式发出的零散项目需求时，应在4小时内响应，并按规定时间内到达指定地点进行施工。

2、对甲方委托的紧急项目或迎接上级部门的检查，乙方应无条件响应。

3、对甲方的其他预约服务，要求到达指定地点的应按其要求准时到达。

4、乙方应为本项目安排固定的联系人，若因特殊情况需变更联系人，应当及时以书面形式通知甲方，并说明情况，获得甲方同意。签订合同的同时乙方需附联系人的身份证明、联系方式及授权委托。

**五、双方权利、责任及义务**

1、甲方权利与责任

（1）甲方对乙方实施统筹管理；

（2）甲方如发现乙方经办人不按合同约定履行其职责，有权要求乙方更换经办人员或终止合同；

（3）如乙方在工作中遇到需要协调的问题，甲方应给与配合，协助乙方解决；

（4）甲方按合同约定支付服务费用。

2、乙方责任与义务

（1）乙方必须严格按照协议书和具体项目合同约定完成全部工作内容，未经甲方批准不得分包及转包，实施期间不得更换项目负责人。

（2）由甲方制定《考核标准及细则》，乙方应严格执行。

（3）乙方应在自身业务资质范围内承接施工业务，若存在项目规模超过乙方业务资质承接范围的情况时，应当及时报告甲方，甲方有权将该项目直接委派本项目另一中标单位实施。

（4）乙方的企业资质等级发生变化的，应当及时报告甲方。如果乙方资质等级条件不再满足本项目的资格要求，甲方有权取消该乙方的中标资格。

（5）乙方应当履行下列义务：

1）没有违反有关法律法规，受到有关行政主管部门吊销其营业执照、取消或暂停其资质、限制其市场准入资格等处罚的；

2）没有因违规违纪行为，受到行业监督管理部门通报、查处的；

3）遵守有关安全生产规定和施工规范，不得造成重大质量问题或安全事故、环保事故或引发群体性事件（如拖欠工人工资等）受到政府相关部门处罚的；

4）在组织项目施工过程中不得违反项目施工相关法律法规或出现重大失误造成恶劣影响的；

5）必须按甲方要求提供真实有效信息；

6）诚实信用和遵守投标承诺，严格执行相关质量、服务和收费标准；

7）必须接受相关部门监督和检查的；

8）不得采用非法手段进行不正当竞争的，造成恶劣影响的；

9）在施工过程中不得非法获取与项目有关的任何非法利益的；

10）乙方单位的资质条件发生变化，不适合承建服务相关零散项目或已不符合资格条件的，须及时报告甲方的；

11）遵守本省、市、区及街道政府的相关管理规定的。

12）每次均接受发包价格及单项服务合同条款（违约处罚、履约保证金等）承接零散项目。

**六、验收要求**

质量标准按执行国家、省或行业现行的标准及规范，确保项目质量达到合格或以上验收质量等级标准。保证项目一次性验收合格，否则乙方必须按《考核标准及细则》承担违约责任并采取补救或返工措施，直到达到承诺的项目质量验收标准为止，补救或返工所需费用由乙方承担。如经过补救或返工措施仍未达到合格质量标准的，甲方有权将该部分项目委托给其他单位实施。

**七、零散项目的工期要求**

项目内容：以甲方在每个合同期期间安排的零散项目为准，乙方必须按甲方发出的工作联系单、按质、按量、按时独立完成，以甲方发出具体项目的施工图纸或项目内容为准，并在通过验收后向发包单位办理移交手续。

乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。项目实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应无条件地按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行，确保项目的施工进度。如为保证在工期内完工，甲方认为有必要采取赶工措施的，乙方应该积极配合，因赶工而增加的费用由乙方自行承担。

**八、本项目采购预算及项目金额确定及发包流程**（一）单宗零散项目金额确定：按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)、2018年《广东省建设工程计价依据》、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》等相关国家、省、市标准为依据（如有新的规范等则按最新的执行），并按项目有关的资料进行计量编制，其中人工、材料、机械价格以单宗零散项目实施起当月的佛山市工程造价管理机构发布的信息价格（简称信息价）进行组价，信息价缺价的，采用施工当地市场价格。本项目不调价差。

（二）甲方根据实际需要与乙方签订一份具体的单宗零散项目服务委派单，确定零散项目金额上限价结算办法，承包单位须无条件接受。有关发包零散项目的价款及结算价款的确定办法如下：

（1）发包前，甲方根据资金立项情况，签订服务委派单上限金额；

（2）发包时，甲方在服务委派单期期间安排零散项目，乙方按甲方提出的零散项目按质、按量、按时独立完成，并通过甲方的验收，单宗零散项目竣工结算按中介（造价公司）核算的结算金额为依据。

即：单宗零散项目结算价＝中介（造价公司）核算的结算金额×中标折扣率。

（3）要求乙方按发包服务委派单总价对发包零散项目的服务量清单或相关资料所涵括的全部项目内容进行承包施工（包施工、包材料、包工期、包安全、包质量、包文明施工），合同价格应包括施工费、利润、各项税费等完成发包项目的全部费用。

（4）在施工过程中如遇有设计变更、现场签证等事件时，有关的措施项目费用及服务委派单总价按合同专用条款、通用条款或相关约定进行调整，合同结算以造价咨询单位审核并经甲方确认的结论为准。

（5）结算时，乙方需向甲方提交结算文件及申请资料，由甲方委托造价咨询机构进行结算审核。最终的合同结算价以经甲方审核确认的项目结算造价乘以中标折扣率的计算值为准。

（6）乙方在填报投标报价时，应根据企业自身的成本核算情况，采购文件、主要合同条款、街道内道路交通环境及市场情况、充分考虑风险因素等进行自主报价。中标后，中标折扣率不得调整。一经投标，即认为该乙方已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。

（三）项目发包流程

甲方单宗发包的零散项目，将与乙方签订一个服务委派单。

**八、有关零散项目任务的施工管理要求**

（1）乙方在承包零散项目任务时应遵守项目所在地建设管理部门的相关管理规定。

（2）乙方在承包零散项目任务时，对项目所投入的材料及设备均须采用符合国家相关质量标准的合格产品（有质量等级分类的，应采用最高质量等级或甲方认可的质量等级的产品），并提供样品经甲方认可封板后才可实施材料采购，采购到货后须经甲方初验核查满意并确认后方可投入施工。否则，甲方有权要求乙方无条件进行返工，直至符合要求为止，所产生的一切费用及工期延误均由乙方自行承担。

（3）乙方在项目组织施工时，须做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物、邻近道路、加油站、地下管道、线缆的保护工作并避免损坏道路，因保护不当或施工原因造成的损失，均由乙方自行承担赔偿责任；由此造成甲方经济损失的，甲方有权向乙方追偿。

（4）乙方在已竣工项目未交付甲方之前，乙方须负责已完项目的成品保护工作以及存于工地的设备、材料的保管工作。保护、保管期间发生损坏、遗失的，乙方须负责予以修复和补充，并承担由此发生的费用，如因此造成的公共危险须由乙方负责。

（5）乙方须负责施工及竣工验收资料的收集、整理和完善，并须按《城市建设档案管理规定》的要求向甲方移交经验收合格的档案资料。否则，甲方有权不予支付剩余进度款。

（6）在本协议签订生效并承担零散项目任务后，乙方须组织足够的人力物力进行施工，确保零散项目按甲方发包时约定的工期、质量按时完工交付。如发生非甲方原因导致的误期，则甲方将按合同的约定对乙方进行处罚。

（7）乙方于本协议生效期间，在接到甲方发出的零散项目需求时，应在2小时内响应，并按规定时间内到达指定地点进行项目承包分配程序并确认分配结果；乙方承接零散项目后，应在甲方规定的时间内完成相应的任务，并严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定进行施工，确保项目质量达到合格或以上验收标准，并保质、保量、按期完成施工任务并组织竣工验收。

（8）扬尘污染防治费和用工实名管理费，该费不得挪作他用，乙方按照佛山市顺德区国土城建和水利局关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知《顺建函〔2018〕1045号》执行，否则将按有关通知的处罚条款依法进行扣罚违约金及追究法律责任。

（9）施工过程中乙方应采取有效措施对施工范围内的绿化或设施进行管养（管理），费用包含或视为已包含在合同总价中。施工过程中若因施工原因造成损坏，乙方须负责原貌恢复，一切费用均由乙方负责。

（10）本项目实施过程必须做好安全围蔽措施及交通疏导措施。严格按照《佛山市顺德区国土城建和水利局关于进一步规范我区建筑工地现场围挡设置的通知》顺建函[2019]421号要求进行围蔽（围挡应设置项目概况、文明施工、安全质量、公益宣传等广告，所需费用乙方应综合考虑在报价内）。交通疏导方案须得到学校、道路主管部门及交警部门的审批后实施。上述发生的费用甲方不再另行支付，由乙方在投标报价中综合考虑。施工过程中发生的交通事故或安全事故，由中标单位负责其责任及费用。施工围蔽必须按照甲方要求设置。

（11）乙方须负责施工及竣工验收资料的收集、整理和完善，并须按甲方的要求向甲方移交经验收合格的档案资料。否则，甲方有权不予支付结算款。

**九、项目团队**

1、招标人可根据项目建设需要，对乙方的拟派单宗小额建设项目项目负责人提出相应的资格要求，乙方需无条件服从。

2、拟任项目团队中管理人员：配备施工员、质量员、材料员、资料员、劳务员、机械员、安全员各1名。

**十、乙方拟投入本项目的施工机械设备**

乙方拟投入的施工机械设备情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**十一、违约责任**

违约责任

乙方合同服务期间，如有以下行为之一的，将视为乙方违约，甲方有权解除或终止合同，不合格零散项目的结算款项将不再支付，并全额没收该乙方的履约保证金；同时，甲方将上报街道监管部门，将其不良行为记入信誉档案；情节严重者，将上报区相关主管部门依法作进一步处罚：

（1）乙方违反有关法律法规，受到有关行政主管部门吊销其营业执照、取消或暂停其资质、限制其市场准入资格等处罚的；

（2）乙方因违规违纪行为，受到行业监督管理部门通报、查处的；

（3）乙方违反有关安全生产规定和施工规范，造成重大质量问题或安全事故的；

（4）乙方在组织零散项目实施过程中违反相关法律法规或出现重大失误造成恶劣影响的；

（5）乙方所承包零散项目验收不合格且拒不积极采取措施进行补救或返工，给甲方造成经济损失和不良影响的；

（6）乙方工作态度不端正，被甲方提出书面整改（或警告）通知仍未采取有效措施进行改善达2次以上的；

（7）除前款规定的特殊情况外，乙方无故推托或拒绝接受零散项目或申请放弃零散项目的；

（8）乙方提供虚假信息，误导或欺骗甲方，以谋取非法利益的；

（9）乙方违反了诚实信用和投标承诺，没有严格执行相关质量、服务和收费标准，损害甲方利益的；

（10）乙方拒绝接受相关部门监督和检查的；

（11）乙方出现信用危机、财务危机、经营危机甚至破产、倒闭，无法继续履行合同的；

（12）乙方采用非法手段进行不正当竞争的，造成恶劣影响的；

（13）乙方在施工过程中非法获取与项目有关的任何非法利益的；

（14）乙方在施工过程中与零散项目相关方串通，非法影响零散项目质量、损害甲方利益的；

（15）乙方违反省、市、区及街道政府的相关管理规定的；

乙方在服务期间，如发生上述违约情形，甲方有权单方发出解除或终止合同通知书。

**十二、退出机制**

1、甲方将按《考核标准及细则》对乙方进行考核与处罚。在服务期间，甲方有权对《考核标准及细则》进行修改。

2、实行考核评分制。甲方对乙方服务的项目进行考核评分，具体要求如下：

（1）甲方对乙方考核每扣1分，则在其履约保证金中扣除5000元。在任何单项服务中，如乙方考评累计扣分达15分，或在服务期内，如乙方考评累计扣分达50分，则甲方有权无条件终止和解除服务合同，没收履约保证金，一切经济和法律责任由乙方承担。如履约保证金不足以弥补乙方给甲方所造成的损失的，甲方有权向乙方作进一步的追讨。

（2）2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目《考核标准及细则》：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **考评内容** | **扣分标准** |
| 1 | 服务质量问题 | 服务完成如验收不合格的，扣5分；服务验收合格后，因质量问题需要返工的，每返工一次扣3分。 |
| 2 | 服务过程围蔽措施 | 服务过程中出现围蔽措施不符合全围蔽要求的，每发现一次扣1分。 |
| 3 | 响应甲方任务情况 | 乙方出现没有按要求时间响应服务要求的情况，每发现一次扣1分。 |
| 4 | 服务过程的投诉情况 | 乙方在服务过程中，因服务问题出现群众投诉的，每发现一次扣2分。 |
| 5 | 服务过程对美城考核影响情况 | 如因乙方在服务过程中，因管理不妥出现服务现场混乱，造成美城考核扣分的，每发现一次扣2分。 |
| 6 | 服务期延误 | 在任何单项服务中，如没书面申请延期并取得甲方同意的，服务期每延误一日，扣2分。 |
| 7 | 相关总结报告递交情况 | 各种报表要准确、齐全、及时签字盖章。每月25日前报上月养护维修计划表，每月28日前报养护维修完成统计表。报表数据不全，每一项扣1分，每迟报一天扣1分，数据不准确弄虚作假每次扣1分，不报的扣10分 |

**十三、投诉跟踪服务要求**

（一）乙方须提供常设的投诉热线服务，并对投诉内容进行及时跟踪、回访。对甲方的投诉与通知，必须按甲方指定的时间内处理完毕，若特发事件不能在短时间内解决，乙方必须采取应急措施，或按甲方认可的应急方案执行，不得影响甲方的正常工作业务。

（二）服务期内，甲方有权按本项目的管理要求对乙方进行不定期抽查检查，若对不合格的管理服务提出警告后，仍未得到有效解决时，甲方有权终止管理合同。

（三）乙方服务机构名称及地址：

联系人1： ，联系电话： ，手机： ；

联系人2： ，联系电话： ，手机： ；

服务专线电话：

**十四、知识产权和保密要求**

（一）知识产权

乙方在项目实施过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由乙方承担，甲方不再另行支付与此相关的任何费用，若在使用过程中，有因采用专利、专有技术或技术秘密等引发的专利权、著作权等纠纷，均由乙方承担相关责任。

（二）保密

1、乙方必须将合同的所有细节作为保密资料对待，除为合同目的所必须，若没有得到甲方或甲方的书面同意，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。

2、未经甲方书面同意，乙方不得在任何商业或技术文献上刊登或者披露任何与项目有关的情报或者详细资料。

3、甲方对图纸资料的保密要求：除严格用于合同目的者外，由甲方提供的服务量或图纸、规范和其他文件未经甲方许可，乙方不得用于或转给第三方，且在项目实施期间，实行专人专管并责任到人，严控图纸外流。如果由于合同的需要公开有关信息，对于其公开的必要性产生争执，则以甲方的决定为准。

**十五、工程保险**

（一）关于工程保险的特别约定：乙方必须办理下列保险，保险期至少从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止，保险费用由乙方在合同价中综合考虑，甲方不再另行支付。甲方不承担任何保险费用。保险合同签订后，需提交给甲方备案。如乙方不按合同要求购买保险导致出现赔付纠纷时，甲方不承担任何违约责任、补偿责任和赔偿责任:

1)工程开工前，为施工场地内自有施工人员办理意外伤害保险；

2)工程开工前，为拟投入施工场地的自有施工机械、设备办理保险；

3)办理第三方生命财产保险；

4)按有关法律、法规的规定，需由乙方购买的其它保险费用；

5)工程一切险(含第三方责任险)。

（二）其他保险

关于其他保险的约定：为从事危险作业的职工办理工伤保险、意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、施工机械设备和材料及其它相关规定要求的投保范围办理保险，上述保险及平安卡办理工作和相关一切费用由乙方负责和支付。有关此项目的所有保险费用由乙方负责。

乙方是否应为其施工设备等办理财产保险：乙方应为其施工设备等办理财产保险。

安全生产责任保险的约定：乙方须按投标文件承诺在施工前办理完成安全生产责任保险。

**十六、异议的时间和方法：**

（一）甲方有异议时，应 30天内向乙方提出书面异议。

（二）乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

（三）乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标（响应）承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、服务期和合同时效的限制。

**十七、争议的解决：**

（一）合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市顺德区人民法院提起诉讼。

（二）法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

注：甲、乙双方同意在诉讼或仲裁过程中，工程最终造价以结算价为准，未进行结算的，应先行结算，若未能进行结算程序的，以第三方有资质的鉴定机构的鉴定结果为准，第三方鉴定机构可由双方协商一致后共同委托，协商不成的，由法院或仲裁机构指定。

**十八、不可抗力：**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十九、税费：**

（一）本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。

（二）乙方依照税务规章优先在合同履约地开具发票及纳税，咨询：0757-12366。

**二十、合同生效与合同备案：**

（一）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

（二）自采购合同签订之日起7个工作日内，由甲方按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门（政府采购管理部门）备案。

**二十一、关于政府采购合同融资**

（一）乙方是否已申请政府采购合同融资： 是/否 ；

（二）融资银行及联系方式： 。

（三）若乙方已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行帐号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更**。**

**二十二、其它：**

（一）所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

（二）如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知义务方承担相应责任。

（三）未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。

（四）本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。

（五）本合同（含附件）共计 页，缺页之合同为无效合同。

（六）本合同签约履约地点：广东省佛山市。

（七）本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均有义务电话确认通知事项。

（八）双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **甲方（盖章）：**  代表：  地址：  电话：  传真：  日期： 年 月 日 | **乙方（盖章）：**  代表：  地址：  电话：  传真：  日期： 年 月 日 |  |
|  | **收款方、开票方须与乙方一致，专户为：**  开户名称：  银行账号：  开户行： | |

**合同附件清单：**

**附件1：《单方指标价》**

附件2：单宗服务委派单

附件3：工程质量保修书

其他附件双方自行完善

**附件2：单宗服务委派单**

**2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目**

**单宗服务委派单**

**甲方(全称)**：佛山市顺德区容桂街道综合行政执法办公室

**乙方(全称)**：

双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规、双方签订的《2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目合同书》，遵循平等自愿和诚实信用的原则，就本工程建设有关事项协商达成一致意见，签订本单宗服务委派单。

**一、工程概况：**

工程名称：

工程地点：顺德区容桂街道

工程内容：详见工程预算。

**二、工程承包范围：**详见本工程图纸和工程预算。

**三、承包方式：按照双方签订的《2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目合同书》**

**四、工期及施工要求：**

1、本工程工期：历时天，从 年月日开始施工， 年月日前竣工完成(如遇不可抗力的因素而拖延时间除外)。

2、施工要求：乙方应加强安全文明施工管理，做好安全文明施工措施，做好施工围蔽，如因施工而引起安全事故的，由乙方负责。施工过程中必须保护好现场，如对已完工程和设备有破坏，由乙方负责。

3、工程质量标准：符合现行的中华人民共和国国家规定的竣工标准(或地方政府主管机关发布的具体标准)和现行的施工验收规范、上级主管部门有关工程竣工的文件和规定以及双方共同协商、达成一致的标准。

4、本工程质量验收须达到工程质量标准合格或以上标准，以相关部门出具的验收证书为准。

**五、协议金额：**

本工程按实际发生服务量结算，工程最高上限价为人民币：大写： ( ¥ 元)。

**六、付款办法:按照双方签订的《2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目合同书》**

**七、保修期：**

(一）本工程质量保修期为12个月，保修期从竣工验收之日计起，如遇特殊工程项目，则以甲方发包时的规定为准。

（二）乙方所承包工程的工程质量保修期，按《建设工程质量管理条例》规定的期限执行；有关材料、设备的生产商承诺的质量保修期限高于前述国家规定的，按其承诺执行；前述国家规定没有明确的，按甲方于发包时的规定执行。

**八、其他：其他未尽事宜详见双方签订的《2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目合同书》**

**九、**本服务委派单一式4份，甲方、乙方各执2份 。未尽事宜，双方另行签订补充协议。

**十、协议生效时间:**

订立时间： 年 月 日

订立地点：佛山市顺德区容桂街道综合行政执法办公室

双方约定本服务委派单于双方签名盖章后生效。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：(公章) | 乙方：(公章) |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 住所地： | 住所地： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

**附件3：工程质量保修书**

**工程质量保修书**

（仅供参考）

甲方（全称）：佛山市顺德区容桂街道综合行政执法办公室

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目的单宗委派服务项目（工程全称） 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本合同承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

（1）质量保修期从工程实际竣工之日算起。单宗竣工验收的工程，按单宗零散项目分别计算质量保修期。

（2）合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：保修期为12个月。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：按合同条款及以下条款执行。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

地址： 地址：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

邮政编码： 邮政编码：

**第六章 投标文件格式与要求**

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

**投标文件封面**

**（项目名称）**

**投标文件封面**

**（正本/副本）**

**采购计划编号：440606-2023-11021**

**采购项目编号：440606-2023-11021**

**所投采购包：第 包**

**（投标人名称）**

**年 月 日**

**投标文件目录**

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

**格式一：**

**投标函**

致：广东华伦招标有限公司

你方组织的“2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目”项目的招标[采购项目编号为：440606-2023-11021]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电子邮箱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式二：**

**开标一览表**

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式三：**

**分项报价表**

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式四：**

**政策适用性说明**

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式五：**

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_现任我单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：代表人性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业类型：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式六：**

**法定代表人授权书格式**

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

**法定代表人授权书**

致：广东华伦招标有限公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目”项目采购[采购项目编号为440606-2023-11021]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式七：**

**投标保证金**

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

**格式八：**

**提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

**格式九：**

**资格性审查要求的其他资质证明文件**

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

**格式十：**

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

**承诺函**

致：佛山市顺德区容桂街道综合行政执法办公室

对于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**格式十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

**格式十四：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**联合体共同投标协议书**

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式\_\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，……公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，

\_\_\_\_年\_\_\_\_月 \_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

**格式十五：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**投标人业绩情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

**格式十六：**

**《技术和服务要求响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十七：**

**《商务条件响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十八：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**履约进度计划表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| 1 | 拟定\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 3 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 4 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 | 质保期 |  |

**格式十九：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

**格式二十：**

**采购代理服务费支付承诺书**

致：广东华伦招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目招标中获中标（采购项目编号：440606-2023-11021），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东华伦招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**格式二十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**需要采购人提供的附加条件**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

**格式二十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**询问函、质疑函、投诉书格式**

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

**询问函**

广东华伦招标有限公司

我单位已登记并准备参与“2023-2025年度容桂街道零散市政设施破损修复维护项目”项目（采购项目编号：440606-2023-11021）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项一）

（1）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（问题或条款内容）

（2）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）

（3）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（建议）

二、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址/邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**质疑函**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑事项2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**投诉书**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

相关供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购项目编号： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件公告:是/否公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购结果公告:是/否公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑基本情况

投诉人于 \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,向提出质疑，质疑事项为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投诉事项2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)： \_\_\_\_\_\_\_\_公章\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**格式二十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

**格式二十四：**

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**政府采购投标（响应）担保函**

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**格式二十五：**

**政府采购履约担保函**

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_以下简称“项目”）的采购中，确定\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_%，数额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后30个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第(一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交此栏空白仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

联系地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**采购合同履约保险凭证**

致被保险人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_：

鉴于你方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标方/被保险人）接受投保人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标方）参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时起至\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时止，共计\_\_\_天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后30个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日